# Z Á P I S  č. 7/2015

Z jednání Komise místní části Jaroslavice,

konaného ve středu 14. 10. 2015

Přítomni:  Ing. Z. Domanský (jm. čl. ZMZ), A. Cekota, T. Bureš,

M. Buchtík, E. Neudeková, Ing. Z. Valášek, R. Kozel

Hosté:     za Odbor vnitřní správy MMZ p. Jelínek, p. Špidlík, p. Belza

Omluveni:  V. Karola, J. Němeček, J. Zábojník, L. Surá

(přítomno 7 z 11 členů komise, komise je usnášeníschopná)

__________________________________________________________________________

# Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání ¨

# 2. Různé, nové podněty

# 3. Nový úkol

# 4. Závěr

# Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 3KMČ/Jar/08/3 7KMČ/Jar/09/4 | II. etapa rekonstrukce komunikace a úprava potoka Jaroslavice – Boněcko. Historie a inf. k úkolu za období 5/2010 – 9/2012: viz zápisy za uvedené období (realizace I. etapy v r. 2012) Historie a inf. k úkolu za období 10/2012 – 2/2015: viz zápisy za uvedené období (II. etapa) Pozn. OKP 3/2015: příprava RO ke schválení RMZ + ZMZ 26.3.2015 4,5 mil. Kč z rozp. SMZ - II. etapa rekonstrukce a odvodnění komunikace ul. U Potoka, v komp. ORIA MMZ KMČ 16.9.2015: práce na rekonstrukci ulice U Potoka II. etapa byly zahájeny v září 2015. Usnesení 42/18R/2015, uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce na akci „Oprava zpevnění násypu komunikace Jaroslavice – V Dolině“ mezi SMZ a spol. KKS, spol. s r.o., stavební práce na zabezpečení svahu za 296 053 Kč bez DPH Úkol trvá |
| 3KMČ/Jar/10/2,3 | Uvolnění prostor bývalé základní školy pro potřeby MČ: zřízení kanceláře MČ, pro potřeby KMČ, skladovací prostory, pro klubovnu Klubu seniorů, mateřského centra, knihovnu apod. Z: OSM, OK, OSV, OKP - dotčené odbory MMZ vzaly požadavek na vědomí Historie a inf. k úkolu za období 5/2010 – 5/2013: viz zápisy za uvedené období KMČ 21.8.2013: KMČ na svém mimoř. jednání 21.8.2013 vyčlenila příspěvek na zahájení I. etapy rekonstrukce v celkové výši 1 mil. Kč (500 tis. Kč z přidělených financí pro r. 2013 + 500 tis. Kč z přidělených financí pro r. 2014). KMČ 11.9.2013: Usnesení 91/17R/2013 – schválen záměr na přípravu 1. fáze rekonstrukce objektu č. p. 119, k. ú. Jaroslavice – budova školy, v celkové výši nákladů nutných na realizaci dle zadání, do 4 mil. Kč bez DPH, dle zdůvodnění. Inf. OP 11/2013: RMZ předložen návrh na vyčlenění 1 mil. Kč na odstranění havarijního stavu, který byl zjištěn v rámci projekčních prací, současně připravována žádost o dotaci SFŽP na zateplení objektu Inf. Mgr. Hlaváčka, NMZ, 2/2014: - probíhají práce na statickém zajištění objektu(před dokončením jsou veškerá opatření související s izolací objektu proti vlhkosti + statické zajištění zákl. konstrukcí), dále probíhá rekonstrukce stropních konstrukcí v 1.n.p. - jakmile bude demontováno zařízení společnosti T-mobile, započnou práce na rekonstrukci střechy a zpevnění obvodového pláště budovy - SFŽP shledalo žádost NMZ o dotaci jako oprávněnou, dle interních informací bude dotace na zlepšení energ. vlastností budovy (okna, fasáda, topení) v dubnu 2014 schválena, zde je nutné lokalizovat zdroje na dofinancování - jakmile budou hotovy práce I. etapy (stat. zajištění, odvlhčení, střecha, stropy), bude nutné rozhodnout o využití 1. NP, příp. i 2. NP. Nyní realizované práce byly pro budovu nezbytné a jsou integrální součástí procesu rekonstrukce, - s vybudováním místnosti pro cestáře je počítáno, v rámci nynějších prací bude realizován vchod do suterénu budovy z přední strany. KMČ dne 13.11.2014 byla seznámena s informacemi Mgr. Hlaváčka: - rekonstrukce budovy bude probíhat celou zimu, bude realizována rekonstrukce topení, výměna oken a dveří - vybavení zázemí se projekčně zpracovává, komisi bude předložen návrh ke schválení (1/2015) - celkové ukončení rekonstrukce /I. etapa/ je s ohledem na dotační podmínky nutné realizovat do 7/2015 - prohlídka budovy je možná pro KMČ, s ohledem na charakter budovy jako stavby, s technikem společnosti - prohlídka budovy – 15.12.2014 s p. Štáblem, zastup. NMZ, spol. s r. o. - 22.1.2015 – místní šetření – škola: Mgr. Hlaváček, p. Štábl, zástupci firmy K projekt, dvě pracovnice z Centra pro rodinu a členové KMČ - mimořádné jednání KMČ 26.1.2015 – p. Pilka, zastupující Nemovitosti m. Zlína – zápis 1/2015 z mimoř. Jednání 30.9.2015 – kontrolní prohlídka budovy školy – stav rekonstruované budovy, za účasti p. Pilky, a p. Štábla – za Nemovitosti m. Zlína Úkol trvá |
| 2KMČ/Jar/12/1 | Vybudování přístřešků na zastávkách MHD linky 31 ve směru do Jaroslavic. Navrženy zastávky „Divadlo“ a „Věžové domy“. Inf. Ing. J. Kocháň, ředitel DSZO, 3/2012: Zastávky nejsou v kompetenci DSZO, vlastní jen označník se značkou zastávka a jízdním řádem. IS ORIA, Ing. Bednařík 19.3.2012: v letošním roce byl SMZ předložen zpracovaný projekt bezbariérových úprav na zastávce „Divadlo“ na Státní fond dopravní infrastruktury. Součástí projektu je i umístění přístřešku pro cestující. Zastávky „Věžové domy“ (v obou směrech) se v současné době řeší jako nové zastávky s autobusovým zálivem a příslušným přístřeškem. Za předpokladu odsouhlasení návrhu a následného schválení RMZ je plánovaná realizace nejdříve v r. 2013 (dále viz příloha zápisu 4/2012) KMČ 10.9.2014: Úprava a vybudování nového přístřešku na zastávce „Divadlo“ – dokončeno 1. srpna 2014. Přístřešek na zastávce „Věžové domy“ - v řešení. Úkol trvá |
| 6KMČ/Jar/15/1 | Z důvodu zvýšení bezpečnosti označit: - nebezpečný úsek na ulici Návrší dopravní značkou – jde o zúžený úsek komunikace od točny MHD mezi domy, až po firmu Stocklin /např. přednost v jízdě od točny/ - označení dopr. značkou do 3,5t ulici Drahy (povrch této komunikace je v havarijním stavu), aby nedocházelo k dalšímu poškozování povrchu, zejména při zimní údržbě. Na OKaRDS předá p. Skydánková |

# Různé, nové podněty

# Jednání KMČ začalo v 17.00 hod s pozvanými zástupci z MMZ z Odboru vnitřní správy panem Jelínkem, Špidlíkem a Belzou. Za KMČ se jednání účastnili pan Domanský, Cekota a Skydánková.¨

# Bylo projednáno zřízení odpočítacích hodin el. energie na budově VaK, bude dořešena smlouva o roční fakturaci za el. energii a předána RMZ ke schválení. Další jednání se týkalo nastavení modelu provozu ve zrekonstruované budově školy, kterou Nemovitosti m. Zlína po opravě pronajmou SMZ.

# Komise navrhuje zřídit správcovský byt, aby se osoba v pronajatém bytě starala o provoz a údržbu budovy a prostor před budovou.

# V další části jednání od 18.00 hod za účasti 7 členů komise se přítomní zabývali návrhem priorit na rok 2016.

# Nebylo schváleno použití přidělených finančních prostředků pro MČ na žádnou z akcí v prioritách z minulých let, které se týkaly opravy komunikací a chodníků.

# Nově bylo schváleno a zařazeno do priorit:

# OK - výměna prasklé desky na pomníku z I. svět. války – 8 000 Kč (rozdíl mezi naceněním z kamenictví 30 000 Kč a úhrady od pojišťovny 22 000 Kč)

# OMZ – 2 betonové květináče vč. výsadby na náves – k nacenění

# Nůžkový párty stan 3x6 m

# Na kulturní a spol. akce bylo odhlasováno:

# Dotace pro SK Jaroslavice 5 000 Kč na práci s mládeží

# Dotace pro SDH Jaroslavice 5 000 Kč na práci s mládeží

# Anenská pouť 35 000 Kč

# Dětský den 10 000 Kč

# Setkání u školy 15 000 Kč

# Rozsvícení vánočního stromku – provozní náklady

# Další finanční prostředky na vybavení klubovny v suterénu školy (sportovní nářadí) a společenské místnosti s kuchyňkou – tyto náklady budou členové komise projednávat a schvalovat až po seznámení se s příslušnou investicí ze strany Nemovitostí nebo SMZ. Přidělené finanční prostředky pro MČ budou použity i na vybudování sportovního hřiště pod autoservisem.

# Pan Cekota přednesl požadavek na navýšení částky na kulturní akce z doporučených 10% na 30%. Členové komise po diskuzi odhlasovali  požadavek na navýšení částky na kulturně-společenské akce na 20%.

# Žádost o výjimku z Pravidel pro přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části SMZ - pro MČ Jaroslavice předají členové komise na jednání RMZ.

# Další připomínkou pana Cekoty bylo, aby se částka za DPH z nákladů na fakturách komise vracela zpět do rozpočtu komise, a to v těch případech, kdy se městu DPH vrací.

Nové úkoly nebyly stanoveny.

# 3. Závěr

# Termín dalšího jednání komise nebyl stanoven, bude upřesněn do 1. listopadu 2015.

# Ve Zlíně, 19.10.2015

Zapsala: Jarmila Skydánková, tajemnice KMČ Jaroslavice

Ověřil: Vlastimil Karola, předseda KMČ Jaroslavice