# Z Á P I S  č. 1/2016

Z jednání Komise místní části Jaroslavice

konaného ve středu 17. 2. 2016

Přítomni:  V. Karola, Ing. Z. Domanský (jm. čl. ZMZ), Ing. Z. Valášek,

E. Neudeková, L. Surá, J. Zábojník

Hosté:     Ing. M. Zmeškalová (OKaRDS MMZ)

Omluveni:  Ing. Němeček, A. Cekota, M. Buchtík, T. Bureš, R. Kozel

(přítomno 6 z 11 členů komise, komise je usnášeníschopná)

__________________________________________________________________________

# Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání ¨

# 2. Různé, nové podněty

# 3. Závěr

# Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 3KMČ/Jar/08/3 7KMČ/Jar/09/4 | II. etapa rekonstrukce komunikace a úprava potoka Jaroslavice – Boněcko. Historie a inf. k úkolu za období 5/2010 – 9/2012: viz zápisy za uvedené období (realizace I. etapy v r. 2012) Historie a inf. k úkolu za období 10/2012 – 2/2015: viz zápisy za uvedené období (II. etapa) Pozn. OKP 3/2015: příprava RO ke schválení RMZ + ZMZ 26.3.2015 4,5 mil. Kč z rozp. SMZ - II. etapa rekonstrukce a odvodnění komunikace ul. U Potoka, v komp. ORIA MMZ KMČ 16.9.2015: práce na rekonstrukci ulice U Potoka II. etapa byly zahájeny v září 2015. Usnesení 42/18R/2015, uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce na akci „Oprava zpevnění násypu komunikace Jaroslavice – V Dolině“ mezi SMZ a spol. KKS, spol. s r.o., stavební práce na zabezpečení svahu za 296 053 Kč bez DPH KMČ 17. 2. 2016: II. etapa opravy komunikace dokončena, cca 4 378 tis. Kč (úkol z příštího zápisu vyřadit). |
| 3KMČ/Jar/10/2,3 | Rekonstrukce objektu č. p. 119, bývalé základní školy, pro potřeby MČ: zřízení kanceláře MČ, pro potřeby KMČ, skladovací prostory, pro klubovnu Klubu seniorů, mateřského centra, knihovnu apod. Historie a inf. k úkolu za období 5/2010 – 12/2014: viz zápisy za uvedené období 30.9.2015 – kontrolní prohlídka budovy školy – stav rekonstruované budovy, za účasti p. Pilky, a p. Štábla – za Nemovitosti m. Zlína Další kontrolní dny – prohlídka budovy a provedených prací – byly ¨17.12.2015, 21.1.2016 a nově bude 25.2.2016 Úkol trvá |
| 2KMČ/Jar/12/1 | Vybudování přístřešku na zastávce MHD linky 31 „Věžové domy“ ve směru do Jaroslavic. Inf. Ing. J. Kocháň, ředitel DSZO, 3/2012: Zast. není v kompetenci DSZO, vlastní jen označník se značkou zastávka a jízdním řádem. IS ORIA, Ing. Bednařík 19.3.2012: Zastávky „Věžové domy“ (v obou směrech) se v současné době řeší jako nové zastávky s autobusovým zálivem a příslušným přístřeškem. Za předpokladu odsouhlasení návrhu a následného schválení RMZ je plánovaná realizace nejdříve v r. 2013. Úkol trvá |
| 6KMČ/Jar/15/1 | Z důvodu zvýšení bezpečnosti označit: - nebezpečný úsek na ulici Návrší dopravní značkou – jde o zúžený úsek komunikace od točny MHD mezi domy, až po firmu Stocklin /např. přednost v jízdě od točny/ - označení dopr. značkou do 3,5t ul. Drahy (povrch této komunikace je v havarijním stavu), aby nedocházelo k dalšímu poškozování povrchu, zejména při zimní údržbě. Na OKaRDS předá p. Skydánková |

# Různé, nové podněty

# 1. Na úvod jednání byli přítomní členové komise seznámeni s obsahem dvou dopisů, které byly v lednu předány RMZ k projednání:

# – ustavující dopis s podpisy zájemců o založení klubu seniorů v m. č. Jaroslavice,

# - dopis se žádostí o dofinancování plánovaného nového sportovního hřiště;     v loňském roce, 4. 12. 2015 na závěrečném slavnostním jednání komise, členové odsouhlasili spoluúčast na financování sport. hřiště na pozemcích pod autoservisem v částce 400 tis. Kč z prostředků přidělených pro místní část na r. 2015.

# 2. P. Domanský sdělil členům komise výsledky svých jednání v ZMZ              a na odborech MMZ, které se týkaly zejména rekonstrukce budovy školy a sportovního hřiště. Připoměl, že by se komise měla ve svém jednání zaměřit na iniciování výběrových řízení do vybudovaných prostor v budově školy – místnosti pro dětské aktivity a provozovny služeb.

# 3. P. Domanský upozornil na situaci, kdy vozy TS vyvážející kontejnery na tříděný odpad si zkracují cestu z Kudlova do Jaroslavic přes ulici Návrší, kde je omezení do 3.5 t.  Vozy jezdí velmi rychle i přes zpomalovací práh a ničí již tak velmi zatěžovanou komunikaci. Požadavek na prošetření situace předá na TS prac. kanceláře.

# 4. P. Cekota (z dnešního jednání omluven) zaslal členům komise svůj návrh na uspořádání kulturních akcí /se žádostí o zařazení do priorit/. Členové KMČ vybrali akce a odsouhlasili finanční částky:

# Dotace pro SK Jaroslavice 5 000 Kč na práci s mládeží

# Dotace pro SDH Jaroslavice 5 000 Kč na práci s mládeží

# Anenská pouť 35 000 Kč

# Dětské sport. odpoledne s vycházkou  10 000 Kč

# Podzimní Setkání u školy 15 000 Kč

# Rozsvícení vánočního stromku 3 000 Kč /+ provozní náklady/

# Štědrovečerní zpívání koled u stromku  3 000 Kč.

# 5. KMČ odhlasovala částku 2000 Kč za lednové sousedské posezení v hospodě Na hřišti.

# 6. P. Valáček upozornil na skutečnost, že by bylo třeba v některých úsecích komunikace K Jaroslavicím vyměnit prorezavělé svodidla. Také upozornil na poškození chodníku kolem této komunikace (v místě pod vilkou), kde jsou posunuté dlaždice a chodník je špatně schůdný a pro kočárky je toto místo velmi omezující. P. Zmeškalová za OKaRDS bere na vědomí.

# 7. Na připomínku p. Zmeškalové komise odsouhlasila částku 50 tis. Kč         na vybudování zábradlí nad potokem na zrekonstruované ulici U Potoka – na odbočce k ulici U Lesa.

# 8. Pracovnice kanceláře seznámila přítomné se zprávami od p. Jelínka – byla zadána objednávka na zhotovení uzamykatelného rozvaděče el. energie s odpočtovým měřením pro akce KMČ na návsi. K podpisu je připravena smlouva SMZ o úhradě nákladů spojených s připojením zařízení odběratele na elekt. rozvody Moravské vodárenské, a.s.

Nové úkoly nebyly stanoveny.

# 3. Závěr

# Termín dalšího jednání komise byl stanoven na středu 16. 3. 2016, od 18:00 hod na HZ.

# Ve Zlíně, 23. 2. 2016

Zapsala: Jarmila Skydánková, tajemnice KMČ Jaroslavice

Ověřil: Vlastimil Karola, předseda KMČ Jaroslavice