# Z Á P I S  č. 6/2016

Z jednání Komise místní části Jaroslavice

konaného ve středu 7. 9. 2016, na Anenské č. p. 119

Přítomni:  V. Karola,  A. Cekota, E. Neudeková, J. Zábojník, T. Bureš

Ing. Z. Valášek, Ing. Z. Domanský (jmen. Člen ZMZ),

Ing. J. Němeček

Omluveni:  L: Surá, M. Buchtík,  R. Kozel

Hosté:     PhDr. Josef Pala, Ing. M. Zmeškalová, pí Ondrušková (ČSZ)

(přítomno 8 z 11 členů komise, komise je usnášeníschopná)

__________________________________________________________________________

# Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání ¨

# 2. Různé, nové podněty

# 3. Závěr

# Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 3KMČ/Jar/10/2,3 | Rekonstrukce objektu č. p. 119, bývalé základní školy, pro potřeby MČ: zřízení kanceláře MČ, pro potřeby KMČ, skladovací prostory, pro klubovnu Klubu seniorů, mateřského centra, knihovnu apod. Historie a inf. k úkolu za období 2010 – 2015 - viz zápisy za uvedené období Inf. 20. 4. 2016: probíhají dokončovací práce, dále viz bod 2. Inf. 13. 7. 2016: do zrekonstruované budovy byla 11. 7. 2016 přestěhována kancelář MČ a svou činnost zahájila i Lesní školka, sdružení Na Pasece, řeší se se spol. Nemovitosti města Zlína drobné reklamační opravy a úpravy okolí budovy, dne 13. 7. 2016 odpoledne bylo v budově jednání s p. Jelínkem z Odboru vnitřní správy MMZ, pod který bude spadat správa budovy. Inf. 7. 9. 2016: V sobotu 24. 9. 2016 proběhne slavnostní otevření budovy školy, za účasti zástupců SMZ a občanů. |
| 2KMČ/Jar/12/1 | Vybudování přístřešku na zastávce MHD linky 31 „Věžové domy“ ve směru do Jaroslavic. Inf. Ing. J. Kocháň, ředitel DSZO, 3/2012: Zast. není v kompetenci DSZO, vlastní jen označník se značkou zastávka a jízdním řádem. IS ORIA, Ing. Bednařík 19. 3. 2012: Zastávky „Věžové domy“ (v obou směrech) se v současné době řeší jako nové zastávky s autobusovým zálivem a příslušným přístřeškem. Za předpokladu odsouhlasení návrhu a následného schválení RMZ je plánovaná realizace nejdříve v r. 2013. Z: OKaRDS, Ing. Zlámal + p. Skydánková, prověřit akt. stav |
| 6KMČ/Jar/15/1 | Z důvodu zvýšení bezpečnosti označit: - nebezpečný úsek na ulici Návrší dopravní značkou – jde o zúžený úsek komunikace od točny MHD mezi domy, až po firmu Stocklin /např. přednost v jízdě od točny/ - označení dopr. značkou do 3,5t ul. Drahy (povrch této komunikace je v havarijním stavu), aby nedocházelo k dalšímu poškozování povrchu, zejména při zimní údržbě. Na OKaRDS předá p. Skydánková OKaRDS – p. Fusková: ulice Návrší – situaci zkresluje projektant a prověřuje umístění značení /přednost před protijedoucími vozidly a přednost protijedoucím vozům/ s vazbou na nezbytné rozhledy, ulice Drahy – je nutné zajistit dopravní obslužnost místních občanů, a „DOPRAVNÍ OBSLUHA“ je velmi široký pojem, takže značení pozbývá smysl. Komunikaci používají hlavně místní, a zimní údržba je prováděna multikárou. Z: OKaRDS, Ing. P. Hlaváč + p. Skydánková, dořešit |
| 3KMČ/Jar/16/1 | Zajištění bezpečnosti chodců na místě k přecházení na zastávku MHD na Anenské ulici – NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ. Jde o místo pro přecházení ulice Anenská, z obou stran je chodník – k dolní zastávce autobusu – směr do Zlína. Před zastávkou je na vozovce nanesen červený brzdící pás. 16.6.2016: místní šetření – p. Hlaváč /OKaRDS/ a p. Skydánková - u zastávky MHD, Anenská ulice u č.p.105 Inf. 9/2016: v červnu a červenci 2016 se provádělo monitorování pohybu chodců v ranní špičce a skryté měření rychlosti projíždějících vozidel. Průměrná rychlost vozidel byla 40 km/h. Běží schvalovací proces stanovení místní úpravy provozu, násl. realizace (navrženo doplnění vodorovného značení – piktogram „pozor chodci“ umístěný na vozovce v obou směrech před prostorem zastávky). KT: 10/2016 Z: OKaRDS |

# Různé, nové podněty

# 1. Na dnešní jednání komise přišla paní Ondrušková, předsedkyně Českého svazu zahrádkářů v Jaroslavicích. Informovala členy komise o problémech v zahrádkářské kolonii ulice Na Vrše a žádala o pomoc s opravou příjezdové komunikace. MČ Jaroslavice nemá v současné době dostatek finančních prostředků na tuto opravu, předá požadavek na OKaRDS.

# 2. Letošní číslo novin – JAROSLAVINY – připravili pan J. Zábojník a p. J. Pala. Na SMZ bude předána žádost na objednávku na vytištění novin. Bylo odhlasováno, že roznos novin zajistí členové komise – každý na ulici svého bydliště a v nejbližším okolí. Na stránkách novin bude zveřejněna pozvánka na akci – Slavnostní otevření budovy školy – 24. 9. 2016.

# 3. Pan Cekota seznámil přítomné s přípravami akce 24. 9. 2016: sraz členů bude v 10 hod u školy, zajištění zahradního nábytku, postavení stanů.

# Ve 13 hod. příprava hudební produkce, občerstvení, taneční skupina, ve 14 hod. – slavnostní zahájení, přivítání hostů - účast přislíbil  pan primátor Adámek, je připraveno promítání z historie a rekonstrukce budovy.

# 4. Paní Skydánková seznámila komisi s informacemi pana Hlaváče z OKaRDS: Zajištění bezpečnosti místa na přecházení k zastávce – Anenská u č. p.105 – v červnu a červenci se provádělo monitorování pohybu chodců v ranní špičce, a skryté měření rychlosti projíždějících vozidel. Průměrná rychlost vozidel byla 40 km/h. Jediným možným řešením pro zvýšení bezpečnosti chodců v daném místě je upozornění pro řidiče, že se v daném prostoru pohybují chodci. Ke stávajícímu svislému dopr. značení doplníme značení vodorovné – piktogram „pozor chodci“ umístěný na vozovce v obou směrech před prostorem zastávky. Nyní běží schvalovací proces, stanovení místní úpravy provozu by mohlo být vydáno během října, pak se teprve může přistoupit k realizaci.

# 5. Veřejné jednání komise s občany se uskuteční ve středu 19. října 2016, od 18 hod. ve společenské místnosti v budově školy.

# 6. Komise požaduje uzavření nájemní smlouvy s TSZ na pronájem sněhové frézy Stiga na období 11/2016 – 3/2017 pro zajištění zimní údržby v MČ Jaroslavice. Fréza byla zakoupena z fin. prostředků MČ Jaroslavice v roce 2009, evidována v majetku SMZ.

# 3. Závěr

# Termín dalšího jednání komise byl stanoven na středu 19. října 2016  od 17:00 hod. v budově býv. Školy, následovat bude od 18 hod. veřejné jednání.

# Ve Zlíně, 17.9.2016

Zapsala: Jarmila Skydánková, tajemnice KMČ Jaroslavice

Ověřil: Vlastimil Karola, předseda KMČ Jaroslavice