**VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ KMČ S OBČANY – 19.10.2016 – odpověď za Komisi místní části**

Přítomné občany přivítal předseda komise p. Karola, na úvod byli seznámeni s uskutečněnými akcemi v roce 2015 – 2016.

V diskuzi bylo projednáno:

- ulice Dubovina – odbočka ke 3 rodinným domům, požadavek na výjezd na komunikaci umístit zrcadlo, jde o nepřehledný úsek

**Žádost byla předána na OKaRDS, odpověď od p. Hlaváče: rozhled je tam opravdu špatný, myslím si, že se schválením zrcadla ze strany DIPČR a OSaDŘ by neměl být problém. Napadá mě ale otázka případného financování. Je možné předpokládat, že by si obyvatelé přilehlých domů zaplatili zrcadlo sami /podobný případ ve Štípě, výjezd ze slepé ulice, kde se obyvatelé na zrcadlo složili/, popř. že by KMČ zařadila zrcadlo do svých priorit?** – KMČ projedná na jednání 8.2.2017

- úprava křižovatky Anenská – vjezd do Pasíček, dodělání chybějící části chodníku - dotazy na termín realizace.

**Projektová dokumentace byla předána k projednání na stavební úřad, kde byly podány připomínky s vazbou na zídky pod domy na Anenské ulici a ke zrušení sjezdu na pozemek parc. č. 38/1. Realizace nových zídek byla zapracována do předmětné projektové dokumentace. Co se týče sjezdu na**

**pozemek par. č. 38/1, zůstává nadále dle původního řešení, tj. měl by být zrušen. Vše se bude ale odvíjet od nově zbudované zídky, která bude držet jak komunikaci, tak nový chodník a výškových nivelet tohoto pozemku a také s vazbou na jednání s vlastníky sousedících pozemků. V návaznosti na zrušení sjezdu bude opravena i slepá komunikace ul. Kúsek. V průběhu realizace bude průjezdnost hlavní komunikace ul. Anenská zajištěna vždy alespoň v jednom jízdním pruhu, Pasíčka – z ulice Pod Dubovinou. S vazbou na podané připomínky se proces vyřízení potřebné legislativy prodloužil a předpokládaná realizace a s ní související žádosti o přidělení finančních prostředků (i z dotace) je v současnosti předpokládaná na rok 2018.**

- zajistit vyčištění žlabů – rygolů na Anenské ulici, část nad novými svodidly, kde došlo k zaplavení pozemků pod komunikací

**Předáno na OKaRDS.**

- dotaz na vybudování chodníku kolem komunikace Návrší - zvýšený průjezd aut směrem ke Kudlovu a firmám, je zde zúžená vozovka.

**Nemáme vyřešeny vlastnické vztahy k pozemkům, nutný je souhlas vlastníků domů. Je navržené další jednání s p. Zmeškalovou, projektantkou p. Urbanovou, p. Žáčkovou, zástupci KMČ a vlastníky pozemků.**

- sportovní hřiště pod autoservisem – dotaz na termín realizace akce, možnost odkoupení stromů určených ke kácení

**Akce je připravena, KMČ usiluje o vybudování sportoviště v r. 2017. Pokácené dřeviny město prodává odběratelům vybraným ve výběrových řízeních, odkoupení dřeva je nutné si zajistit u nich.**

- dotaz na vybudování kanalizace a opravu komunikace Drahy

**Jde o technicky velmi náročnou akci a tím i finančně velmi nákladnou. Odhad je 18,5 mil. Kč. Akce je připravena, je hotová dokumentace, vč. stav. povolení, a každý rok je předkládána do návrhů na rozpočtové opatření na vykrytí fin. prostředků. Doposud se nepodařilo zajistit finanční prostředky. Členové KMČ se na svém jednání 8.2.2017 dohodnou na dalším postupu – zda se obrátí na ORIA nebo RMZ.**

- zajištění sečení pozemků kolem komunikací na Anenské, Návrší, Drahy

**V r. 2017 budou požadavky předány na OMZ a OKaRDS.**

- dotaz, zda musí být vánoční strom dvojbarevný, vadí modrý řetěz

**Světelné řetězy vybrala a zaplatila KMČ, a dvoubarevné osvětlení vánočního stromku se nám líbí. Každý rok se u stromku schází místní občané.**

- zajistit osvětlení /např. na fotobuňku/ budovy býv. školy, od vchodu z ulice Anenská kolem chodníku k budově a k parkovišti za školou.

**Osvětlení bude řešeno podle finančních možností KMČ. Spol. Nemovitosti města Zlína, s.r.o., zajistila osvětlení na budově nad všemi vchody do budovy.**

Zapsala: J. Skydánková, tajemnice KMČ Jaroslavice

ověřil: V. Karola, předseda KMČ Jaroslavice