# Z Á P I S  č. 1/2017

Z jednání Komise místní části Jaroslavice

konaného ve středu 8.2.2017 na Anenské č. p. 119

Přítomni:  V. Karola,  A. Cekota, Ing. Z. Domanský (jmen. Čl. ZMZ),

L. Surá, M. Buchtík, T. Bureš

Omluveni:  E. Neudeková, J. Zábojník, Ing. Z. Valášek, Ing. J. Němeček

Hosté:     Ing. M. Zmeškalová ( OKaRDS), J. Dobeš

(přítomno 6 z 10 členů komise, komise je usnášeníschopná)

__________________________________________________________________________

# Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání ¨

# 2. Různé, nové podněty

# 3. Závěr

# Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 3KMČ/Jar/10/2,3 | Rekonstrukce objektu č. p. 119, bývalé základní školy, pro potřeby MČ: zřízení kanceláře MČ, pro potřeby KMČ, skladovací prostory, pro klubovnu Klubu seniorů, mateřského centra, knihovnu apod. Historie a inf. k úkolu za období 2010 – 2015 - viz zápisy za uvedené období Inf. 20. 4. 2016: probíhají dokončovací práce, dále viz bod 2. Inf. 13. 7. 2016: do zrekonstruované budovy byla 11. 7. 2016 přestěhována kancelář MČ a svou činnost zahájila i Lesní školka, sdružení Na Pasece, řeší se s Nemovitostmi m. Zlína drobné reklamační opravy a úpravy okolí budovy, dne 13. 7. 2016 odpoledne bylo v budově jednání s p. Jelínkem z Odboru vnitřní správy MMZ, pod který bude spadat správa budovy. V sobotu, 24.9.2016 proběhne slavnostní otevření budovy školy, za účasti zástupců SMZ a občanů. 19.10.2016 – řeší se dodělávky, reklamace oprav. Je nastaven zkušební provoz budovy a pronájem sálu. |
| 2KMČ/Jar/12/1 | Vybudování přístřešku na zastávce MHD linky 31 „Věžové domy“ ve směru do Jaroslavic. Inf. Ing. J. Kocháň, ředitel DSZO, 3/2012: Zast. není v kompetenci DSZO, vlastní jen označník se značkou zastávka a jízdním řádem. IS ORIA, Ing. Bednařík 19. 3. 2012: Zastávky „Věžové domy“ (v obou směrech) se v současné době řeší jako nové zastávky s autobusovým zálivem a příslušným přístřeškem. Za předpokladu odsouhlasení návrhu a následného schválení RMZ je plánovaná realizace nejdříve v r. 2013. Z: OKaRDS, Ing. Zlámal + p. Skydánková, prověřit akt. stav |
| 6KMČ/Jar/15/1 | Z důvodu zvýšení bezpečnosti označit: - nebezpečný úsek na ulici Návrší dopravní značkou – jde o zúžený úsek komunikace od točny MHD mezi domy, až po firmu Stocklin /např. přednost v jízdě od točny/ - označení dopr. značkou do 3,5t ul. Drahy (povrch této komunikace je v havarijním stavu), aby nedocházelo k dalšímu poškozování povrchu, zejména při zimní údržbě. Na OKaRDS předá p. Skydánková OKaRDS – p. Fusková: ulice Návrší – situaci zkresluje projektant a prověřuje umístění značení /přednost před protijedoucími vozidly a přednost protijedoucím vozům/ s vazbou na nezbytné rozhledy, ulice Drahy – je nutné zajistit dopravní obslužnost místních občanů, a „DOPRAVNÍ OBSLUHA“ je velmi široký pojem, takže značení pozbývá smysl. Komunikaci používají hlavně místní, a zimní údržba je prováděna multikárou. Z: OKaRDS, Ing. P. Hlaváč + p. Skydánková, dořešit 19.10.2016 – dopravní značení bylo umístěno na komunikaci Návrší, v prioritách se řeší možnosti vybudování chodníku kolem komunikace Návrší. Zatím nejsou všechny pozemky pod komunikací v majetku SMZ. |
| 3KMČ/Jar/16/1 | Zajištění bezpečnosti chodců na místě k přecházení na zastávku MHD na Anenské ulici – NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ. Jde o místo pro přecházení ulice Anenská, z obou stran je chodník – k dolní zastávce autobusu – směr do Zlína. Před zastávkou je na vozovce nanesen červený brzdící pás. Na OKaRDS předá p. Skydánková 16.6.2016: místní šetření – p. Hlaváč /OKaRDS/ a p. Skydánková - u zastávky MHD, Anenská ulice u č.p.105 Ze zprávy /30.8.2016/ od p. Hlaváče: Ke stávajícímu svislému dopr. značení doplníme značení vodorovné – piktogram „pozor chodci“ umístěný na vozovce v obou směrech před prostorem zastávky. Nyní běží schvalovací proces, stanovení místní úpravy provozu by mohlo být vydáno během října, pak se teprve může přistoupit k realizaci. |

# Různé, nové podněty

# 1. Přítomní členové komise odhlasovali požadavek obrátit se na RMZ s žádostí o dofinancování plánovaného sportoviště pod autoservisem. Předpokládané náklady na hřiště jsou ve výši 2,16 mil.Kč, komise odhlasovala částku ze svých přidělených prostředků do výše 1 650 000 Kč, a o finanční příspěvek cca 500 000 Kč požádat ZMZ.  Zaslat dopis na RMZ komise pověřila pracovnici kanceláře.

# 2. Na jednání komise byl panem Cekotou pozván p. Jiří Dobeš, který měl připomínky k zimní údržbě na území města Zlína a v m. č. Jaroslavice.  Hlavním důvodem jeho stížnosti bylo, proč jezdí vozy TS Zlín se zdviženou radlicí přes město i v době, kdy stále silně sněží a komunikace jsou špatně sjízdné. Členové komise požádali pracovnici kanceláře, aby tyto dotazy tlumočila TS a MMZ. Další připomínky k zimní údržbě byly od členů komise: p. Karola pochválil údržbu ulice Drahy, z ulice Návrší jsou stížnosti od několika občanů, že se ulice neprohrnuje a nesolí, řidič zde jede se zvednutou radlicí. Pan Domanský informoval členy komise o stížnosti jednoho občana z ulice Průkop /paseky/ na OŽPaZ, že je tato ulice nadměrně solena. K vyhodnocení zimní údržby se komise vrátí po skončení zimní sezony.

# 3. Umístění zrcadlo ul. Dubovina – výjezd od 3 rodinných domů – p. Skydánková seznámila členy komise s odpovědí p. Hlaváče /OKaRDS/. Komise navrhuje oslovit občany z této ulice, zda jsou ochotni uhradit část nákladů na umístění zrcadla, KMČ uvažuje uhradit cca polovinu nákladů na pořízení a instalaci zrcadla.

# 4. KMČ odhlasovala částku 5000 Kč jako kompenzaci nákladů za r. 2016 pro předsedu komise p. Karolu.

# 5. KMČ projednala výsledky jednání ze schůzky dne 23. 1. 2017 – „Úprava komunikace a vybudování chodníku v ulici Návrší – Zlín„. Jednání se zúčastnila p. Zmeškalová /OKaRDS, projektantka p. Urbanová, p. Žáčková, za KMČ Jaroslavice: p. Karola, Cekota, Neudeková, Skydánková. Přítomno bylo také 7 občanů, jejichž pozemky jsou stavbou chodníku dotčeny. Tato jednání se vedou již několik let, a nepodařilo se pro vybudování chodníku zajistit souhlas vlastníků pozemků asi na jedné straně komunikace. Občané odmítli vybudování chodníku, nechtějí posunovat ploty a brány, ani za příslib úhrady nákladů. Po dohodě s jedním vlastníkem dojde k rozšíření a úpravě části  komunikace obrubníky.

# 6. Pan Cekota oznámil členům komise, že dne 11. 3. 2017 se bude v sále víceúčelové budovy č. p.119  konat akce – tradiční ochutnávka vzorků domácí ovocné pálenky. Na tuto akci navrhuje vyčlenit 2000 Kč.

# 7. Pan Cekota seznámil přítomné členy komise s žádostí pořadatelů soutěže Barum Rallye, kteří by chtěli v horní části obce /ulice Drahy, Návrší, Průkop…/ uspořádat rychlostní zkoušku, a to dne 27. 8. 2017. Přítomní členové komise vyslovili podporu této myšlence.

# 8. Pan Domanský informoval členy komise, že je k dispozici koncepční materiál, který se zabývá plánem rozvoje kanalizačních sítí ZK. Komise požádala pracovnici kanceláře, aby na ORIA zjistila všechny informace o stavu připravované akce – „Odkanalizování a oprava komunikace Drahy – Zlín, Jaroslavice“.

# Závěr

# Termín dalšího jednání komise je stanoven na pondělí 27.3.2017, v 17:00 hod. v budově býv. školy.  Od 18:00 hod se zde uskuteční veřejné jednání občanů se zástupci MMZ.

# Ve Zlíně,  14. 2. 2017

Zapsala: Jarmila Skydánková, tajemnice KMČ Jaroslavice

Ověřil: Vlastimil Karola, předseda KMČ Jaroslavice