# Z Á P I S  č. 3/2019

z jednání Komise místní části Jaroslavice,

konaného v pondělí 29. 4. 2019 v kanceláři MMZ, Anenská 119, Zlín

Přítomni:  A. Cekota,  Ing. Z. Domanský, L. Surá, E. Neudeková, 
V. Záhořák, M. Buchtík, V. Karola

Omluveni:  Ing. Z. Valášek, Ing. J. Němeček, T. Bureš, J. Zábojník

Hosté:     Mgr. H. Steska, V. Volf / jmen. ZMZ

PhDr. J. Pala

Přítomno 7 členů, komise je usnášeníschopná.

__________________________________________________________________________

PROGRAM:

- Zahájení, schválení programu příp. doplnění

- Informace z jednání s radním M. Čížkem a ved. odd. dopravy  Ing. Nedbalem

- Vystoupení  dvou občanů z ulice Drahy na jednání ZMZ 25.4.2019

- Přípravy Setkání před školou a Anenské pouti

- Osvětlení před školou, stav budovy - řešení

- Diskuze, různé, závěr

# Jednání zahájil předseda KMČ A. Cekota. Předložený program byl schválen všemi hlasy.

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 6KMČ/Jar/15/1 | Dopravní situace a značení ulice Drahy, Návrší Informace najdete v minulých zápisech KMČ |

# Předseda komise seznámil přítomné s informacemi z jednání s radním p. Čížkem, p. Nedbalem /OD/ a p. Michálkovou /OKP/ dne 16. 4. 2019. 
Na jednání byly představeny priority komise včetně požadavků na zařazení nových úkolů do priorit – oprava komunikace Průkop a Pod Dubovinou, jednalo se také o opravě a odkanalizování ulice Drahy – akce, na které nemá KMČ finanční prostředky.

# V letošním roce bude realizována oprava komunikace Ve Svahu I. Do konce května bude vypsáno výběrové řízení. Finanční prostředky již byly přiděleny v plné výši. Jako následující prioritu vybrala komise opravu křižovatky Anenská – vjezd do Pasíček, hlavně pak dodělání chybějící části chodníku. Předseda prezentoval místo jako velmi nebezpečné zvláště pro chodce, problémy s průjezdem má hlavně MHD. Dohodnuto urychlené dokončení projektové dokumentace a prodloužení stavebního povolení.

# Odvodnění pod svodidly v dolní části Anenské ulice – osazení odvodňovacích žlabů – je naceněno TS Zlín /cca 500 000,Kč/, bude financováno z OD, situace je havarijní, vznikla po instalaci nových svodidel.

# Dále bylo projednáno financování komisí obecně resp. valorizace a dlouhodobé podfinancování MČ Jaroslavice.

# Předseda Cekota jednoznačně odmítl návrh na vynětí opravy ulice Drahy a navazující komunikace Průkop ze seznamu priorit.

# Komise se zabývala vystoupení dvou občanů z ulice Drahy na jednání ZMZ. Jednalo se opakovaně o petici z roku 2017 vyjadřující nesouhlas s komisí schváleným průjezdem RZ soutěže Barum Rally po komunikacích Průkop, Drahy, Návrší. Další vystoupení na ZMZ se týkalo opětovného požadavku na opravu špatného povrchu komunikace Drahy a Průkop. Občan si stěžuje, že nedostal na své vystoupení písemnou odpověď a přednesl 10 otázek, na které žádá odpověď.

# Komise žádá, aby odpovědi na dotazy týkající se MČ Jaroslavice byly zasílány také komisi do kanceláře místní části. V této souvislosti připomněli přítomní zastupitelé, že je možné setkat se s občany v rámci schůze KMČ resp. před jejím jednáním.

# Plánované akce KMČ – Setkání před školou 18. 5. 2019 – akce zatím není připravena – nemáme hudbu.

# Anenská pouť – 19. - 21. 7. 2019 – v letošním roce zajistí organizaci poutě p. Cekota bez agentury. Na pátek a sobotu je zajištěna kapela, občerstvení, pouťové atrakce. Je třeba vyřešit připojení kolotočů na el. vedení 400 V. P. Skydánková vznese dotaz na Moravskou vodárenskou, kde má KMČ rozvodnou skříň na 230V, a zjistí informace o možném připojení u spol. EON. Oznámení o akci na OK a dopravu – formuláře zajistí p. Skydánková, předání na MMZ p. Cekota.

# Budova bývalé školy na Anenské ulici č. p. 119 – dodělávky a opravy. V pondělí 29. 4. 2019 se setkala p. Skydánková s p. Štáblem /za Nemovitosti města Zlína/ a pracovníkem firmy, která bude provádět odvodnění sklepa. Je také připravena akce na opravu vstupního schodiště, kde dojde k položení dlažby. Komise připomněla požadavek na protiskluznou úpravu schodiště – předá p. Skydánková.

# Na osvětlení před budovou školy bylo na přání TS zadáno 
p. Zmeškalovou /OD/ zpracování PD.

# Diskuze, Různé

# P. Domanský podal návrh na zajištění připojení el. energie na 380 V resp. 400 V u altánku na návsi. V minulosti již toto bylo řešeno, rozvodná skříň na budově VAK je pouze na 220 V resp. 230 V. Prověří p. Skydánková.

# P. Buchtík upozornil na znečišťování dlažby od oleje před autoservisem.

# P. Karola připomenul přípravu vydání dalších Jaroslavin – bylo dohodnuto, že nové číslo novin vyjde opět na podzim.

# Nahlášeno otáčení betonových květináčů na Návsi.

# Splněno – vyměněny korodující patky na atrakci dětského hřiště před budovou býv. školy.

# Termín dalšího jednání komise byl stanoven na pondělí 3. 6. 2019, od 18 hod.

# Ve Zlíně dne 6. 5. 2019

Zapsala: Jarmila Skydánková, tajemnice KMČ Jaroslavice

Ověřil: Antonín Cekota, předseda KMČ Jaroslavice