# Z Á P I S  č. 4/2018

z jednání Komise MČ Kostelec dne 10. 9. 2018

Přítomni: Marcela Koutná, MUDr. Stanislav Červenka, Miroslava Směšná,

Leo Doležel, Ing. Ludvík Dlabaja, Petr Staněk, Vlastimil Oulehla,

Ing. arch. Jiří Jílek, Ing. Jiří Sukop, Ing. Aleš Žabčík,

tajemnice KMČ Marta Mikulíková

Omluveni: MUDr. Petr Čapka

Přítomno 10 členů komise -  komise je usnášeníschopná

___________________________________________________________________________

Program:

- Zahájení, informace předsedkyně Marcely Koutné, informace z kanceláře

- Kontrola trvajících úkolů

- Různé, nové podněty

- Závěr

- Zahájení, informace předsedkyně, informace

z kanceláře MČ

Informace předsedkyně KMČ:

Předsedkyně komise Marcela Koutná zahájila zasedání komise a přivítala přítomné členy.

Poté informovala členy komise o pokračování akce Regenerace veřejného prostranství u cyklostezky u Lázní směr Lešná. Práce pokračují dle harmonogramu. Bylo potvrzeno přidání světel, pokácení olší a vyhotovení nového plotu u domu č. p. 1.

Co se týká akce Rekonstrukce křižovatky Lázně - Lázeňská, ze strany některých členů komise jsou připomínky k nedostatečné šíři komunikace a obrubníků.

Předsedkyně obdržela žádost obyvatel ulice Lešenská o měření  rychlosti na zmíněné ulici. Bude předáno na OKaRDS panu Hlaváčovi – zajistí M. Mikulíková.

Informace z kanceláře MČ:

Byla provedena úprava a nová výsadba prostoru u pomníku TGM (požadavek z kanceláře).

Na ulici Lešenská byla vybudována zastávka směr od Lešné, čeká se na kolaudaci (dlouhodobý požadavek občanů a komise). Je vybudována i zastávka na ulici Štípská směr do Zlína.

Na dnešním zasedání komise je nutno určit priority, které budou pokračovat, případně navrhnout nové.

Lípa ke stému výročí vzniku republiky se bude sázet v parku v místě regenerace veřejného prostranství u cyklostezky.

- Kontrola trvajících úkolů

| 3KMČ/Kost/14/1 | Investiční záměr – rozšíření a rekonstrukce ulice Lázeňská. Historie úkolu – viz předchozí zápisy KMČ 10.9.2018: Dokončení realizace I. etapy – předání stavby do 30.10.2018. Komise požaduje investiční záměr na další etapu rekonstrukce ulice Lázeňská – vzhledem k předpokládané fin. náročnosti není možno hradit z priorit (informaci zajistí Ing. Jiří Sukop). Z: OKaRDS, Ing. Večerková, KT: 12/2018 |
| --- | --- |
| 7KMČ/Kost/15/1 | Vybudování chodníku v ul. Přehradní – priorita KMČ. Inf. 17.5.2018: v prioritách zařazeno zpracování PD. Je zpracována studie, nutné dořešit majetko-pr. poměry. KMČ 10.9.2018: v rámci priorit požadujeme v r. 2019 realizaci. Z: OKaRDS, Ing. Večerková, KT: 12/2018 |
| KMČ/Kost/16/1 | Komise navrhuje prozkoumání situace na spojovacím chodníku z ulice Za Humny do Štípy, kde byl po vydatném dešti 31. 7. 2016 chodník znepřístupněn sjetou zeminou z polí a byly dotčeny domy a pozemky na ulici Ovesná a okolí. Navrhujeme, aby se příkop vyčistil, případně prohloubil a umístila se značka zákazu zavážení příkopu hlínou a odpadem ze zahrádek. Inf. 8/2016: příkop vyčištěn, dále v řešení. Inf. 11/2017: bylo konsultováno s H. Večerkovou z OKaRDS na na místě samém. Inf. 10.9.2018: úkol trvá – doposud neřešeno. Z: OKaRDS, p. Večerková, KT: 12/2018 |
| KMČ/Kost/17/1 | Zpevnění krajnice na komunikaci ulice Zlínská (v části za zástavbou – směr Lešná). KMČ 21.6.2018: zpevnění krajnice neřeší problém, komunikace nevyhovuje projíždějícím vozidlům MHD, které se zde míjejí. Nutno řešit rozšíření komunikace. Inf. 10.9.2018: komise trvá na rozšíření komunikace Z: H. Večerková, OKaRDS, KT: 12/2018 |
| KMČ/Kost/18/2 | Zajistit nacenění probírky keřů a stromů na hřišti v Malém Kostelci. Z: Ing. Hegmonová, OMZ - žádost předá M. Mikulíková, na další jednání komise zajistí vyjádření OMZ vč. nacenění. Inf. 21.6.2018: úkol byl předán, dle sdělení Ing. Hegmonové, žádost byla zapsána do knihy plánovaných ořezů a ošetření a je vedena pod číslem 63. Dále je nutno konzultovat s Ing. Pospíšilíkem. Inf. 10.9.2018: úkol trvá Z: OMZ, KT: 12/2018 |

- Různé, nové podněty

Pokračování priorit a nové priority 2019:

Přítomní členové komise odsouhlasili:

  - Pokračování v akci Regenerace veřejného prostranství u cyklostezky u Lázní směr Lešná

  - Realizaci vybudování chodníku od ulice K Fojství po zastávku MHD Střed

  - Realizaci vybudování chodníku podél ulice Přehradní od ulice Lázeňská po Májovou

  - Opravy pozemních komunikací, cca 100 tis. Kč

  - Opravy chodníků, cca 100 tis. Kč

  - Provozní akce OMZ, 100 tis. Kč

  - Podpora společenských aktivit, 100 tis. Kč

  - Činnost KMČ, cca 20 tis. Kč

  - Vánoční osvětlení, cca 5 tis. Kč

  - Investice, rezerva 100 tis. Kč

Příspěvky:

    - 500,- Kč na zakoupení květin k výročí 28. října,

    - 25 tis. Kč na konání Mikulášské besídky 2. 12. 2018,

    - 5 tis. Kč na závěrečné zasedání komise 15. 11. 2018.

Komise nesouhlasí s navrženým naceněním studie smíšené komunikace pro pěší směr Kostelec -  Lešná (90 tis. Kč). Stanovisko předáno p. Večerkové, OKaRDS.

Komise dále podporuje žádost občanů ulice Lešenská o umístění stacionárních radarů na této komunikaci a omezení rychlosti. Žádost byla předána panu Hlaváčovi z OKaRDS.

- Závěr

Termín příštího závěrečného zasedání KMČ Kostelec je stanoven na

15. 11. 2018 v 17 hodin v restauraci U Staňků.

Mikulášská besídka se uskuteční 2. 12. 2018 ve 14.30 hodin v Sokolovně ve Štípě.

V Kostelci, 17.9.2018

Vyhotovila: Marta Mikulíková, tajemnice KMČ Kostelec

Zkontrolovala: Marcela Koutná, předsedkyně KMČ Kostelec