# Z Á P I S  č. 3/2018

z jednání Komise MČ Kostelec dne 21.6.2018

Přítomni: Marcela Koutná, MUDr. Stanislav Červenka, Miroslava Směšná,

Leo Doležel, Ing. Ludvík Dlabaja, Petr Staněk,

Vlastimil Oulehla, Ing. arch. Jiří Jílek, tajemnice KMČ Marta

Mikulíková

Omluveni: MUDr. Petr Čapka, Ing. Jiří Sukop, Ing. Aleš Žabčík

Přítomno 8 členů komise -  komise je usnášeníschopná.

___________________________________________________________________________

Program:

- Zahájení, informace předsedkyně Marcely Koutné, informace z kanceláře

- Kontrola trvajících úkolů

- Různé, nové podněty

- Závěr

- Zahájení, informace předsedkyně, informace

z kanceláře MČ

Předsedkyně komise Marcela Koutná zahájila zasedání komise a přivítala přítomné členy.

Informace předsedkyně KMČ:

- Po urgenci došlo k předání staveniště dne  15. 6. 2018 – akce Rekonstrukce veřejného prostoru u cyklostezky u Lázní. Přítomni: Marcela Koutná, Ing. arch. Uvízlová, Ing. Bajza, pan Velísek.

- Dále až po urgenci sdělila paní Večerková z OKaRDS, že zahájení stavby Rekonstrukce křižovatky ul. Lázně - Lázeňská se posunuje o 6 týdnů. Žádáme o předložení smlouvy s firmou Strabag (v době vyhotovení zápisu byla smlouva přeposlána paní Večerkovou).

- Prořez nebo likvidace stromů a keřů na hřišti v Malém Kostelci bylo předáno Ing. Hegmonové z OMZ, v době vyhotovení zápisu došla odpověď. Je uvedeno v odst. 2 Trvající úkoly.

- Uskuteční se schůzka s Ing. Pospíšilíkem a Ing. Divokým z OMZ ohledně sečení v Kostelci. Nespokojenost s tímto způsobem sečení – stížnosti obyvatel. Kdyby si občané sami neupravovali meze, jak by to vypadalo?

- Občané stále apelují na vybudování zastávky na ulici Lešenská směrem od Lešné  a na ulici Štípská – podpora komise!

- Hřiště v Malém Kostelci budou využívat lukostřelci.

Informace z kanceláře MČ:

- Probírka hřiště v Malém Kostelci – nahlášena, uvedeno v odst. 2 – Trvající úkoly.

- Osvětlení TGM – vyhotoveno, bude vyřazeno v příštím zápisu.

- Vysázení lípy ke 100. výročí ČR – bude provedeno, zajistí paní Surovcová z OMZ – pravděpodobně prostor v části rekonstruovaného prostoru u cyklostezky.

- Dále pracovnice kanceláře seznámila komisi se stávajícími požadavky na investiční záměry v Kostelci.

- Kontrola trvajících úkolů

| 3KMČ/Kost/14/1 | Zastávky MHD na ulici Štípská směr od Zlína a na ulici Lešenská směr na Lešnou jsou vybudovány. Zastávky opačných směrů se budou řešit (termín dle toho, zda se budou dále odvolávat občané, kteří nesouhlasí s umístěním zastávek). Inf. OKaRDS 9/2016: Rozhodnutím KÚ ZK, č. j. KUZL 44792/2016, ze dne 23. 8. 2016, bylo zamítnuto odvolání na vydané rozhodnutí č. j. MMZL 053377/2016 a potvrzeno jeho vydání, kterým byla povolena stavba “Zastávka MHD U Řadovek, Štípa, směr Zlín“. SMZ do konce roku 2016 vybere z VŘ vítězného zhotovitele stavby a připraví zahájení realizace vlastní stavby v průběhu příštího roku. Inf. OKaRDS 5/2017: dle sdělení p. Večerkové z OKaRDS vybudování zastávek prozatím pozastaveno. Další pokračování bude až v návaznosti s možným spojem linky č. 4 z Vršavy do Kostelce, Štípy, atd. IS OKaRDS MMZ z 7. 7. 2017: Na základě schválených změn k rozsahu dopr. obslužnosti MHD pro lokality MČ Štípa, Kostelec a Velíková (ZMZ z 11.5.2017), související s rozšířením linky MHD č. 4 do těchto lokalit, se nástupní zastávky MHD „Kostelec, U Řadovek“ a „Kostelec, hřbitov“ z důvodu změn trasování připravovaného rozšíření zmiňované linky MHD č. 4 nebudou realizovat. Komise žádá o prověření tohoto úkolu - reagujeme na požadavky a stížnosti občanů Kostelce. Uskutečnila se schůzka s Ing. Zlámalem, vybudování zastávek bylo přislíbeno. Inf. 17.5.2018: dle sdělení H. Večerkové z OKaRDS – práce se uskuteční cca v červnu 2018, realizace TS Zlín. 21.6.2018, v době zasedání komise, práce nebyly ještě započaty. Dle sdělení radního J. Nováka se práce posunují na červenec a srpen 2018 – odpověď paní Tkadlecové z Lešenské ulice (došlo na dotaz z kanceláře MČK dne 27.6.2018) Z: OKaRDS, KT: 9/2018 |
| --- | --- |
| 3KMČ/Kost/14/1 | Komise MČ Kostelec požaduje informaci, jak pokračuje investiční záměr – rozšíření a rekonstrukce ulice Lázeňská. OKaRDS 12. 9. 2016: pokračuje se v přípravě I. etapy (běží územní řízení). OKaRDS 17. 3. 2017: OKaRDS pokračuje v přípravě I. etapy rekonstrukce ul. Lázeňské, je vydáno pravomocné územní rozhodnutí, po vyřešení majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků budeme pokračovat ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a v zajištění vydání stavebního povolení. Předpokládaný termín realizace akce je 2018. IS OKaRDS z 4/2018: zahájení stavebních prací předpokládáme ke konci letních měsíců 2018. Z: OKaRDS, Ing. Večerková, KT: 9/2018 |
| 7KMČ/Kost/15/1 | Znovu prověřit umístění dopravní značky „Dej přednost zprava“ na ulici Přehradní směrem od Malého Kostelce, případně vybudování příčného prahu. Vybudování chodníku v ul. Přehradní – priorita KMČ. Inf. z kanc. MČ, 26.11.2015: bylo vše zjišťováno na místě samém s Ing. Fuskovou. Na rok 2016 zařazujeme do priorit vyhotovení PD na chodník od ulice Lázeňská po ulici Májovou. Inf. 8/2016: proběhlo šetření na místě, Ing. Hlaváč, v řešení. Inf. 17.5.2018: rozhodnutí komise vyhotovit PD na chodník trvá. Zpracována studie, nutné dořešit majetko-pr. poměry. Z.: Ing. Večerková, OKaRDS, KT: 9/2018 |
| 4KMČ/Kost/16/1 | Komise žádá zajištění osvětlení nám. TGM u zastávky MHD U Pomníku. Při úpravě náměstíčka se na osvětlení zapomnělo. Je to nutné i z bezpečnostních důvodů – viz uřezaný stromek. Inf. 6/2017: úkol trvá, KaMČ bude urgovat na OKaRDS Inf. 11/2017: v měsící říjnu bylo předána žádost o instalace osvětlení osobně paní Večerkové – přítomni Ing. arch. Jiří Jílek a pracovnice kanceláře M. Mikulíková Inf. 17.5.2018: konsultováno p. Večerkovou s panem Kvaiserem z TS Zlín, bude vyhotoveno, částku cca 10 tisíc Kč hradí komise. Z: OKaRDS, p. Večerková, KT: 6/2018 21.6.2018 – osvětlení nám. TGM je vyhotoveno, úkol bude vyřazen v příštím zápisu. |
| KMČ/Kost/16/1 | Komise navrhuje prozkoumání situace na spojovacím chodníku z ulice Za Humny do Štípy, kde byl po vydatném dešti 31. 7. 2016 chodník znepřístupněn sjetou zeminou z polí a byly dotčeny domy a pozemky na ulici Ovesná a okolí. Navrhujeme, aby se příkop vyčistil, případně prohloubil a umístila se značka zákazu zavážení příkopu hlínou a odpadem ze zahrádek. Inf. 8/2016: příkop vyčištěn, dále v řešení. Inf. 5/2017: pracovnice kanceláře znovu připomněla problém Ing. Zlámalovi 24. 5. 2017. Inf. 11/2017: bylo konsultováno s H. Večerkovou z OKaRDS na na místě samém. Inf. 17.5.2018 + 21.6.2018: úkol trvá Z: OKaRDS, p. Večerková, KT: 9/2018 |
| KMČ/Kost/17/1 | Zpevnění krajnice na komunikaci ulice Zlínská – žádáme stanovisko, zda je akce ukončena a současný stav je finální podoba. KMČ 21.6.2018: zpevnění krajnice neřeší problém, komunikace nevyhovuje projíždějícím vozidlům MHD, které se zde míjejí. Nutno řešit rozšíření komunikace. Z: H. Večerková, OKaRDS, KT: 9/2018 |
| KMČ/Kost/18/2 | Zajistit nacenění probírky keřů a stromů na hřišti v Malém Kostelci. Z: Ing. Hegmonová, OMZ - žádost předá M. Mikulíková, na další jednání komise zajistí vyjádření OMZ vč. nacenění. 21.6.2018 – úkol byl předán , dle sdělení Ing. Hegmonové, žádost byla zapsána do knihy plánovaných ořezů a ošetření a je vedena pod číslem 63. Dále je nutno konzultovat s Ing. Pospíšilíkem. Z: OMZ, KT: 9/2018 |

- Různé, nové podněty

Komise požaduje vyhlášení výběrového řízení na prioritu „Prověřovací studie smíšené komunikace od Kostelce k Lešné“. Bylo diskutováno s H. Večerkovou, OKaRDS, na jednání KMČ 17. 5. 2018.

- Závěr

Termín příštího zasedání KMČ Kostelec je předběžně stanoven na 6. 9. 2018, příp. bude upřesněn.

V Kostelci, 27. 6. 2018

Vyhotovila: Marta Mikulíková, tajemnice KMČ Kostelec

Zkontrolovala: Marcela Koutná, předsedkyně KMČ Kostelec