# Z Á P I S  č. 2/2020

z jednání Komise MČ Kostelec dne 17.9.2020

Přítomni:  Marcela Koutná, Miroslava Směšná, Petr Staněk,

MUDr. Stanislav Červenka,  Leo Doležel,

Ing. arch. Jiří Jílek, Ing. Aleš Žabčík, Vlastimil Oulehla

tajemnice KMČ Marta Mikulíková

Omluveni: MUDr. Petr Čapka, Ing. Jiří Sukop, Ing. Ludvík Dlabaja

Přítomno 8 členů komise -  komise je usnášeníschopná

___________________________________________________________________________

Program:

- Zahájení, informace předsedkyně, informace z kanceláře MČ, diskuse

- Kontrola trvajících úkolů

- Různé, nové podněty

- Závěr

- Zahájení, informace předsedkyně, informace z kanceláře MČ

Předsedkyně KMČ Marcela Koutná seznámila přítomné členy komise se zápisem z pracovní schůzky ohledně údržby zeleně v Kostelci a k upřesnění požadavků KMČ na zpracování PD pro akci „Regenerace veřejného prostranství podél cyklostezky II. Etapa – viz příloha zápisu.

Nejsme spokojeni s realizací OD některých akcí MČK.

Informace z kanceláře MČ:

Obyvatelé ulice Štípská požadují vybudování lavičky a zábradlí na zastávce MHD U Řadovek – směr Štípa. Požadavek byl zaslán prostřednictvím kanceláře panu Moravcovi z OD, komise souhlasí.

Připomínky k JŘ MHD a to zejména na ulici Lešenská, kde se zrušily některé spoje č.4  a č.5 byl zaslán s vyjádřením podpory občanům na DSZO.

Připomínky občanů k zákazu přechodu přes hráz Fryštácké nádrže a přechod přes Lukovskou nádrž byl konsultován jak s Povodím Moravy, tak s panem Vančíkem s MMZ. Bohužel Povodí Moravy nedovolí přechod přes hráz Fryštácké nádrže do lesa, jelikož lesy v blízkosti Fryštácké nádrže jsou v PHO 1 y zde je vstup zakázán.

Chodník přes Lukovskou nádrž je prozatím neřešen.

- Kontrola trvajících úkolů

| 3KMČ/Kost/14/1 | Investiční záměr – rozšíření a rekonstrukce ulice Lázeňská. Historie úkolu – viz předchozí zápisy KMČ 11.10.2018: Dokončení realizace I. etapy – předání stavby do 30. 10. 2018. Komise požaduje investiční záměr na další etapu rekonstrukce ulice Lázeňská – vzhledem k předpokládané fin. náročnosti není možno hradit z priorit (informaci zajistí Ing. Jiří Sukop). 15.11.2018: Ing. Jiří Sukop – je třeba navrhnout investiční záměr na pokračování rekonstrukce ulice Lázeňská. Komise se musí dohodnout, zda bude komunikace jednosměrná nebo dvousměrná, dále se zajistí odkup pozemků atd., poté návrh předat Ing. Zlámalovi. Z: OD, KT: 2/2019 KMČ 21.2.2019 – komise na příštím zasedání připraví návrh na investiční záměr a poté svolá obyvatele Lázeňské. Zajistí: Ing. arch. Jílek. KMČ 30.5.2019 – schůzka občanů se prozatím nekoná. KMČ 27.6.2019 – dtto KMČ 9.10.2019 – na příštím zasedání dne 7.11.2019 bude komise seznámena s původní studií na rekonstrukci ulice Lázeňská a poté budou občané osloveni a případně pozváni na schůzi, kde jim budou předány další informace. Zajistí: Marcela Koutná, Marta Mikulíková KMČ 5.12.2019 – bude řešeno na komisi v lednu 2020. KMČ 27.2.2020 – neřešeno KMČ 17.9.2020 - neřešeno |
| --- | --- |
| 7KMČ/Kost/15/1 | Vybudování chodníku v ul. Přehradní – priorita KMČ. Inf. 17.5.2018: v prioritách zařazeno zpracování PD. Je zpracována studie, nutné dořešit majetko-pr. poměry. KMČ 15.11.2018: v rámci priorit požadujeme v r. 2019 realizaci. Z: OD, KT: 2/2019 KMČ 21.2.2019 – pokračovat v přípravě. KMČ 30.5.2019 - pokračovat v přípravě. KMČ 27.6.2019 – pokračovat v přípravě. KMČ 9.10.2019 – pokračovat v přípravě. KMČ 5.12.2019 – pokračovat v přípravě. KMČ 27.2.2020 – komise požaduje realizaci. KMČ 17.9.2020 – pokračovat v přípravě |
| KMČ/Kost/16/1 | Komise navrhuje prozkoumání situace na spojovacím chodníku z ulice Za Humny do Štípy, kde byl po vydatném dešti 31. 7. 2016 chodník znepřístupněn sjetou zeminou z polí a byly dotčeny domy a pozemky na ulici Ovesná a okolí. Navrhujeme, aby se příkop vyčistil, případně prohloubil a umístila se značka zákazu zavážení příkopu hlínou a odpadem ze zahrádek. Historie úkolu – viz předchozí zápisy. KMČ 21.2.2019 – neřešeno, bude konsultováno s technikem. KMČ 30.5.2019 – prozatím neřešeno. KMČ 27.6.2019 – neřešeno, pracovnice kanceláře bude informovat technika pana Vladimíra Vičíka. Konzultace na místě samém. KMČ 9.10.2019 – po domluvě s panem Vičíkem bude problém konsultován na místě samém. Pan Vičík bude kontaktovat pracovnici kanceláře a domluví se na termínu. KMČ 5.12.2019 – bude konzultováno s nově přiděleným technikem v lednu 2020. KMČ 27.2.2020 – bude šetřeno v terénu, nahlášeno nově přidělénému technikovi panu Kolajovi z OD KMČ 17.9.2020 – bude řešeno s nově přiděleným technikem pro MČK panem Poláčkem |
| KMČ/Kost/17/1 | Zpevnění krajnice na komunikaci ulice Zlínská (v části za zástavbou – směr Lešná). Historie požadavku viz předchozí zápisy: KMČ 5.12.2019 – investice – komise trvá na požadavku rozšíření komunikace. KMČ 27.2.2020 – investice- komise trvá na rozšíření komunikace KMČ 17.9.2020 – požadavek trvá |
| KMČ/Kost/18/2 | Zajistit nacenění probírky keřů a stromů na hřišti v Malém Kostelci. Z: Ing. Hegmonová, OMZ - žádost předá M. Mikulíková, na další jednání komise zajistí vyjádření OMZ vč. nacenění. Inf. 21.6.2018: úkol byl předán, dle sdělení Ing. Hegmonové, žádost byla zapsána do knihy plánovaných ořezů a ošetření a je vedena pod číslem 63. Dále je nutno konzultovat s Ing. Pospíšilíkem. Historie úkolu – viz předchozí zápisy KMČ – 5.12.2019 – bude konzultováno v lednu 2020 s OMZ. KMČ 27.2.2020 – pracovnice kanceláře konzultovala situaci s paní Halaškovou – arboristkou OMZ, následně vyhotoví foto, a opět nahlásí případný požadavek. KMČ 17.9.2020 – na mrtvém bodě. |

- Různé, nové podněty

Komise podporuje požadavek občanů – vybudování  lavičky a zábradlí u zastávky MHD „U Řadovek“ směr Štípa.

Komise podporuje oprávněný požadavek občanů znovu zajistit četnější zastavování spojů č. 4 a č. 5  MHD na ulici Lešenská.

Přítomní členové odsouhlasili příspěvek na nákup květin k výročí 28. října ve výši 500,- Kč

Komise nemá námitky k výpůjčce části pozemku p.č. 1241/2 ke sjezdu k rodinnému domu p.č. 151/2 v ulici Na Rusavě.

Komise projednala aktuální tabulku priorit na rok 2020 a navrhuje odstoupení od priority č. 2 z roku 2015 – Stezka pro pěší, ul. Fryštácká – z důvodu neujasněných majetkoprávních poměrů.

4.  Závěr

Termín příštího zasedání KMČ Kostelec je stanoven na 12.11.2020.

V Kostelci, 21.9.2020

Vyhotovila: Marta Mikulíková, tajemnice KMČ Kostelec

Zkontrolovala: Marcela Koutná, předsedkyně KMČ Kostelec

Příloha: zápis z pracovní schůzky

ZÁPIS Z PRACOVNÍ SCHŮZKY

Datum:8.9.2020, 8:30 hodin

Ve věci: upřesnění požadavků KMČ na údržbu zeleně v Kostelci a na zpracování PD pro akci:„Regenerace veřejného prostranství podél cyklostezky II. etapa“

Za účasti:

paní Marcela Koutná – předsedkyně KMČ Kostelec

Ing. arch. Jiří Jílek – člen KMČ Kostelec

Ing. Eliška Gášková – odbor městské zeleně (OMZ) Magistrátu města Zlína

Ing. Zdeňka Čeleďová – zahradní architektka

Na schůzce došlo k upřesnění požadavků KMČ na údržbu zeleně v Kostelci a k upřesnění požadavků KMČ na zpracování PD pro akci: „Regenerace veřejného prostranství podél cyklostezky II. etapa“ (dále jen „Regenerace II. etapa“). Na schůzce bylo dohodnuto:

- Paní Koutná požádala OMZ o vyřešení neupravené části svahu u svahové skluzavky, bylo dohodnuto, že na neupravené části bude vysazenapůdopokryvná rostlina – barvínek. Bude zváženo i vysazení barvínku pod kruhovou lavičku, kde zůstává neposečená tráva a je to nevzhledné.

- Ing. Čeleďová pošle Ing. Gáškové e-mailem cenovou nabídku na zpracování PD pro společné povolení na akci: „Regenerace veřejného prostranství podél cyklostezky II. etapa“. Cenová nabídka bude následně zaslána KMČ Kostelec k odsouhlasení.

- Požadavky KMČ na zpracování PD pro akci „Regenerace II. etapa“:

- V rámci PD bude řešen pouze pozemek parc. č. 167/3 v k.ú. Kostelec u Zlína, který je ve vlastnictví Statutárního města Zlín

- Byla zvolena pravoúhlá varianta zpevněné plochy z různých druhů povrchů, na které budou umístěny herní plochy pro společenské hry (např. mlýn, člověče, vrhcáby, šachy) a deska s pravidly

- Okolí zpevněné plochy bude ozeleněno vzrostlými stromy, okrasnými keři a trvalkami, uprostřed zpevněné plochy bude umístěn vzrostlý strom

- V rámci PD budou navrženy tyto prvky: vodní prvek, malý altán, osvětlení, lavičky, stojan na kola, odpadkové koše

- Ing. Čeleďová zpracuje návrh „Regenerace II. etapa“, který paní Koutnáprojedná s vedením Lázní Kostelec a o výsledku jednání bude informovat na další pracovní schůzce.

Zapsala: Ing. Eliška Gášková

Datum: 8.9.2020