# Z Á P I S  č. 4,5/2015

z jednání Komise místní části Kudlov konaného dne 9. 9. 2015

a z veřejného jednání KMČ Kudlov konaného dne 23. 9. 2015

16. 9. 2015 přítomni:	E. Neherová, M. Lux, V.Dynka, L. Fajgarová, L. Novák

Omluveni:  M. Šubíková, J. Černochová

Hosté: M. Adámek (ZMZ)

# 23. 9. 2015 přítomni: M. Šubíková, V. Dynka, L. Novák, M. Lux, E. Neherová

# Omluveni: L. Fajgarová, J. Černochová

# Hosté: M. Adámek (ZMZ), F. Rábek, 15 občanů MČ

# Program 9. 9. 2015:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

# 2. Různé

# 3. Závěr

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 4KMČ/Kud./09/4 | Zjistit situaci s ujíždějící vozovkou, spojka mezi Jaroslavicemi a Kudlovem, možnost opravy. Historie úkolu 2009 – 2013 – viz předchozí zápisy Inf. OKaRDS 10/2013: Komunikace je poškozena ve dvou úsecích poklesem krajnice. Pro tyto úseky byl zpracován návrh na stabilizaci krajnice vč. odhadu nákladů na realizaci. Oprava bude realizována v následujících letech v případě zařazení do priorit MČ a přidělení finančních prostředků. Inf. Ing. Poláčka 12/2013: v 11/2013 bylo provedeno vyspravení, vyrovnání povrchu živicí v rámci oprav výtluků. Odhad nákladů: 1. fáze - vyčistění příkopy, drenáž, propustek, nová konstrukce poškozené části vozovky, s omezením provozu do 3,5 tun – 1,35 mil. Kč vč. DPH 2. fáze – vybudování pilotové stěny, možnost plného zatížení, odhad ceny – pro zajištění problémového úseku ca. 10 mil. Kč vč. DPH Inf. 11/2014: Požadavek konzultovat se jm. čl. ZMZ M. Adámkem a jeho prostřednictvím přenést do RMZ, resp. na příslušného komp. náměstka. Část katastru MČ Jaroslavice. Inf. KMČ 4/2015: žádá o zařazení akce do plánu investic SMZ – komunikace je část. na katastru MČ Jaroslavice. |
| 6KMČ/Kud./09/2 | Zjistit skutečný stav kanalizace, ul. Zelená Historie úkolu 2009 – 2014 – viz předchozí zápisy Inf. ORIA 4/2014: Platí původní vyjádření z minulého roku, že VaK uvedenou akci nemá výhledově v plánu (původní projekt neprošel ÚR, nesouhlasná stanoviska majitelů pozemků). Není ani podnět či informace od vedení města, aby se ORIA věcí dále zabýval. ORIA navrhuje, po vzoru Jaroslavic – kan. ul. Drahy, aby komise zvážila zařazení akce do priorit a financování přípravy akce s tím, že by se obnovily jednání s majiteli dotčených pozemků. V případě úspěšného dokončení přípravné fáze by byla realizace stavby závislá na přidělení finančních prostředků. Požadavek KMČ: svolání schůzky se zástupci MOVO, odboru ORIA a zástupce KMČ, podnět řeší prac. KaMČ s ORIA KMČ 12.11.2014: není žádná písemná odpověď k poslednímu jednání na místě, které proběhlo v ul. Zelená. KMČ požaduje plán stávající kanalizace ul. Zelená – dešťové – řešeno s Ing. Jalůvkovou, ORIA. KMČ 11.2.2015: dle dopisu Ing. Šebíka se jedná o patovou situaci, jednání nebylo úspěšné, není jasné jak dále pokračovat. KT: 6/2015 |
| 1KMČ/Kud./12/1 | Zajistit jednání s majitelem pozemku p. Roučkou, pozemek u farmy /vedlejší/, rozšíření požadavku na ÚP – pořádání akcí, poutě apod. Z: E. Neherová KMČ 6/2012: zatím neřešeno, nutná osobní schůzka s majitelem pozemku v Brně, nebo ve Zlíně. KMČ 11.2.2015: je plánována osobní schůzka u primátora, termín zatím není znám. KMČ 9/2015: dle informací od asistentky primátora, p. Roučka není ochoten dostavit se k jednání. |
| 5KMČ/Kud./12/1 | Oprava místních komunikací – odbočky z ul. Václavská (problém se zimní údržbou). Historie úkolu 2012 – 2014 – viz předchozí zápisy Z: Ing. Zlámal, ORIA Inf. Ing. Poláčka 12/2013: Ad.1. Ulička – práce na PD pozastaveny, nedořešen pozemek Ad.2. vyřízeny smluvní vztahy a PD, po výběru zahájení realizace Ad.3. Modrá vyřízeny smluvní vztahy a PD, po výběru zahájení realizace. Inf. Ing. Poláčka 10/2014: z ul. Václavská – šikmá – pozastaveno – nesouhlas RMZ s odkoupením, 10/2014 provedeny lokální opravy, z ul. Václavská – kolmá, PD hotovo, vydáno SP, zrušen výběr, zahájení realizace 4/2015, ul. Modrá – PD hotovo, do 15.11.2014 oprava výtluků a poškozených míst, zahájení realizace 4/2015 (kompletní oprava povrchu vč. propustku). KMČ 9/2015: dle posledních informací od Ing. Poláčka proběhne oprava do konce října 2015 |
| 7KMČ/Kud./12/1 | Pozemek naproti farmy č. p. 1082/9, 1082/6, 1082/7 – vykoupený pozemek - smlouva je podepsána, nutnost vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu – budoucí hřiště se zázemím pro sportovce a kulturní vyžití občanů. Historie úkolu r. 2012 – 2014: viz předchozí zápisy KMČ 11.2.2015: dle dohody s paní Hájkovou z ORIA je potřeba udělat studii proveditelnosti, odsouhlasit se sousedy a poté připravit veřejnou soutěž na projekt celé stavby. V současné době se čeká na jednání s p. Roučkou, pokud nebude zájem z jeho strany o prodej pozemku (vedlejšího), přistoupí KMČ k zadání studie, viz. výše. Inf. 4/2015: studie zpracována, čeká se na schválení změn ÚP, násl. zadání zprac. PD, krytí 110 tis. Kč – RMZ 1.12.2014. KT: 10/2015 |
| 5KMČ/Kud./13/2 | V srpnu byl poškozen měřič rychlosti ul. Zelená, hlášeno Ing. Poláčkovi, měřič se z místa pádu týž den ztratil. Tajemnice konzultovala tel. – dohoda o přemístění měřiče na druhou stranu vozovky s napájením z VO. KMČ nemá informace o termínu. Z: Ing. Poláček, OKaRDS Inf. Ing. Poláčka 12/2013: Přesun měřiče na druhou stranu, po dopracování PD a schválení realizace, ca. 4/2014. Inf. KMČ 12/2013: zjistit cenu náhradního zdroje – solární baterie Inf. KMČ 2/2014: KMČ se zatím nedohodla, jaký zvolit postup, zda se místo zruší nebo vymění solární baterie, přesun na druhou stranu je nevhodný. KMČ 14.5.2014: žádost o nacenění protlaku na druhou stranu, případně cenu nabíjecí baterie a výdrž baterie. KMČ 11.6.2014: žádáme opravu panelu, žádná odezva. Z: Ing. Poláček, OKaRDS KMČ 10.6.2015: v r. 2016 se počítá s rekonstrukcí chodníku ul. Zelená,jehož součástí by měla být oprava veřejného osvětlení včetně panelu měřiče rychlosti. KMČ 9/2015: částečné financování rekonstrukce chodníku bude zařazeno do priorit na r. 2016, kdy by mělo dojít k rekonstrukci. |
| 6KMČ/Kud/13/1 | Ul. K Dálnici, Průkop, Skalka II – opravy výtluků. Z: Ing. Poláček, OKaRDS – co nejdříve (nahlášeno v r. 2013) KMČ 12.11.2014: provedeno v ul. K Dálnici a částečně Průkop. Zbývající lokality – požadavek trvá - nahlášeno. Z: OKaRDS, KT: 10/2015 |
| 3KMČ/Kud/14/1 | KMČ žádá o nacenění oplocení dětského hřištěm, ul. K Dálnici. KMČ 12.11.2014: naceněno, bude zařazeno do návrhu priorit na r. 2015. KMČ 11.2.2015: schůzka na místě s tajemnicí bude 23.2.2015 KMČ 1.4.2015: KMČ souhlasí s oplocením pozemku hřiště nad i pod (zvýšení plotu) u bytového domu č. p. 593, dle návrhu OMZ na náklady KMČ – zařazeno do priorit 2015. KMČ nesouhlasí s výpůjčkou a odkupem pozemku pro p. Nováka – nahlášeno na OEaM (viz úkol níže). Z: OMZ KMČ 9/2015: dle dohody s OMZ bude navýšení fin. krytí oplocení o 200 tis. Kč - priority 2016, oplocení dolního hřiště navíc + nákup nové sítě na tenis, volejbal. |
| 3KMČ/Kud/14/2 | Stále není řešena oprava chodníku ul. Zelená, havarijní stav, oprava dolní části chodníku měla proběhnout v letošním roce, není kryto rozpočtem KMČ. KMČ 12.11.2014: provedena pouze malá lokální oprava, neřeší problém. Z: OKaRDS – poslední pís. inf. v r. 2012, žádost o akt. pís. odpověď. KMČ 11.2.2015: tajemnice zašle pís. žádost vč. odůvodnění na komp. náměstka. Inf. OKaRDS 15.5.2015: místní šetření na místě proběhlo 14.4.2015. Projektová dokumentace na opravu chodníku byla zpracována v roce 2010, bez stavebního povolení. V loňském roce byla zadána revize projektu a objednáno vyřízení stavebního povolení, tak aby byla akce připravena k realizaci. Vlivem majetkových poměrů (soukromé pozemky pod chodníkem), dosud povolení není vydáno. Část pozemků je již vyřízena, o dalších se jedná. Předpoklad dokončení přípravy akce vč. SP do konce r. 2015. Rozpočtové náklady jsou cca. 2 mil. Kč. Realizace je možná ve dvou etapách nebo vcelku. Žádost OKaRDS o zařazení akce do priorit MČ a fin. spoluúčast, násl. by se mohlo jednat o případné spoluúčasti SMZ. V souvislosti s opravou chodníku by mohla být provedena i rekonstrukce VO. Předběžně konzultováno s panem Joklem, je třeba určit financování (TSZ, SMZ či z rozp. MČ). KT: 12/2015 |
| 6/KMČ/Kud/14/1 | Žádost o opravu kudlovské dálnice – oprava komunikace v délce po chatovou oblast k Jaroslavicím směr do města, cca 500m drceným starým asfaltem. Komise žádá o nacenění. Z: OKaRDS – žádost o nacenění akce KT: 1/2014 11.2.2015: rozšíření požadavku na vyčištění zeleně, srovnání pozemku až k hřišti u gymnázia. Tzv. kudlovská dálnice je celoročně využívána obyvateli celého Zlína k procházkám i jako cyklotrasa a trasa pro běžky, je potřeba ji vyřešit komplexně, dlouhodobě jsou zde vyjeté koleje a není udržována zeleň.Příslušné odbory žádáme o vyjádření, mělo by se jednat o investici velkého Zlína, nikoliv z prostředků KMČ Kudlov. Inf. OKaRDS: Kudlovská dálnice bude v havarijních místech lokálně opravena tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezd i průchod. KT: 30.11.2015 |
| 4/KMČ/Kud/15/1 | Havárie sesuvu půdy na kudlovské dálnici stále není dořešena. KMČ po dohodě nesouhlasí s průjezdem osobních vozů, pouze průchod pro pěší a kola. Informace pro Ing. Poláčka. KMČ 9/2015: místo je oploceno a je zde zákaz vjezdu všech vozidel, KMČ žádá informace o dalším postupu. |

# Program 23. 9. 2015:

# Veřejné jednání KMČ s občany – projednání požadavků občanů, stanovení priorit 2016.

2. Různé

Akce v MČ:

- 28. 10. 2015: Podzimní procházka pasekářkou stezkou - bez nároku na finance,

- 27. 11. 2015 rozsvícení stromu – instalace osvětlení na strom 5 tis. Kč, doprovodné akce k rozsvícení a dárky pro děti 8 tis. Kč.

3. Závěr

# Termín příštího jednání KMČ je stanoven na 12. 11. 2015.

Zapsala: 5.10.2015 Eva Neherová, tajemnice Komise místní části Kudlov

Ověřil: L. Novák, předseda KMČ Kudlov

Zápis z veřejného jednání KMČ Kudlov

konaného 23. 9. 2015

Přítomní členové komise: M. Šubíková, V. Dynka, L. Novák, M. Lux

Hosté: M. Adámek (ZMZ), F. Rábek, cca 15 občanů MČ

Omluveni: L. Fajgarová, J. Černochová

V klubu seniorů se sešlo zhruba 15 občanů: Úvodní slovo, představení členů KMČ a přivítání občanů měla tajemnice.

Většina dotazů se týkala denního života místní části.

1/p. Valentová - ul. Formanka

Přes ul. Václavskou je velký problém přejít vozovku do ul. Formanka, navrhuje zrcadlo pro pěší.

Odpověď tajemnice: spojíme se s DI a pokusíme se najít řešení.

2/p. Janák – paseky k Pindule

Kdy se bude opravovat KT 1415 – odbočka k chatám, paseky.

Odpověď tajemnice: oprava letos na podzim, pouze lokální recyklátem, poslední informace Ing. Poláčka z OKaRDS - během října, dále pak návrh na přívod vody a elektřiny do sadu ul. K Dálnici – návrh do priorit.

3/p. Kolářová – ul. Švambovce

Dotaz na zahájení výstavby hřiště u farmy, dotaz na bio popelnice, návrh na navýšení kontejnerů na plasty a papír na nové točně, dopolední spoje jsou přeplněné, mezi 9-11 hod. jede jen jeden spoj, proč nesvítí veřejné osvětlení při větším větru – zajistí tajemnice písemnou odpověď TS p. Jokl.

Odpověď – hřiště, p. Adámek a členové komise, ostatní zajistí tajemnice přes odbory MMZ a DSZO.

4/p. Březina – ul. Na Vrchovici

Dotaz na realizaci hřiště – první studii přinesla tajemnice a nechala kolovat, návrh na pruh pro cyklisty na ul. Hradská (jednosměrná vozovka) – dotaz na DI o možnosti zřízení pruhu pro cyklisty zajistí tajemnice. Dotaz na kanalizaci ul. Zelená – odpověď L. Novák, předseda KMČ, v současné době nelze najít vhodné řešení.

5/p. Stuchlík - ul. Švambovce

Dotaz na realizaci hřiště, kdy dojde k zahájení výstavby – odpověď celá KMČ, primátor. Dosud se čekalo na ÚP. Během zimy bude zahájeno ÚŘ, dále pak studie a následně projekt během r. 2016.

6/p. Novotná – ul. K Dálnici

Dotaz na chodníky a přechody pro chodce.

Odpověď – v r. 2010 byla na požadavek KMČ zpracována dopravně – bezpečnostní studie, návrhy řešení této studie: navýšení dopravních značek a zrcadel, přechody ani chodníky v místní části Kudlov nejsou vhodné, vzhledem k nepřehlednosti zatáček a rozhledů do vozovky, jak řidičů, tak chodců. Chodník je možno vést pouze po jedné straně, vozovka je úzká.

Zapsala: 5.10.2015 Eva Neherová, tajemnice Komise místní části Kudlov

Ověřil: L. Novák, předseda KMČ Kudlov