# Z Á P I S  č. 1/2016

z jednání Komise místní části Kudlov konaného dne 15. 2. 2016

Přítomni:	E. Neherová, M. Lux, V. Dynka, J.Černochová, L. Novák

Omluveni:  L. Fajgarová

Hosté:     M. Adámek (ZMZ), F. Rábek

___________________________________________________________

# Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

# 2. Různé

# 3. Závěr

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 4KMČ/Kud./09/4 | Zjistit situaci s ujíždějící vozovkou, spojka mezi Jaroslavicemi a Kudlovem, možnost opravy. Historie úkolu 2009 – 2013 – viz předchozí zápisy Inf. OKaRDS 10/2013: Komunikace je poškozena ve dvou úsecích poklesem krajnice. Pro tyto úseky byl zpracován návrh na stabilizaci krajnice vč. odhadu nákladů na realizaci. Oprava bude realizována v následujících letech v případě zařazení do priorit MČ a přidělení finančních prostředků. Inf. Ing. Poláčka 12/2013: v 11/2013 bylo provedeno vyspravení, vyrovnání povrchu živicí v rámci oprav výtluků. Odhad nákladů: 1. fáze - vyčistění příkopy, drenáž, propustek, nová konstrukce poškozené části vozovky, s omezením provozu do 3,5 tun – 1,35 mil. Kč vč. DPH 2. fáze – vybudování pilotové stěny, možnost plného zatížení, odhad ceny – pro zajištění problémového úseku ca. 10 mil. Kč vč. DPH Inf. 11/2014: Požadavek konzultovat se jm. čl. ZMZ M. Adámkem a jeho prostřednictvím přenést do RMZ, resp. na příslušného komp. náměstka. Část katastru MČ Jaroslavice. Inf. KMČ 4/2015: žádá o zařazení akce do plánu investic SMZ – komunikace je část. na katastru MČ Jaroslavice. Ing. OKaRDS 4/2016: stav trvá – nezhoršuje se, zavedeno omezení provozu do 3,5 tun, odhad celk. nákladů 11,5 mil. Kč, v případě realizace by se měla podílet z přidělovaných fin. prostředků MČ Jaroslavice, MČ Kudlov a SMZ, na akci nejsou přiděleny fin. prostředky Z: OKaRDS |
| 7KMČ/Kud./12/1 | Sportovně – rekreační areál, Zlín – Kudlov, pozemek naproti farmy č. p. 1082/9, 1082/6, 1082/7 Historie úkolu r. 1/2012 – 4/2015: viz předchozí zápisy Inf. odd. PP, 10/2015: vykoupený pozemek územím bez územ. plánu - řeší se vymezení funkčního využití parcely – Změna ÚP č. 2. Inf. 11/2015: Dle dohody s ved. odd. Prostorového plánování MMZ Ing. Tučkem je možné zahájit DUR. Informace předána p. Hájkové/ORIA, která zajistí objednání projektu ke zpracování DUR pro územní rozhodnutí. Inf. KMČ 15.2.2016: v současné době je zpracována studie, zpracování dokum. pro ÚŘ do konce 3/2016, dle ORIA navýšeno krytí o 150 tis. Kč na další část přípravy akce. Inf. ORIA + odd. PP, 3/2016: odhad fin. nákladů na realizaci areálu 5,8 mil. Kč vč. DPH dle projektanta, v ceně není zahrnuta provozní budova; nutný hydrogeologický průzkum (prověření zasakování, úroveň spodní vody, vliv na okolní pozemky atd), tento průzkum byl doporučen stavebním úřadem pro eliminaci případných problémů se sousedy v rámci územního řízení. Z: ORIA |
| 5KMČ/Kud./13/2 | V srpnu byl poškozen měřič rychlosti ul. Zelená, hlášeno Ing. Poláčkovi, měřič se z místa pádu týž den ztratil. Tajemnice konzultovala tel. – dohoda o přemístění měřiče na druhou stranu vozovky s napájením z VO. Historie úkolu 2013-2015 – viz předchozí zápisy Z: Ing. Poláček, OKaRDS Inf. OKaRDS 3/2016: Rekonstrukce chodníku vč. nového veřejného osvětlení a opravy poškozeného měřiče rychlosti, odhad 2,4 mil. Kč, předpoklad SP do 6/2016, realizace možná do konce r. 2016. Částečné financování zařazeno do priorit na letošní rok, z rozpočtu MČ komise vyčleněna 1/3 nákladů, tj. 720 tis. Kč. (ukončení úkolu – sloučeno s úk. 3KMČ/Kud/14/2 – řešení v rámci akce „Rekonstrukce chodníku ul. Zelená“) |
| 6KMČ/Kud/13/1 | Ul. K Dálnici, Průkop, Skalka II – opravy výtluků. Z: Ing. Poláček, OKaRDS – co nejdříve (nahlášeno v r. 2013) KMČ 12.11.2014: provedeno v ul. K Dálnici a částečně Průkop. Zbývající lokality – požadavek trvá - nahlášeno. Inf. KMČ 12.11.2015: většina výtluků provedena, včetně lokality pasek. KMČ 15.2.2016: s opravami se bude pokračovat na jaře 2016 Z: OKaRDS – řeší dle nahlášení požadavků z kanceláře MČ |
| 3KMČ/Kud/14/1 | Oplocení dětského hřištěm, ul. K Dálnici. KMČ 12.11.2014: naceněno, bude zařazeno do návrhu priorit na r. 2015. KMČ 11.2.2015: schůzka na místě s tajemnicí bude 23.2.2015 KMČ 1.4.2015: KMČ souhlasí s oplocením pozemku hřiště nad i pod (zvýšení plotu) u bytového domu č. p. 593, dle návrhu OMZ na náklady KMČ – zařazeno do priorit 2015. KMČ nesouhlasí s výpůjčkou a odkupem pozemku pro p. Nováka – nahlášeno na OEaM (viz úkol níže). KMČ 9/2015: akce zařazena v prioritách MČ vč. fin. krytí - oplocení dolního hřiště navíc + nákup nové sítě na tenis, volejbal, Z: OMZ Inf. OMZ 3/2016, Ing. Trnavská: Priorita 8/2015 - Oplocení severní a severozáp. části dětského hřiště č. 393 – krytí 40 tis. Kč, bude fakturováno v r. 2016 Priorita 3/2016 - Oplocení sadu, doplnění fittnes prvků – krytí 540 tis. Kč, předpoklad realizace v r. 2016, oplocení DH 50 tis. Kč, oplocení sportoviště cca 250 tis. Kč, fitness prvky - trampolína 90 tis. Kč, cvičící stroje 2 ks á 50 tis. Kč, regenerace trávníku 50 tis. Kč. Z: OMZ |
| 3KMČ/Kud/14/2 | Oprava chodníku ul. Zelená, havarijní stav. KMČ 12.11.2014: provedena pouze malá lokální oprava, neřeší problém. Inf. OKaRDS 15.5.2015: místní šetření na místě proběhlo 14.4.2015. Projektová dokumentace na opravu chodníku byla zpracována v roce 2010, bez stavebního povolení. V loňském roce byla zadána revize projektu a objednáno vyřízení stavebního povolení, tak aby byla akce připravena k realizaci. Vlivem majetkových poměrů (soukromé pozemky pod chodníkem), dosud povolení není vydáno. Část pozemků je již vyřízena, o dalších se jedná. Předpoklad dokončení přípravy akce vč. SP do konce r. 2015. Rozpočtové náklady jsou cca. 2 mil. Kč. Realizace je možná ve dvou etapách nebo vcelku. Žádost OKaRDS o zařazení akce do priorit MČ a fin. spoluúčast, násl. by se mohlo jednat o případné spoluúčasti SMZ. V souvislosti s opravou chodníku by mohla být provedena i rekonstrukce VO. Předběžně konzultováno s panem Joklem, je třeba určit financování (TSZ, SMZ či z rozp. MČ). KMČ 9/2015: částečné financování rekonstrukce chodníku bude zařazeno do priorit na r. 2016, kdy by mělo dojít k rekonstrukci. Inf. Ing. Poláčka, 12/2015: probíhá PD na opravu chodníku i vybudování nového osvětlení v ul. Zelená, vč. odkupu pozemků pod stávajícím chodníkem. Inf. OKaRDS 3/2016: Rekonstrukce chodníku vč. nového veřejného osvětlení a opravy poškozeného měřiče rychlosti, odhad 2,4 mil. Kč, realizace možná do konce r. 2016. Částečné financování zařazeno do priorit na letošní rok, z rozpočtu MČ komise vyčleněna 1/3 nákladů, tj. 720 tis. Kč. Z: OKaRDS |
| 6/KMČ/Kud/14/1 | Kudlovská dálnice – oprava komunikace v délce po chatovou oblast k Jaroslavicím směr do města, cca 500 m drceným starým asfaltem. Komise žádá o nacenění. 11.2.2015: rozšíření požadavku na vyčištění zeleně, srovnání pozemku až k hřišti u gymnázia. Tzv. kudlovská dálnice je celoročně využívána obyvateli celého Zlína k procházkám i jako cyklotrasa a trasa pro běžky, je potřeba ji vyřešit komplexně, dlouhodobě jsou zde vyjeté koleje a není udržována zeleň. Příslušné odbory žádáme o vyjádření, mělo by se jednat o investici velkého Zlína, nikoliv z prostředků KMČ Kudlov. Inf. OKaRDS 8/2015: Kudlovská dálnice bude v havarijních místech lokálně opravena tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezd i průchod. OKaRDS 10/2015: Opravy kolejí a výtluků na této lesní komunikaci byly částečně provedeny. Návrh na komplexní řešení není vypracován, posun KT 1/2016. Inf. OKaRDS 4/2016: komplexní řešení – odhad cca 25 mil. Kč na celou délku cca 2,7 km – v současné době finančně nereálné; možnost dotačního titulu s dofin. z rozpočtu SMZ - řešení jako cyklostezka – znamenalo by omezení provozu pouze pro pěší a cyklisty – těžce řešitelné vzhledem k využívání komunikace vlastníkem lesa a zahrádkáři hledá se řešení – úprava cca 1,1 km spodního úseku. Z: OKaRDS |
| 4/KMČ/Kud/15/1 | Havárie sesuvu půdy na kudlovské dálnici stále není dořešena (v horní části dálnice). KMČ po dohodě nesouhlasí s průjezdem osobních vozů, pouze průchod pro pěší a kola. Informace pro Ing. Poláčka. KMČ 9/15: místo je oploceno a je zde zákaz vjezdu všech vozidel, KMČ žádá informace o dalším postupu. Inf. OKaRDS 4/2016: místo oploceno, stav trvá – není dořešeno. Z: OKaRDS |
| 6/KMČ/Kud/15/1 | Špatný stav opěrné zídky na ul. Václavská u č. p. 236, p. Bočková žádá opravu, řešeno s Ing. Poláčkem a následně s Ing. Puchmeltrem, ten trvá na zhotoveni projektu opravy zídky. Finanční spoluúčast dohodnuta, KMČ počítá s finanční účastí z vyčleněných prostředků na opravy chodníků a komunikací na r. 2016. Z: OKaRDS - bude řešeno v rámci priorit MČ 2016 – akce č. 5/2016, krytí PD 30 tis. Kč |
| 6/KMČ/Kud/15/2 | KMČ žádá SMZ o vyvolání jednání se stávajícím majitelem bývalé hasičské zbrojnice p. Kubíčkem, nemovitost byla prodána, stejně jako bývalý Kulturní dům. V případě odkupu by mohla sloužit jako sklad majetku města, sklad pro cestáře, případně jako klub seniorů, je umístěna ve středu obce. Zařazeno do návrhu priorit 2016. Z: OEaM (v případě pokynu RMZ) Inf. předsedy KMČ 4/2016: proběhlo jednání, majitel objektu nemá zájem o prodej nemovitosti. (návrh na vyřazení úkolu ze zápisu) |
| 1/KMČ/Kud/16/1 | KMČ požaduje informace o dalším postupu realizace opravy tzv. ul. „šikmá“ - odbočka z ul. Václavské, pozemek který bránil opravě místní komunikace k domům je v současné době vykoupen a je potřeba zahájit projektovou přípravu k této prioritě. Inf. 3/2016: návrh OKaRDS - zprac. PD + IČ pro rekonstrukci ul. "šikmá" cca 100 000 Kč, odhad realizace 1 - 1,5 mil. Kč - k vyjádření KMČ. Z: OKaRDS |

2. Různé

2.1 KMČ schvaluje návrh priorit na r.2016

2.2 Akce v MČ:

- Pronájem svahu byl z důvodu špatných sněhových podmínek zrušen.

- Otvírání studánek – bez finanční účasti z rozp. MČ.

- 30. 4. 2016 -  Pálení čarodějnic a stavění Májky.

2.3 KMČ bere na vědomí ukončení práce v komisi p. J. Černochové.

3. Závěr

# Termín příštího jednání KMČ v dubnu, bude upřesněno.

# Ve Zlíně 24.2.2016

Zapsala: Eva Neherová, tajemnice Komise místní části Kudlov

Ověřil: L. Novák, předseda KMČ Kudlov