# Z Á P I S  č. 2/2017

z jednání Komise místní části Kudlov konaného dne 17. 5. 2017

Přítomni:	E. Neherová, V. Dynka, L. Novák, S. Pospíšilík, M. Lux

Omluveni:  M. Adámek, L. Fajgarová

___________________________________________________________

# Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

# 2. Různé

# 3. Závěr

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 7KMČ/Kud./12/1 | Sportovně – rekreační areál, Zlín – Kudlov, pozemek naproti farmy č. p. 1082/9, 1082/6, 1082/7 Historie úkolu r. 1/2012 – 2/2016: viz předchozí zápisy Inf. ORIA + odd. PP, 3/2016: odhad fin. nákladů na realizaci areálu 5,8 mil. Kč vč. DPH dle projektanta, v ceně není zahrnuta provozní budova; nutný hydrogeologický průzkum (prověření zasakování, úroveň spodní vody, vliv na okolní pozemky atd), tento průzkum byl doporučen stavebním úřadem pro eliminaci případných problémů se sousedy v rámci územního řízení. KMČ 27.4.2016: Komise neschválila hydrogeologický průzkum, není v rámci UŘ potřebný. ORIA byla o stanovisku KMČ informována, čekáme na informace o dalším postupu. Inf. 8/2016: Lokalita je součástí změny ÚP č. 2: Probíhá územní řízení, nový KT: 31.10.2016 Inf. KMČ 12.10.2016: územní řízení čeká na nabytí právní moci. Inf. KMČ 30.11.2016: dodatečné schválení hydrogeologického průzkumu, který proběhne během měsíce ledna 2017. Inf. KMČ 22. 2. 2017: z důvodu špatných klimatických podmínek průzkum dosud neproběhl. KMČ 5/2017: geologický průzkum je hotový, závěr z něj známe, je potřeba vybudovat vsakovací jímky pro hřiště i parkoviště, v současné době běží SP, ÚR je hotové. Z: ORIA |
| 6KMČ/Kud/13/1 | Ul. K Dálnici, Průkop, Skalka II – opravy výtluků. Ing. KMČ 12. 11. 2014: provedeno v ul. K Dálnici a částečně Průkop. Zbývající lokality – požadavek trvá - nahlášeno. Inf. KMČ 12. 11. 2015: většina výtluků provedena, včetně lokality pasek. Inf. KMČ 15. 2. 2016: s opravami se bude pokračovat v r. 2016. Inf. KMČ 22. 2. 2017: aktualizace výtluků během 3/2017. Z: OKaRDS, Ing. Poláček – řeší dle nahlášení požadavků z kanceláře MČ |
| 3KMČ/Kud/14/1 | Dětská hřiště – MČ Kudlov – v rámci priorit MČ. Historie úkolu 11/2014 – 2/2017 – viz předchozí zápisy KMČ 5/2017: na místě proběhla schůzka s p. Uvízlovou OMZ, letos se počítá s umístěním prvků na posilování, úpravou terénu a vybudování hřiště na petangue s úpravou okolí, umístěním laviček apod. Z: OMZ, Ing. arch. Uvízlová |
| 3KMČ/Kud/14/2 | Oprava chodníku ul. Zelená, havarijní stav. Historie úkolu 11/2014 – 8/2016 - viz předchozí zápisy Inf. KMČ 12. 10. 2016: zahájení stavby 10/2016. Inf. KMČ 30. 11. 2017: oprava ul. Zelená je dokončena, na jaře 2017 se bude pokračovat umístěním VO. Inf. KMČ 5/2017: úkol splněn, z příštího zápisu vyřadit, urgence KaMČ opr. měřiče rychlosti. Z: OKaRDS |
| 6/KMČ/Kud/14/1 | Kudlovská dálnice – oprava komunikace v délce po chatovou oblast k Jaroslavicím směr do města, cca 500 m drceným starým asfaltem. Komise žádá o nacenění. 11.2.2015: rozšíření požadavku na vyčištění zeleně, srovnání pozemku až k hřišti u gymnázia. Tzv. kudlovská dálnice je celoročně využívána obyvateli celého Zlína k procházkám i jako cyklotrasa a trasa pro běžky, je potřeba ji vyřešit komplexně, dlouhodobě jsou zde vyjeté koleje a není udržována zeleň. Příslušné odbory žádáme o vyjádření, mělo by se jednat o investici velkého Zlína, nikoliv z prostředků KMČ Kudlov. Inf. OKaRDS 8/2015: Kudlovská dálnice bude v havarijních místech lokálně opravena tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezd i průchod. OKaRDS 10/2015: Opravy kolejí a výtluků na této lesní komunikaci byly částečně provedeny. Návrh na komplexní řešení není vypracován, posun KT 1/2016. Inf. OKaRDS 4/2016: komplexní řešení – odhad cca 25 mil. Kč na celou délku cca 2,7 km – v současné době finančně nereálné; možnost dotačního titulu s dofin. z rozpočtu SMZ - řešení jako cyklostezka – znamenalo by omezení provozu pouze pro pěší a cyklisty – těžce řešitelné vzhledem k využívání komunikace vlastníkem lesa a zahrádkáři hledá se řešení – úprava cca 1,1 km spodního úseku. Z: OKaRDS KMČ 5/2016: Komise navrhuje umístění závory v místě u chatové oblasti, směr do Zlína ke gymnáziu, zabrání se tím dalšímu ničení zažité lesní cesty, zároveň navrhuje lokální opravu štěrkem nebo recyklátem v nejhorším úseku nad gymnáziem. Inf. 5/2016: nejlépe schůzka na místě, dohodne tajemnice Inf. 8/2016: Dosud neřešeno, pod svá křídla si vzal p. náměstek Novák a primátor p. Adámek, očekáváme jejich reakci. Inf. KMČ 12.10.2016: dle poslední tel. informace Ing. Poláčka z OKaRDS, bude řešeno na 2 etapy, I.část od Lesní čtvrti směr Kudlov po chatovou oblast bude řešena recyklátem jako zpevnění lesní cesty, II.část – od chatové oblasti bude zpevněná komunikace pro motorová vozidla, aby zůstal zachován příjezd k chatám. Termín zahájení zatím neznáme, stejně jako financování celé akce, závora by měla být umístěna ještě letos. KMČ 30.11. – dle posledních informací p. náměstka Nováka, bude potřeba na celou akci vyhotovit projekt,financování zatím neznáme. KMČ 22. 2. 2017: jedná se o akci p. náměstka Nováka, který se jí ujal osobně. Inf. OKaRDS 12.4. 2017, Ing. Poláček: do února 2018 bude zpracována PD a vyřízeno SP na celý úsek „Baťovy dálnice“ z Lesní čtvrti na Kudlov. V případě schválení fin. prostředků bude možno stavbu realizovat v roce 2018. Z: OKaRDS |
| 6/KMČ/Kud/15/1 | Špatný stav opěrné zídky na ul. Václavská u č. p. 236, p. Bočková žádá opravu, řešeno s Ing. Poláčkem a následně s Ing. Puchmeltrem, ten trvá na zhotoveni projektu opravy zídky. Finanční spoluúčast dohodnuta, KMČ počítá s finanční účastí z vyčleněných prostředků na opravy chodníků a komunikací na r. 2016. Z: OKaRDS - bude řešeno v rámci priorit MČ 2016 – akce č. 5/2016, krytí PD 30 000 Kč, v r. 2017 krytí 180 000 Kč. KMČ 22. 2. 2017: urgence, žádné nové skutečnosti KMČ 5/2017: byla schůzka s majitelkou domu na místě, dle názoru ORIA břeh ujíždí p. Bočkové, nikoliv pozemek SMZ. Dohodnuto přesné zaměření pozemku na náklady SMZ z důvodu vyjasnění situace. Z: OKaRDS, Ing. Poláček |
| 1/KMČ/Kud/16/1 | Realizace opravy tzv. ul. „šikmá“ - odbočka z ul. Václavské, pozemek, který bránil opravě místní komunikace k domům, je v současné době vykoupen a je potřeba zahájit projektovou přípravu k této prioritě. Inf. 3/2016: návrh OKaRDS - zprac. PD + IČ pro rekonstrukci ul. "šikmá" cca 100 000 Kč, odhad realizace 1 - 1,5 mil. Kč - k vyjádření KMČ. KMČ 27.4.2016: Dle tel. hovoru s Ing. Poláčkem, je určitá možnost vyřešení situace použitím zatravňovacích desek, které fungují zároveň jako vsakovací. Úspora financí je vysoká, KMČ se přiklání k tomuto řešení, pokud je možné ho zde využít, jedná se o příjezd k 4 domům, je finančně nákladné zde uvažovat o živici jako povrchu. Žádáme prověření a nacenění tohoto řešení. Inf. KMČ 12. 10. 2016 + 22. 2. 2017: je odsouhlasená verze zatravňovacích desek na celém úseku, čekáme na přesnější nacenění opravy včetně plotu, není potřeba SP, jedná se o opravu a termín realizace!! Řešíme 3 roky!! KMČ 5/2017: během letních měsíců bude vybudován plot a zatravňovací desky. Z: Ing. Poláček, OKaRDS |
| 2/KMČ/Kud/16/2 | Komise schválila v prioritách na r. 2016 spojku – chodník, z nové lokality na ul. K Dálnici, žádáme informace, zda byla akce zahájena, tj. zhotovení projektu, UŘ a SP. Inf. 8/2016: PD je zadána provedení nejdříve jaro 2017 Inf. KMČ 5/2017: zpracování PD hotovo, čekáme realizaci během letních měsíců. Z: Ing. Poláček, OKaRDS |

2. Různé

Komise očekává urychlení akce „ Výstavba hřiště u farmy“, tato je nejvyšší prioritou, v další etapě je plánována multifunkční budova u tohoto hřiště, s realizací počítáme nejpozději do r. 2020.

1/schválení finančních prostředků na Svatojánskou noc 30 tis. Kč. – v rámci vyčl. fin. prostředků na podporu spol. aktivit v MČ.

2/nutná oprava ul. Do Polí, ujíždí dolní část opravené komunikace,   prac. kanc. MČ nahlásí Ing. Poláčkovi.

3. Závěr

# Termín příštího jednání bude upřesněn, předpoklad 8/2017, násl. v 9/2017 veř. jednání KMČ.

# Ve Zlíně 21.5.2017

Zapsala: Eva Neherová, tajemnice Komise místní části Kudlov

Ověřil: L. Novák, předseda Komise místní části Kudlov