Z Á P I S  č. 4/2018

**Z veřejného jednání Komise místní části Kudlov**

**konaného dne 24.9.2018**

**Přítomni:** E. Neherová, L. Novák, V. Dynka, L. Fajgarová

**Omluveni:** V. Najman, M. Lux, S. Pospíšilík

**Hosté:** M. Adámek (jm. čl. ZMZ), I. Zipper (odd. PKaS MMZ), 6 občanů MČ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Program:**

**1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání**

**2. Různé, podněty občanů**

**3. Závěr**

**1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkoly z minulých setkání:** | |  | |
| 7KMČ/Kud./12/1 | | **Sportovně – rekreační areál, Zlín – Kudlov,** pozemek naproti farmy č. p. 1082/9, 1082/6, 1082/7  Historie úkolu r. 1/2012 – 9/2016: viz předchozí zápisy  Inf. KMČ 12.10.2016: územní řízení čeká na nabytí právní moci.  KMČ 30.11.2016 – dodatečné schválení hydrogeologického průzkumu, který proběhne během měsíce ledna 2017  KMČ 22.2.2017 – z důvodu špatných klimatických podmínek průzkum dosud neproběhl  KMČ 31.5.2017 – geologický průzkum je hotový, závěr z něj známe, je potřeba vybudovat vsakovací jímky pro hřiště i parkoviště, v současné době běží SP, ÚR je hotové.  KMČ 18.9.2017 –současný stav projektu a zdůvodnění navýšení ceny bylo osobně předneseno na setkání komise, námitky žádné nebyly, projekt bude odevzdán v říjnu 2017 Ing. Hájkové, která přislíbila zahájení dalších kroků k realizaci na jaře 2018, tj. výběrové řízení na zhotovitele stavby.  KMČ 28.2.2018 - čekáme na výběrové řízení a zahájení stavby.  KMČ 22.5.2018 – stavba byla zahájena v květnu, areál zatím bez vody a elektřiny.  **KMČ 24.9.2018 – stavba zkolaudována, drobné nedostatky dokončovacích prací.**  **Z: ORIA** | | |
| 3KMČ/Kud/14/1 | **OMZ – dětská hřiště**  **Historie úkolu 2014 – 2016 – viz předchozí zápisy**  KMČ 31.5.2017 - na místě proběhla schůzka s p. Uvízlovou OMZ, letos se počítá s umístěním prvků na posilování, úpravou terénu a vybudování hřiště na petangue s úpravou okolí, umístěním laviček apod.  KMČ 18.9.2017 – instalována hrazda na posilování, čekáme na umístění sloupků na síť na dolním hřišti, hřiště na petang čeká na realizaci.  KMČ 28.2.2018 – sloupky na síť byly umístěny v listopadu, hřiště čeká na lepší počasí, zahájení na jaře.  KMČ 22.5.2018 – pokročilo se s horní částí hřiště, zemní práce, hřiště na petangué bude letos hotové, dokončení v září 2018.  KMČ 24.9.2018 – hřiště dokončeno, chybí lavičky, dodání do 10/2018, senioři upozornili na chybějící přístupový chodník.  Z: OMZ | |
| 6/KMČ/Kud/14/1 | **Kudlovská dálnice** – oprava komunikace v délce po chatovou oblast k Jaroslavicím směr do města, cca 500 m drceným starým asfaltem. Komise žádá o nacenění.  11.2.2015: rozšíření požadavku na vyčištění zeleně, srovnání pozemku až k hřišti u gymnázia. Tzv. kudlovská dálnice je celoročně využívána obyvateli celého Zlína k procházkám i jako cyklotrasa a trasa pro běžky, je potřeba ji vyřešit komplexně, dlouhodobě jsou zde vyjeté koleje a není udržována zeleň. Příslušné odbory žádáme o vyjádření, mělo by se jednat o investici velkého Zlína, nikoliv z prostředků KMČ Kudlov.  Inf. OKaRDS 8/2015: Kudlovská dálnice bude v havarijních místech lokálně opravena tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezd i průchod.  OKaRDS 10/2015: Opravy kolejí a výtluků na této lesní komunikaci byly částečně provedeny. Návrh na komplexní řešení není vypracován, posun KT 1/2016.  Inf. OKaRDS 4/2016:   * komplexní řešení – odhad cca 25 mil. Kč na celou délku cca 2,7 km – v současné době finančně nereálné; * možnost dotačního titulu s dofin. z rozpočtu SMZ - řešení jako cyklostezka – znamenalo by omezení provozu pouze pro pěší a cyklisty – těžce řešitelné vzhledem k využívání komunikace vlastníkem lesa a zahrádkáři * hledá se řešení – úprava cca 1,1 km spodního úseku.   KMČ 27.4.2016: Komise navrhuje umístění závory v místě u chatové oblasti, směr do Zlína ke gymnáziu, zabrání se tím dalšímu ničení zažité lesní cesty, zároveň navrhuje lokální opravu štěrkem nebo recyklátem v nejhorším úseku nad gymnáziem.  Inf. 5/2016: nejlépe schůzka na místě, dohodne tajemnice  Inf. 8/2016: Dosud neřešeno, pod svá křídla si vzal p. náměstek Novák a primátor p. Adámek, očekáváme jejich reakci.  Inf. KMČ 12.10.2016: dle poslední tel. informace Ing. Poláčka z OKaRDS, bude řešeno na 2 etapy, I.část od Lesní čtvrti směr Kudlov po chatovou oblast bude řešena recyklátem jako zpevnění lesní cesty, II.část – od chatové oblasti bude zpevněná komunikace pro motorová vozidla, aby zůstal zachován příjezd k chatám. Termín zahájení zatím neznáme, stejně jako financování celé akce, závora by měla být umístěna ještě letos.  KMČ 30.11.2016 – dle posledních informací p. náměstka Nováka, bude potřeba na celou akci vyhotovit projekt, financování zatím neznáme.  KMČ 22.2.2017 – jedná se o akci p. náměstka Nováka, který se jí ujal osobně  KMČ 18.9.2017 – zpracování projektu, realizace je plánovaná na tři etapy se zahájením nad gymnáziem, přesný termín neznáme.  KMČ 28.2.2018 – KMČ žádá informace o zahájení I. etapy opravy.  **Inf. p. Novák, čl. RMZ: nyní probíhá projekční příprava. Technicky se bude jednat o úpravu účelové komunikace, která bude mít jako finální povrch makadam. S odborem životního prostředí řešíme, jak důkladná a velká bude úprava zeleně kolem komunikace. Jedná se hlavně o kácení. Projekčně je akce rozdělena do 3. etap. Tento rok bychom rádi získali stavební povolení.**  **Akce bude nachystána a bude navržena do seznamu akcí pro rok 2019, takže v případě přidělení finančních prostředků je možno začít v roce 2019 realizovat I. etapu.**  **KMČ 24. 9. 2018 – beze změn, viz inf. výše.**  **Z: OKaRDS** | |

**2. Různé**

**Veřejné jednání KMČ - zápis, připomínky:**

**1.p. – ul. Karmínová, není spojení nové lokality chodníkem k MHD, měření rychlosti ul. Vrchy, bydlí zde mladé rodiny s dětmi.**

**2.p. – chybí přístupový chodník v sadu, nové hřiště na petangué.**

**3.p. – oprava komunikace ulička u ul. Výhledy, žádost o zařazení do priorit 2019.**

**Dále se řešilo nové hřiště, tj. provozní řád a ostatní záležitosti týkající se provozu hřiště.**

**3. Závěr**

**Termín příštího jednání KMČ bude upřesněn, předpoklad v říjnu 2018.**

Ve Zlíně 1. 10. 2018

Zapsala: Eva Neherová, tajemnice Komise místní části Kudlov

Ověřil: L. Novák, předseda Komise místní části Kudlov