# Z Á P I S  č. 4/2018

z jednání Komise místní části Lhotka a Chlum

konaného dne 20. 6. 2018

Přítomni: Jana Kadlčíková (taj. KMČ), Zdeňka Mikešová, Patrik Vyoral, Roman

Hanáček, Michal Lubínek, Simona Tománková, Zdeněk Fryštacký

Omluveni: Helena Frkalová, Bořek Chlud, Tomáš Zámorský, Martin Hart

Hosté:    Bc. Kateřina Francová (členka ZMZ), p. Sieglová

________________________________________________________________________

# Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

# 2. Akce v MČ – NMZ, s. r. o.

# 2.1. Studny, sport. areál

# 2.2. Objekt č. p. 68

# 3. Diskuse s občany, podněty

# 4. Různé, nové podněty

# 5. Závěr

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| 5KMČ/Lh-Ch/11/6 | KMČ žádá o informaci o dalších krocích vedoucích k odkanalizování Lhotky. Historie úkolu 2011 – 2015 – viz předchozí zápisy IS ORIA z 9.6.2016: výzva k předkládání projektů na kanalizace z OP ŽP 2014-20 vyhlášena 15.9.2016, v této lhůtě budou posouzeny podmínky dotace s parametry zpr. projektu; v případě naplnění podmínek a po schválení RMZ může být podána žádost o fin. podporu. Prodloužení platnosti stavebního povolení včetně prodloužení lhůty pro dokončení stavby do 31.12.2019. Inf. ORIA 23. 6. 2017: ZMZ zamítlo podání žádosti o dotaci na kanalizaci Lhotka. Inf. odd. koordinace projektů 9. 10. 2017: vyhlášena výzva OPŽP, prověřujeme, zda je Zlín oprávněným žadatelem. KMČ 2.11.2017: ZMZ pro rok 2017 vzdalo pokus o získání dotace na kanalizaci Lhotka. Dotační titul nesplňoval kritéria ZMZ (maximální uznatelné náklady a vyšší spolufinancování). V dalším roce se bude žádat znovu s novými podmínkami (Úkol B2/14/8159). Z: odd. KP, ORIA, KT: 2.7.2018 |
| --- | --- |
| 5KMČ/Lh-Ch/11/7 | KMČ žádá o informaci, jak lze provést opravu 2 ks kamenných křížů v místní části Chlum. Historie úkolu od 9/2011 – viz předchozí zápisy KMČ 2.10.2014: Pozemek pod křížem v centru Chlumu je po dlouhodobých jednáních již naveden do vlastnictví SMZ. Pozemek pod křížem na křižovatce u č. p. 17 na Chlumu je v majetku rodiny Grošových – v řešení, v komp. OEaM. KMČ 26.3.2015:S platností nového občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.) se situace komplikuje, je nutné buď najít vlastníka či jeho dědice a nebo vyčkat podle zákonných lhůt na propadnutí opuštěné nemovitosti státu. P. Šuráň se pokusí vyhledat vlastníky podle záznamů v archívech a podobně. KMČ 21.5.2015:27.4.2015 poslal OKaPP e-mailem oficiální vyjádření k opravě obou křížů + cenovou nabídku na opravu křížů.Předběžný odhad nákladů na rekonstrukci křížů činí 50 a 60 tis Kč. Pokoušíme se dohledat vlastníky. KMČ 22.9.2016: V září proběhlo místní šetření (Pavel Šuráň) s paní Ryndovou, zmapovali jsme situaci a stav všech křížů v M.Č. Lhotka Chlum, paní Ryndova provedla fotodokumentaci křížů i kaple ve Lhotce. Očekáváme akci ze strany Odboru kultury, KMČ je připravena podpořit Odbor kultury v dalších krocích. Od té doby bez reakce ze strany Odboru kultury i přes opakované e-mailové urgence. OKaPP 2.11.2017: OKaPP v současnosti zpracovává metodický dokument, ve kterém budou popsány kroky navádění drobných sakrálních staveb do majetku města za účelem jejich následné řádné údržby. Po jeho vypracování bude předložen RMZ materiál a na základě jeho schválení, bude jednoznačně stanoveno, zda je vůlí volených zástupců výše uvedené objekty nabírat do majetku SMZ. Lze předpokládat, že bude vůle v případě bezúplatného navedení, tzn. formou darovací smlouvy. Příp. přípravu a podpis smluv by zajišťovalo Oddělení pozemkové a nebytové správy OEaM MMZ. KMČ 2.11.2017: Komise vzala na vědomí zprávu OKaPP výše. KMČ 26.4.2018: paní Soukupová, která má v kompetenci od 1.3.2018 MČ Lhotku-Chlum, poskytla tyto aktuální informace: V letošním roce proběhne ve Lhotce oprava sochy „Žena s dítětem“ (součástí fontány), kterou bude provádět restaurátorka Pavla Hradilová. Dále proběhne oprava keramické sochy „Práce a příroda“, kterou provede Filip Váp. OKaPP by chtěl letos provést ještě opravu Božích muk (kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 35693/7 – 1960), ale věc je zatím pouze v jednání. KMČ 20.6.2018: Ke křížům, které se nacházejí na Chlumu jsou vypracované podrobné restaurátorské zprávy od restaurátorky Pavly Hradilové, nicméně stále nejsou vyřešeny majetkové poměry, takže k restaurování nemůže dojít. Z: OKaPP, KT: 2.7.2018 |

# 2. Akce v MČ (vč. priorit MČ)

# 2.1. Studny, sport. areál - NMZ, spol. s r. o.

# Požadavek na rekonstrukci studny ve sportovním areálu „Pod lesem“ (vlastník Nemovitosti města Zlína s r.o., parcelní číslo 1220). KMČ požaduje rekonstrukci této studny (vyčistit, zatěsnit, odkalit, ..). Do studny prosakuje povrchová voda, což zabraňuje využití studny pro zásobování areálu užitkovou vodou. Voda je nyní kalná a zapáchá. Majetek společnosti Nemovitostí Města Zlína s r.o.

KMČ 28.4.2016, informace od pana Štábla, OSaDŘ MMZ:

V areálu hřiště Lhotka se nacházejí celkem 3 studny, resp. 2 studny a jedna sběrná jímka. Havarijní stav provizorního poklopu byl zjištěn u sběrné jímky. Zde dojde 22.4.2016 k instalaci betonových PZD desek a tím k odstranění havarijního stavu. Následně dojde i k úpravě dalších staveb studní.

KMČ 19.5.2016: Sběrná jímka - prozatím opraveno položením PZ Desek a osazení poklopu, betonový potěr proveden nebyl.

# KMČ 23.2.2017: Horní studna, zásobující areál vodou v areálu pod lesem, bude zahrnuta do akce „Rekonstrukce budovy č. p. 68“, viz dále. Sběrná studna v dolní části areálu (blízko sběrné nádrže) byla v březnu rekonstruována podle návrhu NMZ. KT: 2.7.2018

# 2.2. Akce objekt č. p. 68

# Historie úkolu – viz zápisy z r. 2017 – 2/2018

# KMČ 26. 4. 2018: Dne 16. 3. 2018 byl poslán panu Štáblovi e-mail se seznamem „nedodělků“, bude monitorováno.

# KMČ 20.6.2018: Kontrolní dny probíhají v pravidelných intervalech. Je monitorováno.

# Z: za KMČ p. Juřenová

# KT: 2.7.2018

# 3. Diskuse s občany, podněty

# Veřejného jednání v r. 2017 se zúčastnilo 7 občanů MČ Lhotka a Chlum. Informace o konání veřejného jednání komise byla v MČ zveřejněna způsobem v místě obvyklým.

# Nedořešené podněty a požadavky, které vyplynuly z diskuze s občany:

# Stále neprovedená úprava v rámci priority roku 2015 „úprava příkopu nad č. p. 80 až č. p. 63.“ Podle p. Černého údajně hotovo, nebylo tam ale od roku 2014 nic provedeno, prosíme o dokončení.

# KMČ: Prověří pracovnice KaMČ.

# KMČ 2. 11. 2017: Pan Moravec osloven e-mailem, prověří, na co bylo čerpáno a zdali byla akce provedena. Nacení případně nutné úpravy. Čekáme na mail.

# KMČ 15. 2. 2017: Dne 7. 2. 2018 přijel pan Moravec a arch. Vladyka do Lhotky. Pracovnice KaMČ a předseda KMČ s nimi prošli MČ a zrevidovali úkoly spadající pod Odbor koncepce a realizace dopravních staveb.

# KT: 2. 7. 2018

# Skládka v k. ú. Tečovice, provozovaná firmou Eurovia, neúměrně zatěžuje komunikaci ve Lhotce a na Chlum provozem. Snaha o ukončení provozu skládky. KMČ bude komunikovat přímo s vlastníky pozemků, na kterých se skládka nachází. Cílem je napadnout pravděpodobně neplatnou smlouvu o pronájmu mezi Eurovia a ZD Zlín v likvidaci. Skuteční vlastníci pozemků jsou kráceni na svých právech a vystaveni riziku právního postihu v případě, že Eurovia nebude provozovat skládku v souladu s platnými předpisy. Trvá. KT: 2. 7. 2018

4. Různé, nové podněty

- Nikdo ze stávajících členů KMČ neprojevil zájem převzít funkci předsedy.

# Točna na Chlumu - zatravnění – pan Moravec, OKaRDS, prověřil dohodnutý rozsah zatravnění. Dle projektu měla být zatravněna pouze plocha 1 m od nového obrubníku v délce 75 m. Při předání stavby bylo shledáno, že zatravněno bylo dle projektu. Pokud bude potřeba další zatravnění, bude KMČ řešit s OMZ.

- Studie rekonstrukce návsi ve Lhotce - ve Lhotce proběhly ve dnech    19. 3. 2018 a 4. 4. 2018 dvě jednání za přítomnosti Ing. Divily, Ing.  Hegmonové z OMZ a členů KMČ, týkající se Studie rekonstrukce návsi ve Lhotce. Zápisy z obou jednání jsou přílohou zápisu č. 2/2018.

KMČ 20.6.2018: Aktuální vyčíslení nákladů na realizaci činí 5,5 mil. Kč – to je důležitá informace pro vedení města (proto bylo nutné zadat alespoň studii). Je potřeba aktuálně brát studii jako podklad pro všechny další, byť dílčí realizace na návsi (doplnění mobiliáře, apod.) Koordinace s projektem kanalizace. Hledání finančního krytí na realizaci, po přislíbení možno pokročit k vyššímu projektovému stupni, tj. projekt pro stavební povolení.

KT: 2.7.2018

- KMČ Lhotka-Chlum ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Lhotka

srdečně zvou občany v neděli 1. 7. 2018 ve 14. hodin na slavnostní   otevření rekonstruované multifunkční budovy ve Lhotce. Při této příležitosti proběhne v budově výstava historie Lhotky a Chlumu, na níž budou vystaveny kopie lhotských kronik a jiné historické dokumenty. Výstava bude přístupná již v sobotu 30. 6. od 14. do 19. hodin. Současně s otevřením budovy veřejnosti bude založen Klub seniorů Lhotka-Chlum, který zahájí svou činnost v průběhu července.

Schůzky KMČ se zúčastnili hosté:

p. Francová, jm. čl. ZMZ pro MČ: sleduje dění v KMČ

p. Sieglová: projevila zájem stát se novou členkou a násl. novým předsedou KMČ. Na tomto jednání hlasování neproběhlo.

5. Závěr

Příští jednání KMČ Lhotka a Chlum se uskuteční v pondělí 2. 7. 2018

od 18. hodin v kanceláři MČ ve Lhotce.

Ve Lhotce 21. 6. 2018

Zapsala: Jana Kadlčáková, tajemnice KMČ Lhotka – Chlum