# Z Á P I S  č.  4/2015

z jednání Komise místní části Louky konaného dne 17. 6. 2015

Přítomni:  J. Květáková, L. Bednařík, M. Šebesta, J. Daněk, A. Veitová,

F. Ingr, M. Kostková

Omluveni:  M. Košař, K. Kozlová

Hosté:     J. Bazelová (jm. čl. ZMZ)

Program:

- Zahájení

- Kontrola úkolů

- Závěr

1.Zahájení

Předsedkyně komise pí Květáková přivítala přítomné členy a seznámila je s programem jednání.

2. Kontrola úkolů

p. Šebesta:

- Umístění zrcadla v ulici Chaloupky – Pod Vinohrady       (u kašny). P. Šebesta stále jedná s pí Fuskovou. Úkol zatím trvá.

Z: p. Šebesta                       T: červenec 2015

- Vzhledem k tomu, že přesun stávajícího měřiče rychlosti na opačnou stranu, tzn. ve směru z Tečovic do Louk není možný, byla vypracována prověřovací studie na umístění ostrůvku, majetkových poměrů (záborů) a odhad nákladů, které činí cca 1 mil. Kč. Vzhledem k vysoké částce bude požádáno o zařazení této akce do požadavku na investice. Všichni členové komise s tímto řešením souhlasili.     P.  Šebesta rovněž prověří možnost financování Krajským úřadem ZK.

Z: p. Šebesta                        T: srpen 2015

- Na parkovišti Zábrančí I byla v jarních měsících  všechna značení znovu obnovena.

Pí Květáková:

- Na základě požadavku KMČ na dofinancování částky na vybudování parkoviště na ul. Zábrančí II rozhodla Rada města Zlína naší žádosti vyhovět a z rozpočtu města bude na tuto akci přidělena částka ve výši 25O tis. Kč. Celkové náklady se odhadují na cca 1 milion Kč. Stavba je tedy finančně kryta a bude realizována v měsících září – říjen letošního roku.

- Praskání cesty za novou zastávkou MHD na ulici Hasičská.

Bude dána písemná žádost p. Kubáčovi o prověření stavu této komunikace. Úkol zatím trvá.

Z: pí Kostková                      T: září 2015

- Bude písemně požádán p. Říha o sdělení, ve kterém termínu se uskuteční lokální úpravy chodníků na tř. T. Bati, které jsou ve velmi špatném stavu. S celkovou opravou se zatím nepočítá, protože tyto chodníky jsou v kategorii oprav 2 a 3 (dle studie „Chodníky 300“) a v současné době se opravují chodníky v kategorii 4.

Z: p. Bednařík                       T: červenec 2015

- Dle sdělení p. Kubáče byla přidělena dotace na realizaci zastávek MHD na tř. T. Bati Louky – Růžová (v obou směrech). Z uvedeného vyplývá, že stávající přístřešek bude použit na točnu MHD v ulici K Luhám v Loukách. Bude znovu požádáno o informace v jakém stadiu se tato akce nachází.

Z: p. Bednařík                       T: srpen 2015

- Možnost umístění dalších odpadkových košů na cyklostezce – v úseku Prštné – Louky – Terno jsou umístěny pouze dva. P. Zlámal přislíbil projednání s Technickými službami. O výsledku jednání bude KMČ informovat. Úkol trvá. Opětovně bude p. Zlámal požádán o sdělení.

Z: pí Květáková                     T: červenec 2015

p. Bednařík:

- Úpravy Návsi v Loukách – zatím se hledají možnosti řešení, aby splňovaly všechny požadavky všech zúčastněných, tj. PČR, projektantů a Komise místní části Louky. Teprve pak se může přistoupit k postupné realizaci.

- Požadavek na značení cyklostezky projedná pí Fusková s p. Kratochvílou z PČR. Zatím nebylo rozhodnuto. Úkol trvá.

- Opravy mostů v Loukách byly zahájeny 1. 6. 2015 a potrvají cca do konce měsíce srpna (září).

- Lávka k Uni Hobby – zahajují se jednání směřující k výkupu pozemků pro přístupovou komunikaci. Přeložení trasy cyklostezky bude se SFDI projednáno po dokončení všech legislativních kroků spojených s výstavbou cyklostezky. Bude dotázána pí Kubáčová, zda začalo jednání ohledně výkupu pozemků.

Z: p. Bednařík                       T: srpen 2015

pí Kostková:

- Reklamace chodníku na Návsi v Loukách – drolení betonu - na firmu Centring, která tuto práci prováděla byla poslána žádost o nápravu. Opravy byly provedeny.

- Členům komise byl e-mailem předán dopis s přiloženým dotazníkem od vedoucí střediska územního plánování    Ing. Petry Reichové, ve kterém žádá o spolupráci při přípravě vyhotovení „Zprávy o uplatňování územního plánu Zlína“, která se zpracovává do 4 let od vydání územního plánu. Členové komise si prostudují a případné návrhy zašlou do kanceláře místní části do 10. července 2015.

- Na ulici Chlumská jsou zapadlé zákopové uzavírací soupravy. Byla písemně požádána Moravská vodárenská     o opravu těchto souprav. Práce na odstranění závad byly započaty, zajím je opravena jedna uzavírací souprava, další dvě připravené k dokončení. Znovu bude zaslán dotaz na Moravskou vodárenskou kdy budou práce dokončeny.

Na ulici Chlumská je propadlá kanalizační vpusť. Bude oznámeno TS Zlín a požádáno o opravu.

Z: pí Kostková                        T: červen 2015

- P. Pospíšilík z městské zeleně byl požádán o výsadbu břečtanu nad kašnou pro zpevnění břehu. Výsadbu provede p. Galba.

P. Ingr:

- Požádal o umístění pravidel pohybu a chování cyklistů, chodců i ostatních uživatelů cyklostezky na panel       u odpočívadla v Loukách. Dle sdělení p. Bednaříka se připravuje nové značení všech cyklostezek a v rámci tohoto bude vše vyřešeno.

- Upozornil na časté výpadky pouličního osvětlení při bouřkách a větším větru na ulici Zábrančí I a Záhumení I. Bude požádán p. Jokl z TS o prověření této závady

Z: p. Ingr                              T: červenec 2015

pí Květáková:

- Poděkovala všem členům komise za účast a pozvala je     na příští jednání.

4. Závěr

Příští jednání komise se uskuteční 2. 9. 2015 v 17.30 hod.              ve společenské místnosti SDH Louky.

Ve Zlíně – Loukách 18. 6. 2015

Zapsala: Marie Kostková, tajemnice KMČ Louky

Ověřila: Jana Květáková, předsedkyně KMČ Louky