# Z Á P I S  č. 5 /2016

z jednání komise místní části Lužkovice konaného dne 27. 10. 2016

Přítomní: Jiří Jurčák, Jiří Ždanov, Ing. Jiří Přemyslovský, Markéta Slováková, Miroslav Albert, Michal Ušela, Zdeněk Richter – tajemník komise

Omluveni: Stanislav Tichý, Richard Hvozdenský, Josef Novák – jm. čl. ZMZ

____________________________________________________________

Program:

- zahájení

- kontrola zápisu č. 4/2016

- investiční záměry

- priority 2016

- ostatní, různé podněty

- závěr

# 1. Zahájení

Jednání komise zahájil předseda p. Jiří Jurčák. Poté seznámil přítomné s programem jednání. Jednání se zúčastnilo 6 členů komise, komise je usnášeníschopná.

2. Kontrola zápisu č. 4 /2016

3. Projednání investičních záměrů v MČ Lužkovice

Hasičská zbrojnice

Historie úkolu – viz zápisy r. 2013 – 11/2015

Inf. Ing. Hanáka, odd. křizového řízení a obrany MMZ, 15.12.2015: stavba předána, kolaudace objektu 5.1.2016. Vnitřní vybavení objektu bude řešeno - kryto v r. 2016, předpoklad převodu nemovitosti v r. 2016 do maj. NMZ, spol. s r. o., odd. KŘaO bylo informováno o plán. příspěvku na vnitř. vybavení 50 tis. Kč z rozp. MČ.

KMČ 26.5.2016: Komise uvolnila 50 000,- Kč na výrobu kuchyňské linky, bude proveden výběr dodavatele. Převod fin. prostředků MČ do rozp. odd. KŘaO, priorita č. 4/2016.

KMČ 11.8.2016: Komise vzala na vědomí a doporučila žádost SDH na dofinancování kuchyňské linky z prostředků MMZ.

Z: odd. KŘaO MMZ

KMČ 27.10.2016: Oficiální otevření HZ je naplánováno na 28. 1. 2017.

Úkol splněn.

4.  Priority r. 2016

- Opravy místních komunikací a veřejného osvětlení        300 000 Kč

- Úprava návsi v Lužkovicích – II. etapa                  600 000 Kč

- Provozní akce OMZ                                        30 000 Kč

- Studie/PD – výstavba multifunkční budovy                100 000 Kč

- Hasičská zbrojnice–příspěvek na dovybavení budovy        50 000 Kč

- Podpora společenských aktivit v MČ                       70 000 Kč

- Drobné nákupy, provozní výdaje                           10 000 Kč

- Vánoční osvětlení                                         5 000 Kč

9. Kompenzace nákladů člena KMČ                              4 000 Kč

Pozn.: odhad nákladů dle nacenění odborů MMZ, příp. upřesněno v průběhu roku

Úprava návsi

KMČ 4.3.2015: Bod 3 - úprava návsi – bylo dohodnuto s Ing. Poláčkem, že

práce na úpravě návsi započnou až po dořešení financování cyklostezky,

předpoklad rok 2016-2017. Komise ponechá fin. rezervu a uvolní ji až po zahájení prácí na úpravě návsi včetně cyklostezky.

KMČ 19.11.2015: Pan Novák seznámil komisi se začleněním části cyklostezky – náves do dotačních programů pro rok 2016.

KMČ 25.2.2016: Bylo oznámeno, že nemůže být provedena změna chodníku za cyklostezku, zůstává v platnosti původní řešení. KMČ požaduje uvolnění potřebných finančních prostředků a zahájení stavby v letošním roce. KMČ jednohlasně schválila a odhlasovala navýšení finančních prostředků na úpravu návsi o 200 000 Kč. KMČ navyšuje celkovou finanční částku na úpravu návsi na 600 000 Kč.

KMČ 26.5.2016: Dle sdělení pana Nováka byl předán do RMZ návrh na uvolnění finančních prostředků pro tuto akci.

KMČ 11.8.2016: Dle informací pana Poláčka a pana Nováka proběhl výběr dodavatele, který by měl započít s pracemi v nejbližší době. Komise žádá:

- o dodání jednoho kusu projektové dokumentace včetně výkazu výměr a nacenění jednotlivých objektů a prací, Z: OKaRDS

- dále komise předkládá návrh, aby byly v prostoru vjezdů uloženy chráničky pro eventuální položení kabelů, Z: OKaRDS

- dále komise žádá o výměnu a vyřešení plakátovací plochy a vývěsních skříněk, Z: OKaRDS po konzultaci s OKP.

Z: projedná p. Richter s Ing. Poláčkem, OKaRDS

KMČ 27.10.2016: Stavební práce pokračují. KD probíhají za účasti zástupců KMČ, SMZ, Simostavu a TDS. Připomínky jsou uváděny v zápisech KD. KMČ schválila změnu výsadby stromů (sakura růžová) a umístění vývěsních skříněk.

5. Ostatní

Reklamace nově zbudované kanalizace na návsi

Historie úkolu – viz zápisy 2013 – 2014

KMČ 4.3.2015: Jednání 17. 12. 2014 za účasti zástupců firmy KKS, VAK, projektanta pana Baara, zástupců MMZ – Ing. Říhy, Ing. Poláčka a KMČ – p. Jurčáka, p. Ždanova a p. Richtera. Bylo dohodnuto, že opravy propadlých asfaltových ploch budou opraveny v jarních měsících roku 2015. KMČ se nebude podílet na jejich financování.

Vybudování záchytného žlabu pro odvod podpovrchových vod do kanalizace u prodejny vzduchotechniky v horní části návsi bude záviset na ceně a možnostech finančního krytí těchto prací. Komise doporučuje zřídit tuto úpravu co nejdříve, aby se předešlo případným velkým materiálním škodám.

KMČ 15.6.2015: Ing. Poláček informoval o průběhu průzkumných prací, které byly dokončeny. V současné době se zpracovává návrh na čištění části potoka stavební úpravy tím vyvolané.

KMČ 24.9.2015: Byl zaměřen ocelový rošt na nátok zatrubněného potoka.

KMČ 19.11.2015: Ocelový rošt byl osazen a potok pročištěn.

KMČ 11.8.2016: Nadále trvá požadovaná oprava propadlých asfaltových ploch.

Z: Ing. Poláček, OKaRDS

KMČ 27.10.2016: Nesplněno. Úkol trvá.

Odvod vod Hamberek

KMČ 4.3.2015: Dne 17. 12. 2014 byla projednána s Ing. Poláčkem situace pro řešení odvodů srážkových vod v lokalitě Hamberek. Ing. Poláček zajistí projektanta k řešení tohoto problému (priorita č. 3/2012).

KMČ 15.6. 2015: Ing. Poláčkem byl předložen finanční odhad na projekt a následné vybudování nové komunikace a odvodňovacího žlabu. Předpokládané náklady 400 – 500 tisíc korun jsou příliš vysoké a komise zamítla tyto prostředky ze svého rozpočtu uvolnit. S ing. Poláčkem bylo dohodnuto, že dojde pouze k opravě nejvíce poškozené části komunikace a k vyčištění stávajícího přírodního žlabu včetně jeho betonové části, tak aby celková částka nepřekročila již uvolněných 80 tisíc korun.

KMČ 24.9.2015: Úpravy provedou technické služby, o přesném termínu prací bude informovat pan Říha.

KMČ 19.11.2015: Panem Poláčkem bylo sděleno, že byla vybrána realizační firma, která opravu provede v rámci uvolněných finančních prostředků. Práce budou probíhat s ohledem na klimatické podmínky v následujících měsících.

KMČ 26.5.2016: Započaly stavební práce.

KMČ 11.8.2016: Úkol trvá, priorita č. 3/2012, probíhá realizace.

Z: Ing. Poláček, OKaRDS

KMČ 27.10.2016: Projednáno s panem Poláčkem. Úkol trvá.

Investice v MČ

KMČ 4.3.2015: Předseda komise pan Jurčák seznámil přítomné s jednáním s náměstky primátora panem Bětákem a Landsfeldem ohledně požadovaných a přislíbených celků v naší místní části: úprava návsi, vybudování multifunkčního objektu a rekonstrukce hasičské zbrojnice. Bylo přislíbeno, že příslušné odbory se budou těmito požadavky zabývat.

Vzhledem k dlouholeté historii řešení těchto oprávněných požadavků občanů naší místní části a vzhledem k tomu, že byly vloženy do přípravných a projektových prací finanční prostředky i za přispění z fin. prostředků MČ, žádáme o sdělení konkrétních řešení těchto požadavků.

Nám. Novák požádal komisi o předložení podrobné písemné zprávy k této problematice a přislíbil, že se jí bude vážně zabývat.

KMČ 15.6.2015: Předseda komise p. Jurčák podrobně informoval pana Nováka

(e-mailem) o této problematice a historii. Bylo nám řečeno, že se zastupitelé města Zlína těmito oprávněnými požadavky budou zabývat a v rámci finančních možností je budou ještě v průběhu tohoto volebního období řešit.

KMČ 24.9.2015: Pan Novák informoval komisi, že RMZ schválila přípravu projektu a následných prací v nejbližším období. KMČ projedná na setkání s občany jejich připomínky a návrhy k této věci.

KMČ 26.5.2016: Požadované investiční záměry jsou dílem splněny (hasičská zbrojnice), dílem připravovány (úprava návsi) a v nejbližším období proběhne příprava projektu na víceúčelovou budovu, která bude konzultována s občany.

KMČ 11.8.2016: Komise žádá o výběr a zadání studie na víceúčelovou budovu.

Inf: dle sdělení zástupce NMZ i zást. OP MMZ je nutné nejdříve v ZMZ schválit převod předmětného pozemku do majetku NMZ (předpoklad na jednání ZMZ v 12/2016), teprve následně je možné schválit záměr na výstavbu objektu a schválit zadání studie na víceúčelový objekt.

KT: 12/2016

Z: spol. NMZ, spol. s r. o. (OP MMZ)

KMČ 27.10.2016: Čeká se na schválení převodu předmětného pozemku do majetku NMZ. Úkol trvá.

Komunikace „ Amerika „

KMČ 15.6.2015: Předseda komise pan Jurčák seznámil členy komise s předběžným jednáním městské zeleně a odborem životního prostředí o úpravách a hospodaření na pozemcích v majetku obce a státu, které jsou v extravilánu městské části. Bylo nám sděleno, že město nedisponuje žádnými finančními prostředky na údržbu těchto pozemků a komunikací. Jelikož dochází jednak k devastaci těchto komunikací o, které se nikdo nestará a zároveň je provoz na této komunikaci velmi nebezpečný (neomezená rychlost, pro přerostlou vegetaci naprostá nepřehlednost, kvůli nedostačující kontrole a snadné dostupnosti motorovými vozidly vznik černých skládek), žádáme o koordinační schůzku s příslušnými odbory, abychom se pokusili nějakým způsobem tuto situaci vyřešit ( zákaz vjezdu mimo majitele pozemků a zemědělskou a lesní techniku, alespoň minimální údržbu a zpřehlednění nejnebezpečnějších úseků).

KMČ 19.11.2015: Komise opakovaně žádá příslušný odbor o svolání koordinační schůzky, ze které  by vyplynuly konkrétní opatření uvedené v minulém zápisu.

Inf. Ing. Poláčka, 15.12.2015 - informace ke komunikaci „Amerika“, která se nachází v extravilánu nad místní částí Zlín-Lužkovice:

Tato komunikace není vedena v pasportu komunikací SMZ, nedohledali jsme ani doklady, ze kterých by bylo možno zjistit vlastníka této komunikace, která je umístěna na několika desítkách pozemků. Cca. 10 % délky je na pozemcích SMZ.

Jedná se o komunikaci s živičným povrchem. Povrch je místně popraskaný, trhliny jsou od mikrotrhlin až po šířku několika cm. V okolí komunikace jsou na několika místech náletové dřeviny, které zasahují do profilu komunikace.

Stanovení dopravního značení provádí silniční správní úřad. S umístěním zákazové značky by měli souhlasit všichni majitelé dotčených pozemků.

Jelikož komunikace není majetkem SMS, opravu a vyčištění krajnic jsme dosud nezajišťovali ani nenaceňovali.

Pokud budou zajištěny sdružené finanční prostředky na opravu, opravu můžeme zajistit. Koordinační schůzce se nebráníme.

KMČ 25.2.2016: KMČ žádá o koordinační schůzku mezi zástupci SMZ, plemenářským podnikem Tlumačov, který obhospodařuje většinu pozemků, a KMČ.

KMČ 26.5.2016: Opravy a úpravy komunikace jsou zahrnuty do projektové přípravy pozemkových úprav v k.ú. Lužkovice.

KMČ 11.8.2016: Komise žádá o vyčištění příkop a propustek pod komunikací, aby nedocházelo při větších deštích k zaplavování obytných částí obce.

Z: Ing. Poláček, OKaRDS – požadavek na TSZ (požadavek projedná p. Richter)

KMČ 27.10.2016: Požadavek byl projednán s panem Poláčkem. Úkol trvá.

Přenosné značky

KMČ 14.4.2016: Sdružení za zdravé Lužkovice podaly žádost na zhotovení dvou kusů přenosných značek (viz. příloha). Komise tuto žádost doporučuje. Finanční prostředky budou použity z finančních rezerv.

KMČ 26.5.2016: Ing. Hlaváč (OKaRDS) schválil výrobu přenosného dopravního značení, ale před každým jeho umístěním musí být požádán příslušný odbor. Komise jednohlasně schválila a odhlasovala výrobu tohoto přenosného dopravního značení.

KMČ 11.8.2016: rozpočtové opatření 4 tis. Kč schváleno v RMZ 11. 7. 2016, priorita č. 8/2016, dodání v 9/2016

Z: Ing. Hlaváč, OKaRDS MMZ

KMČ 27.10.2016: Dopravní značení bylo dodáno, úkol splněn.

Sloupy telefonního vedení

KMČ 26.5.2016: Komise žádá příslušné odbory o zajištění narovnání dřevěných sloupů telefonního vedení, které jsou na návsi Na Gruntech. Oba sloupy jsou vychýleny a nejenže hyzdí náves, ale není vyloučeno, že by mohly svým pádem způsobit škody na majetku nebo na zdraví občanů.

KMČ 11.8.2016: Úkol trvá

Z: p. Richter prověřuje vlastníka sloupů, v řešení

KMČ 27.10.2016: Úkol trvá.

Přehrázka – protipovodňová opatření

KMČ 11.8.2016: Komise žádá o urychlené vyčištění záchytné nádrže za přehrázkou proti přívalové vodě, neboť prostor pro zadržování větších kusů nečistot je již zcela zanesen. Komise navrhuje projednání možnosti doplnění hráze česly, které by zachytávaly větve a větší kusy dřeva, aby nedocházelo k ucpávání mříže na zatrubněném potoce.

Z: OŽPaZ, RNDr. Vašátková (požadavek projedná p. Richter)

KMČ 27.10.2016: Dle informací paní Vašátkové záchytná nádrž za přehrázkou by se měla vyčistit na začátku roku 2017.

Oprava obrubníků

KMČ 11.8.2016: Komise žádá o opravu obrubníků na ulici Pod Tvrzí cca v délce 10 metrů, tak aby nedocházelo k přelivu srážkových vod z komunikace k obvodové zdi rodinného domu pana Úšely.

Z: Ing. Poláček, OKaRDS (požadavek projedná p. Richter)

KMČ 27.10.2016: Bylo dohodnuto, že opravu provede stavební firma v souběhu se stavbou návsi.

Černé skládky

KMČ 11.8.2016: Komise žádá o odstranění černých skládek kolem cesty v lokalitě Amerika.

Z: OŽPaZ, p. Chudíčková (požadavek projedná p. Richter)

KMČ 27.10.2016: Prohlídkou pana Richtera bylo zjištěno, že skládky kolem komunikace v lokalitě Amerika jsou odstraněny. Jednalo se o bioodpad, který se rozložil. Nepořádek způsobený neznámými osobami a projíždějícími auty byl uklizen místním cestářem. Jediná černá skládka je způsobená uložením plastových pytlů z umělých hnojiv již zaniklým ZD Podřevnicko. Jedná se o  lokalitu na styku parcel 900/2, 900/4, 902/1, 902/4. Komise bude informovat příslušný odbor. Projednáno s OŽPaZ.

Plocha u Dřevnice

KMČ 27.10.2016: KMČ žádá příslušné odbory o jednání s Povodím Moravy o případném využití plochy mezi retenční nádrží a řekou Dřevnice. Možnost zřízení odpočinkové zóny v souvislosti s navrhovanou cyklostezkou. Zároveň, žádáme o prověření možnosti likvidace této nádrže zavezením, mnozí občané uvádějí stížnosti na zvýšení obtížného hmyzu a komárů, zápachu v letních měsících.

6. Závěr

Termín příštího jednání komise nebyl určen.

# V Lužkovicích dne 7.11.2016

# Zapsal: Zdeněk Richter, tajemník Komise místní části Lužkovice

# Odsouhlasil: Jiří Jurčák, předseda Komise místní části Lužkovice