# Z Á P I S  č. 1 /2018

z jednání komise místní části Lužkovice konaného dne 27. 2. 2018

Přítomní: Jiří Jurčák, Stanislav Tichý, Jiří Ždanov, Markéta Slováková,  Zdeněk Richter – tajemník komise, Josef Novák – jm. čl. ZMZ

Omluveni: Michal Ušela, Richard Hvozdenský, Ing. Jiří Přemyslovský, Miroslav Albert

Program:

- zahájení

- kontrola zápisu č. 2/2017

- investiční záměry

- priority 2018

- ostatní, různé podněty

- závěr

__________________________________________________________________________

# 1. Zahájení

Jednání komise zahájil předseda p. Jiří Jurčák. Poté seznámil přítomné s programem jednání. Jednání se zúčastnili 4 členové  komise, není přítomna nadpoloviční většina členů, komise není usnášeníschopná.

2. Kontrola zápisu č. 2/2017

3. Projednání investičních záměrů v MČ Lužkovice

Investice v MČ

Historie k bodu „investice v MČ“ od r. 2015 – viz předchozí zápisy

KMČ 26.5.2016: Požadované investiční záměry jsou dílem splněny (hasičská zbrojnice), dílem připravovány (úprava návsi) a v nejbližším období proběhne příprava projektu na víceúčelovou budovu, která bude konzultována s občany.

KMČ 11.8.2016: Komise žádá o výběr a zadání studie na víceúčelovou budovu.

Inf: dle sdělení zástupce NMZ i zást. OP MMZ je nutné nejdříve v ZMZ schválit převod předmětného pozemku do majetku NMZ (předpoklad jednání ZMZ jaro 2017), teprve následně je možné schválit záměr na výstavbu objektu a schválit zadání studie na víceúčelový objekt.

KMČ 3.10.2017: pozemek byl převeden. Podle sdělení pana Nováka studie by měla být v prosinci 2017 a PD byla zadána.

Z: spol. NMZ, spol. s r. o. (OP MMZ)

KMČ 27.2.2018: byla zhotovena studie, která byla připomínkována majiteli sousedního pozemku. V současné době probíhají konzultace mezi projektantem a majitelem sousedního pozemku a tyto připomínky se zapracovávají do projektu.

4.  Priority r. 2018

- Opravy místních komunikací a veřejného osvětlení        600 000 Kč

- Provozní akce OMZ                                        30 000 Kč

- Studie/PD – výstavba multifunkční budovy                250 000 Kč

- Podpora společenských aktivit v MČ                       70 000 Kč

- Drobné nákupy, provozní výdaje                           10 000 Kč

- Vánoční osvětlení                                        10 000 Kč

7. Kompenzace nákladů člena KMČ                              4 000 Kč

Pozn.: odhad nákladů dle nacenění odborů MMZ, příp. upřesněno v průběhu roku

Úprava návsi

Historie od r. 2015 k bodu „Úprava návsi“ – viz předchozí zápisy

KMČ 11.8.2016: Dle informací pana Poláčka a pana Nováka proběhl výběr dodavatele, který by měl započít s pracemi v nejbližší době. Komise žádá:

- o dodání jednoho kusu projektové dokumentace včetně výkazu výměr a nacenění jednotlivých objektů a prací, Z: OKaRDS

- dále komise předkládá návrh, aby byly v prostoru vjezdů uloženy chráničky pro eventuální položení kabelů, Z: OKaRDS

- dále komise žádá o výměnu a vyřešení plakátovací plochy a vývěsních skříněk, Z: OKaRDS po konzultaci s OKP.

KMČ 27.10.2016: Stavební práce pokračují. KD probíhají za účasti zástupců KMČ, SMZ, Simostavu a TDS. Připomínky jsou uváděny v zápisech KD. KMČ schválila změnu výsadby stromů (sakura růžová) a umístění vývěsních skříněk.

KMČ 2.2.2017: dokončovací práce budou hotovy na jaře 2017 dle klimatických podmínek. Místo k usazení vývěs. skříněk bude domluveno na KD.

KMČ 3.10.2017: Vývěsní skříňky byly usazeny dle domluvy. Zatravnění na návsi, dosud není předáno, držena pozastávka. Zhotovitel bude provádět odplevelení a kosení.

Z: Ing. Poláček, OKaRDS

KMČ 27.2.2018: stavba byla předána. Úkol splněn – z příštího zápisu vyřadit.

5. Ostatní

Reklamace nově zbudované kanalizace na návsi

Historie úkolu – viz zápisy 2013 – 2014

KMČ 4.3.2015: Jednání 17. 12. 2014 za účasti zástupců firmy KKS, VAK, projektanta pana Baara, zástupců MMZ – Ing. Říhy, Ing. Poláčka a KMČ – p. Jurčáka, p. Ždanova a p. Richtera. Bylo dohodnuto, že opravy propadlých asfaltových ploch budou opraveny v jarních měsících roku 2015. KMČ se nebude podílet na jejich financování.

Vybudování záchytného žlabu pro odvod podpovrchových vod do kanalizace u prodejny vzduchotechniky v horní části návsi bude záviset na ceně a možnostech finančního krytí těchto prací. Komise doporučuje zřídit tuto úpravu co nejdříve, aby se předešlo případným velkým materiálním škodám.

KMČ 15.6.2015: Ing. Poláček informoval o průběhu průzkumných prací, které byly dokončeny. V současné době se zpracovává návrh na čištění části potoka stavební úpravy tím vyvolané.

KMČ 24.9.2015: Byl zaměřen ocelový rošt na nátok zatrubněného potoka.

KMČ 19.11.2015: Ocelový rošt byl osazen a potok pročištěn.

KMČ 8/2016 – 2/2018: nadále trvá požadavek na opravu propadlých asfaltových ploch.

Z: Ing. Poláček, OKaRDS, úkol trvá

Odvod vod Hamberek

Historie od r. 2015 k bodu „Odvod vod Hamberek“ – viz předchozí zápisy

KMČ 26.5.2016: započaly stavební práce.

KMČ 11.8.2016: priorita č. 3/2012, probíhá realizace.

KMČ 2.2.2017: Dokončovací práce budou provedeny na jaře 2017 dle klimatických podmínek.

KMČ 27.2.2018: Úkol trvá. Výrobce ukončil výrobu požadovaných betonových žlabů, se kterými se počítalo v projektu. Je navržen nový způsob odvodu dešťových vod. Realizace proběhne v roce 2018.

Z: Ing. Poláček, OKaRDS

Komunikace „ Amerika „

KMČ 15.6.2015: Předseda komise pan Jurčák seznámil členy komise s předběžným jednáním městské zeleně a odborem životního prostředí o úpravách a hospodaření na pozemcích v majetku obce a státu, které jsou v extravilánu městské části. Bylo nám sděleno, že město nedisponuje žádnými finančními prostředky na údržbu těchto pozemků a komunikací. Jelikož dochází jednak k devastaci těchto komunikací o, které se nikdo nestará a zároveň je provoz na této komunikaci velmi nebezpečný (neomezená rychlost, pro přerostlou vegetaci naprostá nepřehlednost, kvůli nedostačující kontrole a snadné dostupnosti motorovými vozidly vznik černých skládek), žádáme o koordinační schůzku s příslušnými odbory, abychom se pokusili nějakým způsobem tuto situaci vyřešit ( zákaz vjezdu mimo majitele pozemků a zemědělskou a lesní techniku, alespoň minimální údržbu a zpřehlednění nejnebezpečnějších úseků).

KMČ 19.11.2015: Komise opakovaně žádá příslušný odbor o svolání koordinační schůzky, ze které  by vyplynuly konkrétní opatření uvedené v minulém zápisu.

Inf. Ing. Poláčka, 15.12.2015 - informace ke komunikaci „Amerika“, která se nachází v extravilánu nad místní částí Zlín-Lužkovice:

Tato komunikace není vedena v pasportu komunikací SMZ, nedohledali jsme ani doklady, ze kterých by bylo možno zjistit vlastníka této komunikace, která je umístěna na několika desítkách pozemků. Cca. 10 % délky je na pozemcích SMZ.

Jedná se o komunikaci s živičným povrchem. Povrch je místně popraskaný, trhliny jsou od mikrotrhlin až po šířku několika cm. V okolí komunikace jsou na několika místech náletové dřeviny, které zasahují do profilu komunikace.

Stanovení dopravního značení provádí silniční správní úřad. S umístěním zákazové značky by měli souhlasit všichni majitelé dotčených pozemků.

Jelikož komunikace není majetkem SMS, opravu a vyčištění krajnic jsme dosud nezajišťovali ani nenaceňovali.

Pokud budou zajištěny sdružené finanční prostředky na opravu, opravu můžeme zajistit. Koordinační schůzce se nebráníme.

KMČ 25.2.2016: KMČ žádá o koordinační schůzku mezi zástupci SMZ, plemenářským podnikem Tlumačov, který obhospodařuje většinu pozemků, a KMČ.

KMČ 26.5.2016: Opravy a úpravy komunikace jsou zahrnuty do projektové přípravy pozemkových úprav v k.ú. Lužkovice.

KMČ 11.8.2016: Komise žádá o vyčištění příkop a propustek pod komunikací, aby nedocházelo při větších deštích k zaplavování obytných částí obce.

KMČ 27.10.2016: Požadavek byl projednán s panem Poláčkem.

KMČ 2.2.2017: 10.2.2017 proběhla schůzka na místě za účasti pana Nováka, Poláčka, Přemyslovského a Richtera, kde bylo dohodnuto,že na levé straně krajnice bude odstraněn nános zeminy a náletové dřeviny tak, aby voda mohla stékat do přilehlého okolí.

KMČ 3.10.2017: Nyní jsou vyčištěny krajnice a okolí komunikace od náletových dřevin a keřů. Následně bude pan Poláček kontaktovat zástupce zemědělců s požadavkem na vyčistění krajnic a příkopů, jak bylo dohodnuto.

KMČ 27.2.2018: Ing. Poláček kontaktoval ředitele plemenářského podniku o připravenosti k vyčištění příkopů na podzim 2017. Práce dosud nebyly provedeny, žádáme o urgenci provedení těchto prací.

Z: Ing. Poláček, OKaRDS

Sloupy telefonního vedení

KMČ 26.5.2016: Komise žádá příslušné odbory o zajištění narovnání dřevěných sloupů telefonního vedení, které jsou na návsi Na Gruntech. Oba sloupy jsou vychýleny a nejenže hyzdí náves, ale není vyloučeno, že by mohly svým pádem způsobit škody na majetku nebo na zdraví občanů.

r. 2016: p. Richter prověřuje vlastníka sloupů, v řešení.

KMČ 2.2.2017: pan Poláček jednal s příslušnou firmou a dle jeho sdělení byla přislíbena náprava – narovnání dřevěných sloupů.

KMČ 27.2.2018: Úkol trvá.

Z: Ing. Poláček, OKaRDS

Oprava obrubníků

KMČ 11.8.2016: Komise žádá o opravu obrubníků na ulici Pod Tvrzí cca v délce 10 metrů tak, aby nedocházelo k přelivu srážkových vod z komunikace k obvodové zdi rodinného domu pana Úšely.

KMČ 27.10.2016: Bylo dohodnuto, že opravu provede stavební firma v souběhu se stavbou návsi.

KMČ 2.2.2017: dle inf. OKaRDS plánováno na jaře 2017 dle klimatických podmínek.

KMČ 27.2.2018: Úkol trvá.

Z: Ing. Poláček, OKaRDS (za MČ p. Richter)

Plocha u Dřevnice

KMČ 27.10.2016: KMČ žádá příslušné odbory o jednání s Povodím Moravy       o případném využití plochy mezi retenční nádrží a řekou Dřevnice. Možnost zřízení odpočinkové zóny v souvislosti s navrhovanou cyklostezkou. Zároveň, žádáme o prověření možnosti likvidace této nádrže zavezením, mnozí občané uvádějí stížnosti na zvýšení obtížného hmyzu a komárů, zápachu v letních měsících.

KMČ 3.10.2017: Předseda komise pan Jurčák požádá odbor životního prostředí na nahlédnutí do podkladů protipovodňových úprav a zjištění vlastnických práv.

KMČ 27.2.2018: Úkol trvá.

Z: OŽPaZ – za MČ s OŽPAZ projedná p. Richter

Kompenzace členů KMČ

KMČ 27.2.2018: Komise odsouhlasila a odhlasovala kompenzaci nákladů za rok 2018 pro člena komise pana Jurčáka ve výši 4000 Kč.

Kompenzace zvýšených nákladům na odkup  pozemku pro FK

KMČ 2.2.2017: Komise schválila a odhlasovala přidělení dotace 20 000 Kč pro FK Lužkovice z prostředků MČ na kompenzaci zvýšených nákladů při výkupu části pozemku pod hrací plochou hřiště.

Inf. 3/2017: dle inf. odd. PKaS nelze za tímto účelem dotaci poskytnout  (výkup proběhl v r. 2016), nelze zpětně.

KMČ 27.2.2018: viz inf. výše - nelze zpětně tuto kompenzaci poskytnout. Úkol zrušen.

Bydlení na vodě – terénní úpravy

KMČ 3.10.2017: Z veřejně dostupných zdrojů jsme zjistili, že na parcele 806/3 v k. ú. Lužkovice byl schválený projekt na výstavbu souboru RD. Po sejmutí ornice však na pozemek byla navezena znečištěné zemina. KMČ žádá o informaci k průběhu následujících prací, tak aby na dotčeném pozemku nevznikla nepovolená skládka.

Z: p. Richter – dotaz na OŽPaZ

KMČ 27.2.2018: Dle informací z OŽPaZ zde nedochází k vytvoření nepovolené skládky, zemina složí k úpravě terénu, která bude následně zatravněna. Úkol splněn – z příštího zápisu bude vyřazeno.

Veřejné osvětlení a oprava komunikace

KMČ 27.2.2018: pan Tichý žádá o zhotovení VO v ulici Sádek k domu č. p. 259 a opravu krajnic komunikace Sádek a Zahrady z důvodu vytváření velkých kaluží.

Památná lípa

KMČ 27.2.2018: komise žádá OMZ o zvolení a provedení vhodného způsobu ošetření památné lípy u Trojice, která je opět velkou měrou napadena jmelím.

Z. prac. kanc. MČ + OMZ

6. Závěr

Termín příštího jednání komise nebyl určen, bude včas oznámen.

# V Lužkovicích dne 5.3.2018

# Zapsal: Zdeněk Richter, tajemník Komise místní části Lužkovice

# Odsouhlasil: Jiří Jurčák, předseda Komise místní části Lužkovice