Z Á P I S   č.  1/2015

z jednání Komise místní části Malenovice konaného dne 9. 2. 2015

Přítomni:	Ing. M. Kozák, R. Podešva, J. Bařina, Ing. I. Valachová,

Ing. J. Durník, H. Janásková, Ing. M. Soldán,

M. Vlčková, J. Salátová – tajemnice KMČ

Omluveni:	M. Komárková, Ing. J. Šimonovská

Hosté:      RNDr. B. Landsfeld

__________________________________________________________________________

Program:

1. Zahájení, prezence, schválení programu

2. Aktuální stav plnění priorit r. 2014

3. Priority r. 2015

4. Různé

5. Trvající úkoly

6. Závěr

1. Zahájení, prezence, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno v 18.00 hod. v Klubu seniorů, ul. Mlýnská.         Přítomna nadpoloviční většina členů KMČ, 2 členové omluveni.  Program jednání odsouhlasen.

2. Aktuální stav plnění priorit r. 2014

Z různých důvodů se nepodařilo v r. 2014 zrealizovat následující akce:

- 8/2012	Rekonstrukce panelové komunikace – technický problém 			s propustkem hráze Malenovického rybníku. Statické měření

provedeno, bude přistoupeno k realizaci.

- 9/2012	Oprava chodníku ul. Pionýrů – výkup pozemků je proveden,

vyřizuje se stavební povolení.

- 10/2012	Oprava chodníku ul. Kamenec – VŘ ukončeno, začátek

realizace na jaře 2015.

- 1/2014	Oprava chodníku ul. Tyršova – VŘ ukončeno, začátek

realizace na jaře 2015.

- 11/2014   Regenerace panelového sídliště – IV. etapa – drobné změny

v PD, dokončení přípravy akce, VŘ, zahájení realizace

v letošním roce.

- 1/2013 	Regenerace panelového sídliště III. etapa – zbývá dokončit

2 stavby – realizace do konce dubna 2015.

- 3/2013	Rekonstrukce chodníků ul. Švermova(propojení s Jarolímkovým

náměstím) – v r. 2015 PD pro ÚR + IČ.

3. Priority r. 2015

- 1/2015	Drobné opravy MK (vozovky, chodníky) – realizace dle

potřeby v průběhu r. 2015, soupis připraví pracovnice

kanceláří MČ Malenovice + členové KMČ (průběžně).

- 2/2015	Oprava chodníku ul. Sokolovská – PD + IČ v roce 2015,

předpokládaná realizace v r. 2016.

- 3/2015	Regenerace panel. sídliště – V. etapa - PD + IČ v roce

2015, předpokládaná realizace v r. 2016.

- 4/2015	Rekonstrukce ul. Brigádnická – II. etapa – studie + IČ.

- 5/2015	Vybudování chodníku ul. Švermova (směr Podhradí) – KMČ

doporučuje dočasně vyřadit z Priorit 2015(fin. krytí

ponechat v rezervě a po vyřešení majetkoprávních vztahů

znovu zařadit k realizaci). Zároveň komise doporučuje

věnovat nadále pozornost zkulturnění oblasti „Podhradí“,

aby byl zajištěn důstojný vzhled celého svahu, zejména pak

v prostoru okolo Památníku padlých ve II. světové válce.

V první fázi by bylo vhodné zpracovat koncepční studii

možných úprav daného prostoru.

- 6/2015	Doplnění laviček Malenovice – dle finančního limitu.

Návrh: KMČ ve spolupráci s p. Sedlářovou (projektová

kancelář A-S Zlín).

- 7/2015	Rekonstrukce ul. Palackého – bude řešeno pouze lokálně u

napojení na ul. Masarykova v rámci oprav výtluků.

- 8/2015	Rekonstrukce spojovacího chodníku mezi ul. Veselkové a ul.

Nová – z důvodu majetkoprávních vztahů akci zatím nelze

realizovat. Návrh KMČ: pouze předláždit stávající chodník.

Prověřit reálnost tohoto návrhu, popř. navrhnout jiné vhodné

řešení.

- 9/2015	Oprava chodníku ul. Zabrání – v r. 2015 PD + IČ,

předpokládaná realizace v r. 2016.

- 10/2015	Výkup pozemků před hřbitovem v Malenovicích – KMČ navrhuje

provést výkup pozemků po obou stranách přístupové cesty a

kultivaci zeleně, včetně doplnění parkovacích míst.

- 11,12,13,14,15/2015 – Realizace dle potřeby v průběhu letošního roku.

Navržené Priority pro rok 2015 dle zpracované tabulky byly jednohlasně přítomnými členy KMČ schváleny. Předpokládaný finanční rozpočet činí celkem 19 950 000 Kč, viz přiložená tabulka „Priority MČ Malenovice 2015“.

4. Různé

4.1. Sbor dobrovolných hasičů Malenovice požádal KMČ o příspěvek 4 tis. Kč na 6. ročník soutěže pro děti v uzlování „Malenovický suk“. Požadavek byl jednohlasně členy KMČ odsouhlasen.

4.2. Člen komise, p. Bařina, navrhl zahrnout do priorit 2015 realizaci stavebních úprav na ul. 3. května. Stavební povolení vydáno, rozpočet na akci činí cca 900 tis. Kč. (Trvající úkol z r. 2012 - 7KMČ/Mal/12/5).

Návrh byl členy komise jednohlasně odsouhlasen, navazuje jako výstup na prioritu č. 17/2012 – zpracování techn.- provozní studie na vyřešení provozu na ul. 3. Května po rekonstrukci komunikace I/49. Úhrada z rezervy r. 2015.

Variantu k realizaci – ze 3 návrhů – vybral odborný útvar OKaRDS MMZ. KMČ požaduje, aby při realizaci byly dořešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům v této oblasti.

5. Trvající úkoly

ROK 2012

| 7KMČ/Mal/12/5 | KMČ požaduje urychlené vyhodnocení situace na ul. 3. května (zaslepená ulice po rekonstrukci komunikace I/49) a rozhodnutí o řešení na základě vyjádření KMČ (zápis KMČ č. 1/2012, bod 4.1.) a zpracované studie "Návrh organizace dopravy na ul. 3. května Malenovice". Z: ORIA KT: 3.12.2012 KMČ: úkol trvá, pokračování v PD v r. 2013 – příp. realizace KMČ 2/2014: Realizace je ve fázi stavebního řízení KMČ 2/2015: Člen komise, p. Bařina, navrhl zahrnout do priorit 2015 realizaci stavebních úprav na ul. 3. Května. Stavební povolení vydáno, rozpočet na akci činí cca 900 tis. Kč. (Trvající úkol z r. 2012 - 7KMČ/Mal/12/5). Návrh byl členy komise jednohlasně odsouhlasen, navazuje jako výstup na prioritu č. 17/2012 – zpracování techn.- provozní studie na vyřešení provozu na ul. 3. Května po rekonstrukci komunikace I/49. Úhrada z rezervy r. 2015. Variantu k realizaci – ze 3 návrhů – vybral odborný útvar OKaRDS MMZ. KMČ požaduje, aby při realizaci byly dořešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům v této oblasti. Z: OKaRDS (návrh vyřadit z příštího zápisu a zařadit do priorit 2015) |
| --- | --- |

ROK 2013

| 2KMČ/Mal/13/2 | Byla projednána nutnost častějších vývozů odpadkových košů v lokalitě Malenovice (v současnosti 1x týdně – středa.) Frekventovaná místa: odpadkové koše u fit-hřiště vedle kina Květen, prostranství u pošty, parčík mezi Zahradní ul. a Milíčovou ul., u "šikmého chodníku" tj. 3 lavičky západně od MŠ tř. Svobody), prostranství u Belvederu. Z: ORIA (úkol předán na ORIA, Intradoc – Ing. Zlámal) KT: 31.7.2013 Inf. ORIA, Ing. Zlámal, 17.7.2013: V současné době se provádí vývoz odpadkových košů v místní části každý týden ve středu. Řešením častější četnosti vývozů v této MČ je rozšíření na vývoz odpadků v každém týdnu, ve dvou dnech. Např. v úterý a v pátek. Pro takto rozšířený rozsah vývozů odpadkových košů bude nutné přizpůsobit systém pro celou místní část Malenovice. Z tohoto důvodu a s ohledem na nově přibývající instalované odpadkové koše budeme na základě veškerých dalších připomínek k vývozu odpadkových košů, obdržených jak na statutárním městě Zlín, tak na společnosti TS Zlín nastavovat na r. 2014 a dál, aktualizované svozy odpadkových košů. O schválených trasách a termínech jednotlivých svozů budeme předem informovat jak na městských webových stránkách, přes tiskové informace, tak přes zástupkyně jednotlivých kanceláří MČ. Z: OKaRDS KMČ 2/2015 – úkol zůstává |
| --- | --- |

ROK 2014

| 1KMČ/Mal/14/2 | KMČ Malenovice požaduje, aby příslušný útvar MMZ zpracovával seznam dokončených akcí s uvedením data, kdy u nich končí záruční doba. V patřičném předstihu, před končící záruční lhůtou vždy zkontrolovat stav díla, zda se neprojevily vady, které je povinen zhotovitel odstranit. T: trvale KMČ 2/2015 – úkol zůstává |
| --- | --- |
| 3KMČ/Mal/14/4 | Chodník od restaurace U TETOURA k polesí (dílčí část ze studie Priorita č. 3/2013) – Ing. Hrubý nabízí realizaci tohoto chodníku z vlastních prostředků. KMČ navrhuje, aby příslušný odbor MMZ zajistil zadání zpracování nové PD u projekční kanceláře a příslušná povolení ÚR, SR, k realizaci stavby. Z: pracovník kanceláře MČ, příp. předseda KMČ projedná s OKaRDS T: 2015 |
| 3KMČ/Mal/14/5 | Umístění sochy „Jaroslav Ignác Šternberk“ – zhotovení sochy zajistil Ing. Hrubý, který se obrací na KMČ o pomoc ve věci zajištění umístění této sochy na rozcestí u komunikace Žleby – č. parc. 65/I. Z: pracovník kanceláře MČ projedná na Odboru kultury a památkové péče (OKaPP) T: 2015 |
| 3KMČ/Mal/14/6 | Realizace přijatých opatření u domu č. 951, ul. Tyršova, dle bodu 6.2. zápisu č. 3/2014. Z: pracovník kanceláře MČ, příp. předseda KMČ projedná s OKaRDS T: 2015 |

Rok 2015

| 1KMČ/Mal/15/1 | Komise vyčlenila pro r. 2015 částku 200 tis. Kč na "Drobné lokální opravy MK" (priorita č. 1/2015). Komise by chtěla být o průběžném čerpání, tj. o akcích, které se z těchto financí kryjí, během roku informována. Zároveň KMČ požaduje seznam realizovaných akcí s jejich vyúčtováním za r. 2015. Z: OKaRDS |
| --- | --- |

6. Závěr

Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hod.

Termín příštího jednání bude navržen dle potřeby a písemně oznámen.

Ve Zlíně – Malenovicích, 16. února 2015

Zapsala: Vlčková Milena, Salátová Jitka, tajemnice KMČ Malenovice

Ověřil:  Ing. Metoděj Kozák, předseda KMČ

Příloha: Priority MČ Malenovice 2015