Z Á P I S   č.  2/2016

z jednání Komise místní části Malenovice konaného dne 18. 4. 2016

Přítomni:	Ing. M. Kozák, R. Podešva, H. Janásková, J. Bařina,               Ing. I. Valachová

M. Vlčková, J. Salátová – tajemnice KMČ

Hosté:      RNDr. B. Landsfeld (ZMZ), M. Komárková

__________________________________________________________________________

Program:

1. Zahájení, prezence, schválení programu

2. Plnění priorit za r. 2015

3. Priority 2016

4. Trvající úkoly

5. Závěr

1. Zahájení, prezence, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno v 18.00 hod. v kanceláři MMZ, ul. Masarykova 1242, v Malenovicích.

Přítomno: nadpoloviční většina, 5 členů KMČ, jednání je usnášeníschopné. Program jednání odsouhlasen všemi přítomnými.

2. Plnění priorit za r. 2015

Všechny akce z priorit 2015 byly dokončeny, případně rozpracovány. Jediná větší akce „Rekonstrukce panelové komunikace vč. bodů veřejného osvětlení (Priorita č. 8/2012) nemohla být realizována kvůli nedořešeným technickým problémům s propustkem v hrázi Malenovického rybníka. Technický problém byl dořešen v závěru roku 2015 a realizace bude provedena v r. 2016 (finanční krytí se převádí z r. 2015 na rok 2016).

3. Priority 2016

Navržená tabulka „Priority 2016“ byla předána na MMZ.

4. Trvající úkoly

ROK 2013

| 2KMČ/Mal/13/2 | Byla projednána nutnost častějších vývozů odpadkových košů v lokalitě Malenovice (v současnosti 1x týdně – středa.) Frekventovaná místa: odpadkové koše u fit-hřiště vedle kina Květen, prostranství u pošty, parčík mezi Zahradní ul. A Milíčovou ul., u „šikmého chodníku“ tj. 3 lavičky západně od MŠ tř. Svobody), prostranství u Belvederu. Z: ORIA (úkol předán na ORIA, Ing. Zlámal) KT: 31.7.2013 Inf. ORIA, Ing. Zlámal, 17.7.2013: V současné době se provádí vývoz odpadkových košů v místní části každý týden ve středu. Řešením častější četnosti vývozů v této MČ je rozšíření na vývoz odpadků v každém týdnu, ve dvou dnech. Např. v úterý a v pátek. Pro takto rozšířený rozsah vývozů odpadkových košů bude nutné přizpůsobit systém pro celou místní část Malenovice. Z tohoto důvodu a s ohledem na nově přibývající instalované odpadkové koše budeme na základě veškerých dalších připomínek k vývozu odpadkových košů, obdržených jak na statutárním městě Zlín, tak na společnosti TS Zlín nastavovat na r. 2014 a dál, aktualizované svozy odpadkových košů. O schválených trasách a termínech jednotlivých svozů budeme předem informovat jak na městských webových stránkách, přes tiskové informace, tak přes zástupkyně jednotlivých kanceláří MČ. Z: OKaRDS, úkol trvá KT: dotaz k problematice zaslán Ing. Zlámalovi 1. 4. 2016, odpověď bude násl. předána KMČ |
| --- | --- |

ROK 2014

| 1KMČ/Mal/14/2 | KMČ Malenovice požaduje, aby příslušný útvar MMZ zpracovával seznam dokončených akcí s uvedením data, kdy u nich končí záruční doba. V patřičném předstihu, před končící záruční lhůtou, vždy zkontrolovat stav díla, zda se neprojevily vady, které je povinen zhotovitel odstranit. Inf. OKaRDS 3/2016: eviduje se, zrealizované stavby se v záruční době kontrolují. (návrh na vyřazení úkolu z příštího zápisu). |
| --- | --- |
| 3KMČ/Mal/14/4 | Chodník od restaurace U TETOURA k polesí (dílčí část ze studie priorita č. 3/2013) – Ing. Hrubý nabízí realizaci tohoto chodníku z vlastních prostředků. KMČ navrhuje, aby příslušný odbor MMZ zajistil zadání zpracování nové PD u projekční kanceláře a příslušná povolení ÚR, SR, k realizaci stavby. Z: předseda KMČ projedná s OKaRDS, úkol trvá Inf. OKaRDS 3/2016: na základě výsledků jednání s vlastníky pozemků a Odborem kultury (vyjádření památkové péče) byl tento záměr zamítnut, chodník se prozatím nebude ani projekčně připravovat. (návrh na vyřazení úkolu z příštího zápisu). |
| 3KMČ/Mal/14/6 | Realizace přijatých opatření u domu č. 951, ul. Tyršova, dle bodu 6.2. zápisu č. 3/2014: - označení příjezdové komunikace k domu č. 951 dopravní značkou „ZÁKAZ STÁNÍ“ - prodlení činnosti nutné pro výkup pozemků, na nichž se mají zahájit bez vybudovat parkovací stání označená v PD „Regenerace panelového sídliště“ jako P10. (celkem 38 míst pro parkování osobních automobilů) Z: předseda KMČ projedná s OKaRDS Inf. OKaRDS 3/2016: - umístění zákazového dopravního značení „B29 – Zákaz stání“ bylo orgánem státní správy zamítnuto z důvodu duplování obecné úpravy provozu dané zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, - na jednání dne 1. 9. 2014 bylo rozhodnuto, že parkovací stání u č. p. 951, navržená ve „Studii regenerace panelového sídliště“ nebudou realizovány. Parkovací stání budou vybudovány v dostupné vzdálenosti o ulici dále, konkrétně v ul. Husova, v rámci V. etapy Regenerace panelového sídliště. (návrh na vyřazení úkolu z příštího zápisu) |

Rok 2015

| 1KMČ/Mal/15/1 | Komise vyčlenila pro r. 2015 částku 200 tis. Kč na „Drobné lokální opravy MK“ (priorita č. 1/2015). Komise by chtěla být o průběžném čerpání, tj. o akcích, které se z těchto financí kryjí, během roku informována. Z: OKaRDS Inf. OKP 3/2016: Splněno – viz vyúčt. priorit r. 2015 (návrh na vyřazení úkolu z příštího zápisu) |
| --- | --- |
| 2KMČ/Mal/15/1 | Návrh vytvořit na MMZ centrální evidenci ke koordinaci výkopových prácí, aby nedocházelo k opakovanému rozkopání zelených ploch a nově zbudovaných komunikací. T: ORIA, OKaRDS Inf. OKaRDS 3/2016: - za SMZ lze konstatovat, že v rámci plánovaných akcí vždy probíhá koordinace činností se správci sítí, - v některých případech, za které SMZ nemůže ručit, nelze předvídat ani ze strany správců sítí, tj. může dojít k haváriím, ke změnám v harmonogramu dlouhodobě plánovaných akcí (problematika fin. krytí), příp. jiným komplikacím apod. (návrh na vyřazení úkolu z příštího zápisu). |
| 2KMČ/Mal/15/2 | Znovu byla otevřena otázka ohledně stavu ulic B. Smetany a Lidická, kde i po lokálních opravách v r. 2014 dochází k propadům vozovky. Návrh KMČ prověřit kvalitu spodního podloží a dle zjištěných výsledků provést případnou celkovou rekonstrukci těchto komunikací. Urgentní s ohledem na provoz autobusu MHD. Z: OKaRDS OKaRDS 15.1.2016: S předsedou KMČ Malenovice bylo dohodnuto, že se do priorit r. 2016 zařadí zpracování diagnostiky výše uvedených ulic vč. prověření násl. oprav na těchto MK. Inf. OKaRDS, 3/2016: zprac. diagnostiky ul. Smetanova, Lidická a Sokolovská, vč. prověření stavu kanalizace, zařazeno do "priorit 2016", RO 50 tis. Kč. Dále řešeno v rámci „priorit“. (návrh na vyřazení úkolu z příštího zápisu). |
| 2KMČ/Mal/15/3 | Množí se požadavky občanů na vybudování veřejných WC v centru Malenovic. Nutno posoudit a vyhodnotit reálnost tohoto požadavku v současných podmínkách. Z: odd. prostorového plánování MMZ + NMZ, spol. s r. o. T: 2016 Odd. PP 18.1.2016: Předběžně domluvena koordinační schůzka se zást. NMZ, KT: 8.2.2016 Odd. OPP 22.2.2016: Úkol předán Nemovitostem města Zlína, spol. s r. o., s konkretizací v podobě začlenění do připravované rekonstrukce kina Květen. IS s žádostí zaslána O. Hlaváčkovi, OP MMZ (zást. NMZ, spol. s r. o.) (návrh na vyřazení úkolu z příštího zápisu) |
| 4KMČ/Mal/15/2 | Je nezbytné aktualizovat fotogalerii na internetových stránkách KMČ Malenovice. Stávající obsah již neodpovídá časovému vývoji od ustavení KMČ. Z: předseda a tajemnice KMČ Malenovice T: 2016 |

Rok 2016

| 1KMČ/Mal/16/1 | Komise vyčlenila pro r. 2016 částku 200 tis. Kč na „Drobné lokální opravy MK“ (priorita č. 1/2016). Komise by chtěla být o průběžném čerpání, tj. o akcích, které se z těchto financí kryjí, během roku informována. Zároveň KMČ požaduje seznam realizovaných akcí s jejich vyúčtováním za r. 2016. Z: OKaRDS Inf. OKaRDS 3/2016: v průběhu roku se budou v rámci této akce realizovat drobné opravy pozemních komunikací (dle domluvy OKaRDS s KMČ), vyúčtování bude KMČ předloženo v 1/2017 v rámci celk. vyúčt. priorit za rok 2016. (návrh na vyřazení úkolu z příštího zápisu |
| --- | --- |
| 1KMČ/Mal/16/2 | Komise doporučuje vypracovat stanovisko, v kterých případech opravit a zachovat dlažbu vozovky a v kterých případech je vhodné změnit povrch vozovky na asfalt. Z: OKaRDS Inf. OKaRDS 3/2016: - nelze vypracovat závazné stanovisko na veškeré případy předem, aniž by se aktuálně zvažovala jejich realizace, - konkrétní akce se řeší až na základě rozhodnutí komp. náměstka, resp. RMZ, a v případě zajištění finančního krytí, povrch vozovky se pak řeší ve fázi PD. (návrh na vyřazení úkolu z příštího zápisu) |

5. Závěr

Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hod. Termín příštího jednání bude upřesněn dle potřeby.

Ve Zlíně – Malenovicích, 22.4.2016

Zapsala: Vlčková Milena, tajemnice KMČ Malenovic

Ověřil:  Ing. Metoděj Kozák, předseda KMČ

Přílohy:

1. Priority MČ Malenovice 2015

2. Priority MČ Malenovice 2016