,

Z Á P I S   č.  4/2016

z jednání Komise místní části Malenovice konaného dne 19. 9. 2016

Přítomni:	Ing. M. Kozák, R. Podešva, H. Janásková, J. Bařina,               Ing. I. Valachová, Ing. R. Hrubý, Ing. M. Soldán, Ing. P. Sakin, Mgr. P. Knébl, J. Salátová – tajemnice KMČ

Nepřítomni:	Ing. J. Šimonovská, Ing. J. Durník (omluven)

Hosté:      RNDr. B. Landsfeld (jm. člen ZMZ)

__________________________________________________________________________

Program:

1. Zahájení, prezence, schválení programu

2. Stav plnění priorit r. 2015

3. Stav plnění priorit r. 2016

4. Náměty na priority na r. 2017 – 1. návrh

5. Různé

6. Trvající úkoly

7. Závěr

1. Zahájení, prezence, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno v 18.00 hod. v Klubu seniorů, Mlýnská 845, Malenovice sídliště. Přítomno: 9 členů, nepřítomni 2 členové, jednání usnášeníschopné. Program jednání odsouhlasen všemi přítomnými.

2.  Stav plnění priorit r. 2015

Priorita č. 8/2012	- Rekonstrukce panel. komunikace včetně doplnění

bodů veřejného osvětlení – bude dokončeno

do konce roku 2016

Priorita č. 9/2012	- Oprava chodníku ul. Pionýrů – splněno

Priorita č. 10/2012	- Oprava chodníku ul. Kamenec – splněno

Priorita č. 1/2013	- Regenerace panel. sídliště - III. etapa -

splněno

Priorita č. 3/2013	- Rekonstrukce chodníku ul. Švermova –

rozpracováno

Priorita č. 1/2014	- Oprava chodníku ul. Tyršova (mezi domy č. 727-

746) – splněno

Priorita č. 11/2014	- Regenerace panel. sídliště – IV. etapa –

dokončení a odstranění závad do 31.10.2016

Priorita č. 1/2015	- Drobné opravy – plněno operativně dle výskytu

závad

Priorita č. 2/2015	- Oprava chodníku ul. Sokolovská – dokončení

plánováno do 31.10.2016

Priorita č.3/2015	- Regenerace panel. sídliště – V. etapa –

realizace zahájena v 08/2016

Priorita č. 4/2015	- Rekonstrukce ul. Brigádnická II. etapa –

rozpracována studie

Priorita č. 5/2015	- Doplnění laviček mezi domy – vyrobeno 16

laviček, instalace podle situačního plánu bude

realizována v 10/2016

Priorita č. 6/2015	- Rekonstrukce u. Palackého – asfaltový koberec

položen v rámci napojení na kruhovou křižovatku

a zatrubnění potoku Baláš před 8. ZŠ –

vypouští se z priorit

Priorita č. 7/2015 	- Rekonstrukce spojovacího chodníku mezi

ul. I. Veselkové a ul. Nová – realizaci brání

vlastnické vztahy, hledá se jiné řešení

Priorita č. 8/2015	- Oprava chodníku ul. Zabrání – zahájení

realizace v 10/2016

Priorita č. 9/2015	- Stavební úpravy na ul. 3. Května –

zrealizováno

Priorita č. 10/2015	- Výkup pozemků před hřbitovem – odsouhlaseno –

realizaci zajišťuje ekonomický úsek MMZ

3. Stav plnění priorit r. 2016

Priority č. 8/2012; 3/2013, 11/2014; 2,3,4,5,6,7,8,10/2015

– viz bod 2 zápisu.

Priorita č. 1/2016	- Opravy komunikací (drobné) – zajišťováno

operativně dle výskytu

Priorita č. 2/2016	- Regenerace panel. sídliště – VI. etapa –

probíhá územní a stavební řízení

Priorita č. 3/2016	- Doplnění VO – 3 světla u bytových domů č. 1106

a 1107, Masarykova ul. – realizace do konce

r. 2016

Priorita č. 4/2016	- Rozšíření chodníku na ul. Potěhníkova –

do konce roku 2016 zpracování PD

Priorita č. 5/2016	- Rekonstrukce plochy na zastávce MHD Kamenec II

a Sokolovská – realizace do konce r. 2016

Priorita č. 6/2016	- Rekonstrukce chodníku mezi ul. Chelčického a

Třídou 3. Května (mezi domy č. 573 a 574 –

realizace v r. 2017

Priorita č. 7/2016	- Ohradníky okolo popelnic na sídlišti – do konce

roku zpracovat návrhový pasport na umístění

ohradníků a finanční propočet na etapovou

realizaci

Priorita č.8/2016	- Zpracování diagnostiky ul. Smetanova, Lidická,

Sokolovská, včetně stavu kanalizace –

diagnostika zpracována, do konce roku 2016

dopracovat stav kanalizace

4. Náměty na priority na r. 2017 – 1. návrh

- Regenerace panelového sídliště VI. etapa – realizace

- Regenerace panelového sídliště  VII. etapa – PD pro ÚR

- Návrhový pasport na doplnění laviček v celých Malenovicích

- Provést revizi dostatečnosti veřejného osvětlení v Malenovicích

(ve spolupráci s TS Zlín)

- Studie rekonstrukce ul. I. Veselkové, ul. B. Smetany, ul. Svárovec

- PD na rekonstrukci ul. Brigádnická II. etapa

- Oprava chodníku na ul. Bezručova

- Revize stavu kanalizačních přípojek ve „starých“ Malenovicích,

návrh na doplnění

- Stanovit počet a pořadí nutných oprav, rekonstrukcí komunikací

(vozovky, chodníky) v Malenovicích

- Zhodnocení stávajícího dopravního značení v Malenovicích včetně

návrhu na doplnění nebo změnu

- Další „várka“ doplnění laviček

5. Různé

5.1. KMČ doporučuje věnovat větší pozornost výběru dodavatelů na realizaci oprav a rekonstrukci komunikací, aby se vyloučily problémy, které nastaly z hlediska neplnění termínů a kvality při realizaci akce

„Regenerace panelového sídliště IV. etapa“.

Věnovat více času na získání referencí na jednotlivé dodavatele, kteří se účastní soutěže na výběr dodavatele na realizaci. Nespolehlivý dodavatel velmi negativně ovlivňuje pracně získanou dotaci, kterou lze získat např. při akcích „Regenerace panelového sídliště“, a v neposlední řadě vytváří velmi nepříznivou atmosféru tím, že neplní závazný časový harmonogram - se značnými skluzy, nepříliš dobrou kvalitou odváděné práce, špatnou pracovní morálkou, nedostatečným počtem pracovníků.

6. Trvající úkoly

ROK 2013

| 2KMČ/Mal/13/2 | Byla projednána nutnost častějších vývozů odpadkových košů v lokalitě Malenovice (v současnosti 1x týdně – středa.) Frekventovaná místa: odpadkové koše u fit-hřiště vedle kina Květen, prostranství u pošty, parčík mezi Zahradní ul. A Milíčovou ul., u „šikmého chodníku“ tj. 3 lavičky západně od MŠ tř. Svobody), prostranství u Belvederu. Z: ORIA (úkol předán na ORIA, Ing. Zlámal) KT: 31.7.2013 Inf. ORIA, Ing. Zlámal, 17.7.2013: V současné době se provádí vývoz odpadkových košů v místní části každý týden ve středu. Řešením častější četnosti vývozů v této MČ je rozšíření na vývoz odpadků v každém týdnu, ve dvou dnech. Např. v úterý a v pátek. Pro takto rozšířený rozsah vývozů odpadkových košů bude nutné přizpůsobit systém pro celou místní část Malenovice. Z tohoto důvodu a s ohledem na nově přibývající instalované odpadkové koše budeme na základě veškerých dalších připomínek k vývozu odpadkových košů, obdržených jak na statutárním městě Zlín, tak na společnosti TS Zlín nastavovat na r. 2014 a dál, aktualizované svozy odpadkových košů. O schválených trasách a termínech jednotlivých svozů budeme předem informovat jak na městských webových stránkách, přes tiskové informace, tak přes zástupkyně jednotlivých kanceláří MČ. Z: OKaRDS, úkol trvá KT: 30. 4. 2016, dotaz k problematice zaslán Ing. Zlámalovi 1. 4. 2016, odpověď bude násl. předána KMČ |
| --- | --- |

Rok 2015

| 4KMČ/Mal/15/2 | Je nezbytné aktualizovat fotogalerii na internetových stránkách KMČ Malenovice. Stávající obsah již neodpovídá časovému vývoji od ustavení KMČ. Z: předseda a tajemnice KMČ Malenovice T: 2016 |
| --- | --- |

Rok 2016

| 3KMČ/Mal/16/1 | KMČ doporučuje věnovat větší pozornost výběru dodavatelů na realizaci oprav a rekonstrukci komunikací, aby se vyloučily problémy, které nastaly z hlediska neplnění termínů a kvality při realizaci akce „Regenerace panelového sídliště IV. etapa“. Věnovat více času na získání referencí na jednotlivé dodavatele, kteří se účastní soutěže na výběr dodavatele na realizaci. Z: OKaRDS, OP T: trvale |
| --- | --- |

7. Závěr

Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hod. Termín příštího jednání bude určen dodatečně.

Ve Zlíně – Malenovicích, 28. 9. 2016

Zapsala: Vlčková Milena, tajemnice KMČ Malenovic

Ověřil:  Ing. Metoděj Kozák, předseda KMČ