Z Á P I S  č.  4/2018

z jednání Komise místní části Malenovice konaného dne 26. 11. 2018

Přítomni:	Ing. M. Kozák, R. Podešva, Ing. R. Hrubý, H. Janásková,

Ing. P. Sakin, Ing. M. Soldán, Ing. I. Valachová,

Ing. J. Šimonovská, J. Salátová a M. Vlčková – tajemnice KMČ

Omluveni:	J. Bařina, Ing. J. Durník (k 31. 12. 2018 končí členství v KMČ)

Hosté:      RNDr. B. Landsfeld (ZMZ), M. Sedlářová (projektová kancelář A-S)

Program:

1. Zahájení, prezence, schválení programu

2. Informace o rozpracované projektové dokumentaci

- Rekonstrukce ul. I. Veselkové

- stavební úpravy ul. B. Smetany, ul. Lidická a Polní I.

3. Priority 2018 – stav prací

4. Různé

5. Trvající úkoly

6. Závěr

1. Zahájení, prezence, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno v 18 hod. v kanceláři MMZ – Klub seniorů, Mlýnská 845, Malenovice – sídliště.

Přítomno: 8 členů, nepřítomni 2 členové (omluveni), 2 hosté.

Jednání je usnášeníschopné.

Navržený program byl odsouhlasený bez připomínek.

2. Informace o rozpracované projektové dokumentaci

2.1. Rekonstrukce ul. I. Veselkové (č. priority 4/2017)

Ústní informaci a rozpracovanou výkresovou dokumentaci přednesla       a předvedla p. Sedlářová z projektové kanceláře A-S Zlín. Řešení rekonstrukce je zpracováno velmi podrobně a zodpovědně. S ohledem      na špatný stav komunikace včetně chodníků a hlavně na vytíženost provozu na uvedené komunikaci včetně nákladních automobilů je provedení rekonstrukce velmi žádoucí.

2.2. Stavební úpravy ul. B. Smetany, ul. Lidická, Polní – studie

Členové KMČ byli seznámeni p. Sedlářovou s rozpravovanou studií řešící nedostatky a špatný stav uvedených komunikací, chybějící nebo nedostatečné kanalizace. Zvláště naléhavou realizaci si vyžaduje ul. B. Smetany, po které jezdí autobus MHD, linka č. 51, kde dochází k četným propadům na vozovce.

3. Priority r. 2018 – stav prací

Z priorit pro rok 2018 byly zhotoveny a ukončeny 2 akce:

- priorita č. 4/2016 – Regenerace panelového sídliště, VI. etapa

- priorita č. 5/2016 – Doplnění VO – 3 světla u bytových domů č. 1106 a

1107, Masarykova ulice

Z kapacitních důvodů (nedostatek kapacit stavebních firem) nebyla zahájena realizace priority č. 3/2017 – Regenerace panelového sídliště VII. etapa. Stejné důvody – jak v projektové, tak realizační oblasti, vedly k posunutí termínů u mnoha dalších priorit pro r. 2018.

4. Různé

4.1. Ing. Josef Durník oznámil, že z důvodu přestěhování ze Zlína – Malenovic do Boršic končí k 31. 12. 2018 své členství v KMČ Malenovice.

4.2. „Hospoda Horní“ – doporučujeme projednat možnost odkoupení nemovitosti za účelem využití prostor pro občany Malenovic, i s tím, že by KMČ Malenovice přispěla částí finančních prostředků. Schváleno jednohlasně.

5. Trvající úkoly

Rok 2015

| 4KMČ/Mal/15/2 | Je nezbytné aktualizovat fotogalerii na internetových stránkách KMČ Malenovice. Stávající obsah již neodpovídá časovému vývoji od ustavení KMČ. Z: předseda a tajemnice KMČ Malenovice KT: r. 2018 |
| --- | --- |

Rok 2016

| 3KMČ/Mal/16/1 | KMČ doporučuje věnovat větší pozornost výběru dodavatelů na realizaci oprav a rekonstrukci komunikací, aby se vyloučily problémy, které nastaly z hlediska neplnění termínů a kvality při realizaci akce „Regenerace panelového sídliště - IV. etapa“. Věnovat více času na získání referencí na jednotlivé dodavatele, kteří se účastní soutěže na výběr dodavatele na realizaci. Z: OKaRDS, OP KT: trvale |
| --- | --- |

Rok 2017

| 2KMČ/Mal/17/1 | Nutnost řešení stávající situace s nově vysazenou zelení. Osazené záhony postrádají následnou péči a extrémně zarůstají plevelem. Aktuálně se jedná hlavně o zeleň vysazenou v rámci IV. etapy „Regenerace panelového sídliště“. Inf. OKaRDS, p. Kubáč, 17. 7. 2017: výsadba v rámci IV. etapy - násl. 5letá péče - zodp. realizační firma, ze strany OKaRDS – real. firma urgována, řešeno. Z: realizační firma + OKaRDS KT: průběžně |
| --- | --- |

Rok 2018

| 2KMČ/Mal/18/1 | KMČ Malenovice požaduje zpracování regulační studie, která by stanovila jasné podmínky pro budoucí výstavbu v prostoru malenovického náměstí. Domníváme se, že by v ní mohly být definovány požadavky na zachování minimálně stávajících průhledů na obě dominanty Malenovic, tj. kostel a hrad (viz bod č. 5 zápisu z jednání komise z 18.6.2018, reakce na informaci o záměru na výstavbu bytového domu v ul. J. Staši v lokalitě pod kostelem). Žádost o písemné vyjádření kompetentního odboru a člena RMZ. Z: odd. PP KT: 2/2019 |
| --- | --- |
| 3KMČ/Mal/18/2 | „Hospoda Horní“, ul. J. Staši – Komise MČ Malenovice doporučuje projednat možnost odkoupení nemovitosti za účelem využití prostor pro občany Malenovic, i s tím, že by KMČ přispěla částí finančních prostředků. Z: předseda KMČ + jm. čl. ZMZ RNDr. Landsfeld (možnost projednat na RMZ) KT: 2/2019 |

6. Závěr

Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hod. Termín příštího jednání bude stanoven dle potřeby.

Ve Zlíně – Malenovicích, 4. 12. 2018

Zapsala: Vlčková Milena

Ověřil:  Ing. Metoděj Kozák, předseda KMČ Malenovice