# Z Á P I S  č. 5/2018

z jednání Komise místní části Mladcová

konaného dne 19. 9. 2018 v 17.00 hod. v budově hasič. zbrojnice

Přítomni: p. Belhová, p. Gabriel, p. Kopečková, p. Machač,

p. Strušková, Ing. O. Struška

Omluveni: p. Kattauer, p. MUDr. Kúřil, p. Pospíšil, p. Struška J.,

p. Trlida, p. Vítek

Hosté:    p. Karásek, p. Kocourek, p. Lhota, p. Moravec, p. Novák (čl. RMZ), p. Řehůřek A., p. Řehůřek O.

__________________________________________________________________________

Program:

- Úvod

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

- Různé

- Nové úkoly

- Závěr

- Úvod

Přivítání členů komise a hostů.

Není přítomna nadpoloviční většina členů komise, komise není usnášeníschopná.

KMČ se zúčastnili šest hostů z řad občanů.

Hosté si přišli stěžovat kvůli navrhovanému dopravnímu značení „Zákaz zastavení“ na ulici Stráně, se kterým nesouhlasí. P. Novák a KMČ vysvětlila, že osazení dopravního značení se bude řešit (viz. Bod 3.8). Dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích se řidiči parkující na dané komunikaci dopouštějí přestupku z důvodu nevyhovující šířky komunikace.

P. Novák oznámil členům KMČ, že v podzimních měsících započne realizace chodníku na ul. Vinohrádek.

Dále byla úspěšně dokončena rekonstrukce křižovatky Stráně, která sklidila pozitivní ohlasy.

Opakovaně upozorňujeme na havarijní stav opěrné zídky na ul. Návesní.

P. Gabriel na základě podnětu od občanů a komise místní části kontaktoval Odbor Životního prostředí a zemědělství MMZ z důvodu prověření situace      u firmy Alpiq zabývající se uložením stabilizátu, kvůli dokončení stavby podle stavebního povolení a dodržování podmínek stavebního povolení.

Info: Skládku stabilizátů neprovozují více jak deset let, mají za úkol provádět skrápění a tím minimalizovat prašnost.

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| 3KMČ/Ml/15/1 | Požádat o umístění zrcadla na křižovatku ul. Návesní a Stráně, u fa Kyklop. Z: p. J. Gabriel + Ing. Hlaváč, odd. realizace OKaRDS MMZ Úkol trvá, v řešení (odstranění keřů, aby nebránilo ve výhledu při výjezdu. Pan Šarman chce řešit situaci umístěním zrcadla na zeď). Inf 29. 3. 2017: pracovníci OMZ MMZ provedli úpravu živého plotu - snížení zabezpečující výhled řidiče motorového vozidla vyjíždějícího z místní komunikace na ulici Stráně na silnici ulice Návesní. Inf 12. 7. 2017: v druhé polovině letošního roku se předpokládá realizace dotčené křižovatky, kdy se předpokládá vyřešení výhledu pří výjezdu z ul. Stráně. Inf 20. 9. 2017: podle p. J. Nováka (RMZ) bude realizace stavby zahájena koncem roku 2017 nebo začátkem roku 2018 (podle povětrnostních podmínek). p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : zrcadlo je součástí probíhající stavby, jinak platí slova pana Nováka. p. Moravec, 14.2.2018 : očekávaný konec stavby je v polovině roku 2018. Úkol ukončen (z příštího zápisu vyřadit) |
| --- | --- |
| 5KMČ/Ml/16/1 | Pročištění kanálu od dubu ke Zbožensku (pod lesem). Inf. 12. 7. 2017: čištění kanálu je částečně hotové, ale p. Kopečková požádala p. Moravce o důkladnější. Dále požádala o opravu prasklé komunikace na Zbožensku za mostem (pod výcvikovým prostorem pro psy). Inf. 20. 9. 2017: ve věci čištění kanálu beze změny. P. Moravec vyřídil opravu prasklé komunikace na Zbožensku za mostem. p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : zadáno na TS Zlín. Inf. 3. 4. 2018: čištění kanálu je částečně hotové, postupně se dočišťuje. KT: 6/2018, Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec Úkol ukončen (z příštího zápisu vyřadit) |
| 5KMČ/Ml/17/1 | Oprava obrubníků pod parkovištěm u fotbalového hřiště. Oprava obrubníků nad rehabilitací Váhy (ul. Návesní). p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017: provedu pár fotek a zadám na TS. Inf. 3.4.2018: Obrubník nad rehabilitací Váhy je spravený. Obrubník u fotbalového hřiště - úkol stále trvá. KT: 6/2018, Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec Inf. 19.9.2018: Znovu oprava obrubníku u rehabilitace Váhy proběhne v nejbližší době. Úkol trvá |
| 2KMČ/M4/18/1 | Oprava podélného kanálu u MŠ Mladcová ulice U Hřiště. Inf. 4.4.2018: Čeká se na dodání stabilnější konstrukce kanálu. Z: p. Strušková, odpovědný p. Říha TS Zlín, KT: 6/2018 Úkol ukončen (z příštího zápisu vyřadit) |
| 3KMČ/Ml/18/2 | Zpevnění lesní cesty i s odvodněním u D-Plastu v návaznosti na ul. Jalovčí. Z: OKaRDS, p. Moravec + za KMČ p. Gabriel Úkol trvá. |

- Různé

Pan Vlastimil Trlida a pan František Vítek se rozhodli ukončit svou činnost v KMČ. Bylo oznámeno pracovnici kanceláře MČ.

Z jednání komise vzešlo několik úkolů a závěrů – shrnutí v násl. odrážkách (stále trvá):

  - KMČ se shodla a určila pořadí priorit na další období následovně – chodník ke hřbitovu, řešení havarijního stavu opěrné zdi, následně vytváření fin. rezervy na II. etapu ul. Stráně.

  - Cyklostezka u Stavjani, stará Mladcovská cesta - díky rekonstrukci domu došlo k poškození cyklostezky, majitel rekonstruující dům má jako povinnost uvést stezku do původního stavu, je třeba dohlédnout na situaci. Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec

Stále probíhá rekonstrukce domu, z tohoto důvodu nebyla cyklostezka uvedena majiteli do původního stavu.

Inf. 19.9.2018: Z důvodu projíždějících aut cyklostezkou proběhne osazení citybloků.

  - Řešení přechodu pro chodce či možnost omezení rychlosti u školky - podáno více návrhů, od Městské policie Zlín až po znovuzaložení radaru při příjezdu do obce (potřeba opět postavit sloupy veřejného osvětlení), Z: Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec bude prověřovat možnosti.

Řeší se stále problém s kanalizací, jakmile bude znám stav, přistoupí se k dalším opatřením vedoucím k vyřešení dopravní situace u školky.

Inf. 19.9.2018: Problém s kanalizací je vyřešen, řeší se projektová dokumentace VO.

Inf. 19.9.2018: Opětovně projednáno s PČR a silničním správním úřadem. Vybudování přechodu pro chodce není možné z důvodu výškového a směrového uspořádání komunikace a blízkosti křižovatky a zastávky MHD. DI PČR doporučuje oboustrannou instalaci bílé klikaté čáry. Taktéž se do budoucna zvažuje rozšíření úsekového měření rychlosti.

  - Kvůli havarijnímu stavu mostu na Zbožensku zadána projektová dokumentace, KMČ bude informována.

  - P. Struška upozornil na nefunkční měřič rychlosti na ul. Vinohrádek. P. Strušková zadala p. Hlaváčovi k vyřešení.

Inf. 19.9.2018: měřič rychlosti je opraven

  - P. Kopečková požaduje zjistit odpovědnou osobu za vodovodní přípojku na skládku Suchý Důl, a dále požaduje zjistit možnost změny klasifikace z vodovodní přípojky na vodovodní řad, aby bylo možno k němu připojit domácnosti ze Zboženska, které jsou doposud závislé na studnách.

Úkol trvá, p. Gabriel zjišťuje podrobnosti

  - P. Pospíšil a KMČ požaduje osazení dopravního značení Zákaz zastavení na ul. Stráně od družstva směrem na ul. Jahodová. Z: p. Stružková – požadavek předá Ing. Hlaváčovi, OKaRDS

P. Strušková kontaktovala p. Hlaváče - Informace k problému uvedeny v Úvodu.

  - KMČ z důvodu nového osazení el. vedení kabelů do země a zrušení stávajících sloupů na ul. Prostřední až po ul. U Hřiště upozorňuje na tento stav, a žádá o osazení novými sloupy, na které bude umístěno veřejné osvětlení i hlásiče místního rozhlasu. Se zást. firmy jednal p. Gabriel, nutno prověřit veřejné osvětlení (OKaRDS) a hlásiče VISO (spadá pod odd. KŘaO MMZ).

4.  Nové úkoly

Priority schválené pro rok 2018 a priority z předcházejícího období zůstávají v platnosti.

5.  Závěr

Další jednání KMČ proběhne ve středu 21. 11. 2018 v 17.00 hod. v budově hasičské zbrojnice.

Zapsala: K. Strušková, tajemnice KMČ Mladcová

Ověřil: J. Gabriel, předseda KMČ Mladcová

Ve Zlíně dne 24. 9. 2018