Z Á P I S   č. 5/2018

Z  jednání Komise místní části Prštné

konaného dne 7.12.2018 od 18.00 hodin.

Přítomni:   Ing. Zdeněk Vachala, Alois Štětkář, Pavel Samohýl,

Miloslav Urbanec, Zdenek Rožnovják,

Ing. Jiří Slíva, Eva Pavlíková, Pavel Kohn,

Hana Ondruchová, Ing. Roman Němec,

Romana Janotová (tajemnice KMČ)

Nepřítomni: Ing. Lubomír Žák

__________________________________________________________________

Program:

- Zahájení

- Kontrola úkolů

- Diskuse

- Závěr

1.  Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 18.00 hod. v salónku Autobaru Prštné. Předseda komise přivítal přítomné členy.

Přítomno: 10 členů, jednání je usnášeníschopné. Program jednání odsouhlasen všemi přítomnými.

2. Kontrola úkolů

| 2/2016/2 | Dopravně-bezpečnostní opatření - Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (sloučení s úkolem 2/2016/3 a 5/2017/1). Historie úkolu – viz do zápisu 2/2018 Inf. 10.04.2018: Komise odhlasovala zadání úkolu „položení stavebních panelů“ do priorit, včetně částek na realizaci, název akce „Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (3x v MČ), kryto celkem 360 tis. Kč (nahrazuje akci „Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Strání). Nacenění Ing. Jiří Škrabal: PD vč. IČ na všechny 3 stavby 60 tis. Kč, vyvýšený práh směr Louky na konci zástavby včetně svislých DZ odhad 65 tis. Kč + vyvýšený práh - křižovatka směr Louky odhad 120 tis. Kč + vyvýšený práh směr Mladcová odhad 75 tis. Kč Inf. 22.5.2018: Komise se shodla v počtu 8 hlasů PRO, o doplnění ještě jednoho stavebního prahu, na ulici Náves, za světelnou křižovatku, rozpočet bude navýšen o 65. tis. KČ Celkem 425 tis. KČ. Vše bylo konzultováno s přítomným hostem Ing. Petrem Hlaváčem OKaRDS, který umístění dalšího stavebního panelu vzal na vědomí. Inf.OKaRDS: Ing. Škrabal zpracoval souhrnný návrh na umístění 4 výše uvedených stavebních retardérů + umístění montovaného retardéru (polštáře) do ul. Chmelnická. S DI PČR a OSaDŘ MMZ byl návrh konzultován a obě instituce vzhledem k charakteru lokality a významu komunikací nesouhlasí se zazónováním na rychlost 30 km/h a přednost zprava, ale připouštějí možnost vytvoření zóny 40 km/h se zachováním stávajících předností v jízdě. Ing. Škrabal už tuto variantu zpracovává. Inf. 12.9.2018 Komise s návrhem DI PČR souhlasí. Dle informací Ing. Škrabala byla výše uvedená cena bez DPH, komise odsouhlasila PRO (všichni přítomní)cenu včetně DPH. Z: OKaRDS, Ing. Hlaváč, KT: 12/2018 |
| --- | --- |
| 3/2016/3 | V době od 11:00 do 13:00 je před hostincem Beseda neustále porušován zákon o provozu na pozemních komunikacích nesprávným parkováním. Auta parkuji na plné čáře i na protilehlém chodníku, a tím ohrožují bezpečnost a omezují plynulost dopravy. Historie úkolu – viz do zápisu 2/2018, řešeno prostřednictvím kanceláře MČ s MPZ několikrát, prováděny občasné kontroly, neúčinné. Inf. 22.5.2018: Komise se shodla na sepsání žádosti o prověření činnosti Městské policie Zlín, ohledně vykonávání kontrol parkování před hostincem Beseda. Odpověď MP – Ing. Kladníček 1.6.2018: žádost registrována a předána do služebny. Inf. MP Patrik Rohleder e-mail 11.9.2018: Kontroly budou pokračovat cca 2 měsíce, pokud to situace s malým počtem strážníků dovolí. Zároveň zkusím požádat OKaRDS o umístění vodorovného dopravního značení, jako je tomu před HZS, jelikož tyto kontroly nesplňují účel. Záměrem je především to, aby zde byla zachována bezpečnost a plynulost provozu stále a ne jen za přítomnosti hlídky v určitý čas. Inf. 12.9.2018 :Komise se shodla na oslovení Ing. Hlaváče z OKaRDS s dotazem na umístění vodorovného dopravního značení. Z: MP Zlín OKaRDS, Ing. Hlaváč, KT: 12/2018 |
| 3/2016/8 | Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace. Historie úkolu – viz zápisy do konce r. 2017 Inf. 14.02.2018 Komise schválila předloženou studii a žádá o další stupně projektové dokumentace, potřebné k realizaci. Kompetence pan Pavel Moravec, OKaRDS Inf. 10.04.2018: Projektová dokumentace – cenová nabídka na PD vč. IČ 149 tis. Kč, Ing. Jiří Škrabal. Stávající krytí priority 100 tis. Kč, komise schválila navýšení částky – bude řešeno rozpočtovým opatřením předloženým ke schválení v RMZ 23.4.2018. Inf. 22.5.2018: Konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OKaRDS, čeká se na další vypracování od Ing. Škrabala Inf 12.9.2018, úkol trvá Z: OKaRDS, p. Moravec, KT: 12/2018 |
| 5/2017/2 | KMČ zvážila zařazení opravy chodníku u areálu Technimetalu do priorit – do budoucna. Nejdříve je nutné zajistit věcné břemeno nebo odkup. Postoupení u pana Pavla Moravce, OKaRDS. Inf. 22.5.2018: přítomný host p. Moravec, OKaRDS, bude projednávat s majitelem firmy Technimetal, ohledně odkupu, nebo uvalení věcného břemene. Z: p. Moravec, OKaRDS, KT: 9/2018 Inf. 12.9.2018: Komise se shodla na vyjmutí úkolu z příštího zápisu, z důvodů že nespadá do kompetence KMČ. Pavel Moravec předal úkol na pozemkový úsek. Z příštího zápisu bude odstraněno, KMČ se nebude dále zabývat. |
| 5/2018/3 | Úprava prostranství na ulici Chmelnická, priorita č. 4/2018, kryto 220 tis. Kč z fin. pr. MČ. Inf. 14. 02. 2018: Komise odsouhlasila místo pro umístění památeční lípy na prostranství na začátek ul. Chmelnická, kde bude odpočinková zóna, s možností umístění fitness prvků a laviček. Oslovení OMZ na vytvoření studie. Z: OMZ, studie - Ing. arch. Uvízlová, výsadba – Ing. Hegmonová Inf 12.9.2018: úkol trvá, KT: 12/2018 |
| 5/2018/4 | Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla zařazena do Priorit 2018. Inf. 22. 5. 2018: Členové komise odsouhlasili 8 hlasy rozšíření a rekonstrukci cesty na ulici Nad Humny, směrem od křižovatky Pod Strání. Před samotným provedením je nutné opravit kanalizaci po celé ulici, konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OKaRDS, který vzal na vědomí a majitele kanalizace osloví s požadavkem na její opravu. Z: OKaRDS, p. Moravec Inf. 12.9.2018: úkol trvá, , KT: 12/2018 Inf.7.12.2018 členové komise požadují ihned odstranit z komunikace, kameny umístěné před domem na ulici Nad Humny č.p 45, z důvodů už tak úzké cesty. Travnatou plochu pod kameny vyplnit vhodným materiálem. |

3.  Diskuse

Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Člen komise pan Urbanec upozornil na prašnost z areálu Rybníky.

Vyjádření  p. Koryčanová, OŽPaZ:

Na základě zjištění na místě samém, byl dne  21. 11. 2018 předvolán k podání vysvětlení zástupce společnosti KRAUS REAL s.r.o. a uvedl, že v současné době již stavební odpad na pozemek nenaváží, ale naopak odváží. Dále uvedl, že má záměr veškerý odpad z pozemku vytřídit, zrecyklovat a odvést jinam. Tuto činnost, jako je skladování odpadů,  chce na pronajatém pozemku ukončit, předpokládá, že do konce roku 2019 bude pozemek od odpadů z jejich produkce vyčištěn.

V případě, prokázání porušení zákona o odpadech povedeme řízení

o pokutě. Na prokázání porušení zákona o odpadech pracujeme. Předpokládám, že v prosinci budeme moci vydat příkaz, nebo rozhodnutí o pokutě.

Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Osvětlení ul. Pod Strání, priorita č. 3/2017, zpracování PD, kryto 30 tis. Kč, částka na realizaci bude upřesněna ze strany OKaRDS až po dopracování PD (následně bude připraveno rozpočtové opatření ke schválení do RMZ, KMČ bude včas informována). Z: OKaRDS, p. Moravec

VO ulice Cyklistická: komise v minulosti požadovala doplnění VO na ulici Cyklistická, před cementárnou směrem na centrum, doplnění chybějících světel bylo několikrát urgováno na OKaRDS. Kontrolu a provedení přislíbil pan Kubáč..

Zastávka MHD: Členové komise požadují vybudování zastávky MHD nezávisle na zřízení linky MHD, která je uvedená v prioritách města Zlína. Zastávka by již nyní měla sloužit pro děti čekající na školní autobus. Vyřizuje pan Zlámal OKaRDS.

Oprava lávky před mrazírnami: Komise požaduje opravu nebo celkovou rekonstrukci lávky, a termín realizace. Lávka je v havarijním stavu. Provedení a komunikaci s Povodím Moravy zajišťuje pan Kubáč OKaRDS.

Nová lavička:

Komise souhlasí s umístěním lavičky před místní Sokolovnu, financování a  umístění provádí OKaRDS, zajišťuje p.Zlámal

Členové odsouhlasili finanční pomoc, organizaci Sokol, na vysazení nových stromů před Sokolovnou. Z důvodu špatné kondice zeleně, zvažuje organizace Sokol odstranění stromů.

Doplnění městského koše na ulici Náves, před Autobarem:

Z důvodů častého výskytu pejskařů, požaduje komise doplnění koše, který by sloužil mimo jiné na psí exkrementy. Dotaz na OKaRDS.

4.  Závěr

Jednání bylo ukončeno v 22,00 hodin.

V Prštném dne 10. 12. 2018

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ

Ověřil:  Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ