Z Á P I S   č. 4/2019

Z  jednání Komise místní části Prštné

konaného dne 10.09.2019 od 17.00 hodin.

Přítomni:  Ing. Zdeněk Vachala, Alois Štětkář, Pavel Samohýl,

Zdenek Rožnovják, Ing. Lubomír Žák, Miloslav Urbanec,

Ing. arch. Roman Němec, Jiří Slíva, Eva Pavlíková,

Hana Ondruchová

Nepřítomni: Pavel Kohn

Hosté: členka ZMZ Zuzana Fišerová, člen ZMZ Vojtěch Volf

Přítomno: 10 členů, komise je usnášeníschopná. Program jednání odsouhlasen všemi přítomnými.

__________________________________________________________________

Program:

- Zahájení

- Diskuze spojená s kontrolou úkolů

- Vyjádření KMČ k záměrům (výpůjčky pozemků)

- Závěr

1.  Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 17:00 hod. na hasičské zbrojnici v Prštném.

Předseda komise přivítal přítomné členy a hosty.

2. Kontrola úkolů

| 2/2016/2 | Dopravně-bezpečnostní opatření - Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (sloučení s úkolem 2/2016/3 a 5/2017/1). Historie úkolu – viz do zápisu 2/2018 Inf. 10.04.2018: Komise odhlasovala zadání úkolu „položení stavebních panelů“ do priorit, včetně částek na realizaci, název akce „Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (3x v MČ), kryto celkem 360 tis. Kč (nahrazuje akci „Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Strání). Nacenění Ing. Jiří Škrabal: PD vč. IČ na všechny 3 stavby 60 tis. Kč, vyvýšený práh směr Louky na konci zástavby včetně svislých DZ odhad 65 tis. Kč + vyvýšený práh - křižovatka směr Louky odhad 120 tis. Kč + vyvýšený práh směr Mladcová odhad 75 tis. Kč Inf. 22.5.2018: Komise se shodla v počtu 8 hlasů PRO, o doplnění ještě jednoho stavebního prahu, na ulici Náves, za světelnou křižovatku, rozpočet bude navýšen o 65. tis. KČ Celkem 425 tis. KČ. Vše bylo konzultováno s přítomným hostem Ing. Petrem Hlaváčem OKaRDS, který umístění dalšího stavebního panelu vzal na vědomí. Inf.OKaRDS: Ing. Škrabal zpracoval souhrnný návrh na umístění 4 výše uvedených stavebních retardérů + umístění montovaného retardéru (polštáře) do ul. Chmelnická. S DI PČR a OSaDŘ MMZ byl návrh konzultován a obě instituce vzhledem k charakteru lokality a významu komunikací nesouhlasí se zazónováním na rychlost 30 km/h a přednost zprava, ale připouštějí možnost vytvoření zóny 40 km/h se zachováním stávajících předností v jízdě. Ing. Škrabal už tuto variantu zpracovává. Inf. 12.9.2018 Komise s návrhem DI PČR souhlasí. Dle informací Ing. Škrabala byla výše uvedená cena bez DPH, komise odsouhlasila PRO (všichni přítomní)cenu včetně DPH. Z: OKaRDS, Ing. Hlaváč, KT: 12/2018 Inf. 18.2.2019: Úkol trvá, zpracovává se PD, za OKaRDS pan Moravec, zaslal PD, mapu prahů, průvodní zprávu. Inf. 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu, úkol trvá od roku 2016, a stále není dokončen. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat. Inf. 11.6.2019 : Informace byly z OD zaslány. PD je hotová, je zajištěná i dokladová část, do PD se muselo zasáhnout a odsouhlasit na PČR, do týdne (17.6.2019) pošle projektant Ing.Škrabal, opravenou situaci, souhlasy vlastníků zajišťuje Ing. Škrabal. Inf. 4.9.2019 z OD: Souhlasy vlastníků zajištěny, aktualizují se doklady pro zahájení stavebního řízení. ÚKOL TRVÁ |
| --- | --- |
| 3/2016/3 | V době od 11:00 do 13:00 je před hostincem Beseda neustále porušován zákon o provozu na pozemních komunikacích nesprávným parkováním. Auta parkuji na plné čáře i na protilehlém chodníku, a tím ohrožují bezpečnost a omezují plynulost dopravy. Z: MP Zlín OKaRDS, Ing. Hlaváč, KT: 12/2018 Inf: 18.2.2019 MP zajišťuje a monitoruje hlídky členové vznesli požadavek na instalování kamerového systému Inf. 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu, úkol trvá od roku 2016, a stále není dokončen. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat. Inf. 11.6.2019 Úkol trvá, KMČ žádá MP o stálý dohled zakázaného parkování v daném čase. Inf. 3.9.2019 MP : V době prázdnin probíhaly kontroly průběžně a to z důvodu omezeného provozu restaurace. Od září budou hlídky inkriminovanou dobu obědů pravidelně, po zhodnocení stavu se kontroly upraví. Byl podán podnět na dopravní komisi k umístění vodorovného dopravního značení. ÚKOL TRVÁ |
| 3/2016/8 | Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace. Historie úkolu – viz zápisy do konce r. 2017 Inf. 14.02.2018 Komise schválila předloženou studii a žádá o další stupně projektové dokumentace, potřebné k realizaci. Kompetence pan Pavel Moravec, OKaRDS Inf. 10.04.2018: Projektová dokumentace – cenová nabídka na PD vč. IČ 149 tis. Kč, Ing. Jiří Škrabal. Stávající krytí priority 100 tis. Kč, komise schválila navýšení částky – bude řešeno rozpočtovým opatřením předloženým ke schválení v RMZ 23.4.2018. Inf. 22.5.2018: Konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OKaRDS, čeká se na další vypracování od Ing. Škrabala Inf 12.9.2018, úkol trvá Z: OKaRDS, p. Moravec, KT: 12/2018 Inf. 18.2.2019 Úkol trvá, zpracovává se PD Inf.9.4.2019 : KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Inf.11.6.2019 : Informace byly z OD zaslány. Zpracovává se PD, na setkání předsedy KMČ, s panem Čížkem a panem Neulingerem, které proběhlo 10.6.2019, bylo přislíbeno dokrytí financí městem. Inf.4.9.2019 z OD: Zpracovává se PD. ÚKOL TRVÁ |
| 5/2018/3 | Úprava prostranství na ulici Chmelnická, priorita č. 4/2018, kryto 220 tis. Kč z fin. pr. MČ. Inf. 14. 02. 2018: Komise odsouhlasila místo pro umístění památeční lípy na prostranství na začátek ul. Chmelnická, kde bude odpočinková zóna, s možností umístění fitness prvků a laviček. Oslovení OMZ na vytvoření studie. Z: OMZ, studie - Ing. arch. Uvízlová, výsadba – Ing. Hegmonová Inf 12.9.2018: úkol trvá, KT: 12/2018 Inf. 7.12.2018 Po domluvě s OMZ a komisí se památeční lípa vysadila na jiném místě. Úkol na úpravu prostranství na odpočinkovou zónu trvá. Inf. 18.2.2019 komise dohodne finální částku, kterou bude do úpravy investovat, tak aby mohl být projekt naceněn a rozdělen do etap. Inf. 9.4.2019 KMČ souhlasí s realizací parčíku ve výši 220tis. Kč Zajišťuje pí.Hegmonová MZ Inf.11.6.2019 : Úkol trvá. Studie byla naceněná v částce 32tis. vyjádření bude doplněno dle hlasování komise Inf: Dne 11.9.2019 v 17:00 hodin proběhla schůzka na Cmelnické ulici v místě projektu s pí. Spinzlovou (projektantka), pí. Hegmonová OMŽ zúčastnění členové KMČ pí. Pavlíková, p. Rožnovják, p. Slíva, za KaMČ pí. Janotová. Projekt se zúčastněním líbil. Po obdržení v elektronické podobě, bude rozeslán členům KMČ ke schválení. |
| 5/2018/4 | Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla zařazena do Priorit 2018. Inf. 22. 5. 2018: Členové komise odsouhlasili 8 hlasy rozšíření a rekonstrukci cesty na ulici Nad Humny, směrem od křižovatky Pod Strání. Před samotným provedením je nutné opravit kanalizaci po celé ulici, konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OKaRDS, který vzal na vědomí a majitele kanalizace osloví s požadavkem na její opravu. Z: OKaRDS, p. Moravec Inf. 12.9.2018: úkol trvá, , KT: 12/2018 Inf.7.12.2018 členové komise požadují před zahájením rekonstrukce odstranit z komunikace, kameny umístěné před domem na ulici Nad Humny č.p 45, z důvodů už tak úzké cesty. Inf.18.2.2019 Kameny z komunikace byly odstraněny, úkol trvá p.Moravec OKRDS nyní zajišťuje projektanta Inf. 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat. Inf.11.6.2019: Informace byly z OD zaslány. Oprava kanalizace nebude nutná, dle vyjádření spol. VAK, proběhne oprav tzv. rukávcem. S pracemi čeká VAK na OD, aby provedli opravu společně. Ze strany OD se čeká na zadání projektantovi ke zpracování. Termín zahájení nejdříve 2019/2020. V případě, že komunikaci nebude možné rozšířit, budou vytvořeny vyhýbací místa. Inf. 4.9.2019 z OD: Zadána studie proveditelnosti. Inf. 11.9.2019 členové KMČ na schůzi schválili 10 hlasy, cenovou nabídku za studii projektu ve výši 36 300 Kč vč. DPH |
| 3/2018/1 | Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Osvětlení ul. Pod Strání, priorita č. 3/2017: zpracování PD, kryto 30 tis. Kč, částka na realizaci bude upřesněna ze strany OKaRDS až po dopracování PD (následně bude připraveno rozpočtové opatření ke schválení do RMZ, KMČ bude včas informována). Z: OKaRDS, p. Moravec Inf. 18.2.2019 OKRDS pan Moravec: Úkol trvá Inf.KaMČ 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat. Inf.11.6.2019: Projektant elektro Aleš Hrbáček zaslal situace s vyznačenými parcelami přímo dotčených trasou. Majitelé pozemku nesouhlasí se stavbou včetně snímků z katastru. Nyní jeden ze souhlasu zkusí zajistit členové KMČ Alois Štětkář a Roman Němec. Další souhlas musí zajistit MMZ, s žádostí o odkoupení, nebo výměnu. Inf. 4.9.2019 z OD: Řešíme získání souhlasů vlastníků pozemků. Inf. 11.9 p. Štětkář, s p. Němcem se pokusí zajistit souhlasy vlastníků pozemků. |
| 3/2018/2 | Prašnost z areálu Cream Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Člen komise pan Urbanec upozornil na prašnost z areálu Rybníky. Vyjádření Koryčanová OŽPaZ: Na prokázání porušení zákona o odpadech pracujeme. Předpokládám, že v prosinci budeme moci vydat příkaz, nebo rozhodnutí o pokutě. Inf.18.2.2019 paní Koryčanová OŽPaZ: do konce roku 2019 bude pozemek od odpadů z jejich produkce vyčištěn. Komise vyžaduje zprávu či informaci k rozhodnutí nebo o pokutě dle informace od paní Koryčanové z prosince 2018 2018. Inf.KaMČ 9.4.2019 KMČ důrazně žádá o zasáhnutí patřičného oddělení a paní Koryčanové OŽP, situace se stále nezlepšila a prašnost z areálu neustále pokračuje. Inf.11.6.2019 s problematikou byla seznámena paní Michaela Dvořáková (OKP), která se schůze účastnila jako host, přislíbila zajištění informací, a předání KMČ. Inf. 6.9.2019 paní Koryčanová OŽPaZ: Příkaz o pokutě ani rozhodnutí o pokutě nebylo vydáno, původce odpadů plní své prohlášení, že na pozemek žádný stavební odpad nenaváží a postupně odpad odváží. V letních a suchých měsících stavební odpad neodvážel ani s ním na ploše nijak nenakládal. Postupné odvezení všech odpadů a navezené zeminy bude nadále probíhat a vše bude odvezeno do konce roku 2019. K tomu se nájemce pozemku zavázal. Kontrola části pronajatého pozemku probíhá průběžně. Vyklizená část pronajatého pozemku nebude již dále využívána ke skladování a shromažďování odpadů. Co se týká skladovaného recyklátu firmy Cream, ten nepodléhá již režimu nakládání s odpady. Jedná se o certifikovaný „výrobek“, nikoliv o odpad. Inf. 11.9.2019 KMČ požaduje historii komunikace, kterou vedla pí. Koryčanová s původcem skládky. Více bude doplněno po sepsání vyjádření panem Urbancem členem KMČ. |
| 1/2019/8 | Trasování linky MHD Členové KMČ navrhují tyto varianty nové linky MHD: Zastávky : Prštné, Lidl, Zámek, Pošta, Poliklinika, Prštné Úkol trvá |
| 1/2019/1 | Zastávka MHD: Členové komise požadují vybudování zastávky MHD nezávisle na zřízení linky MHD, která je uvedená v prioritách města Zlína. Zastávka by již nyní měla sloužit pro děti čekající na školní autobus. Vyřizuje pan Zlámal OKaRDS. Inf. 18.2.2019 OKRDS pan Zlámal: v současné době probíhá jednání trasování nové linky, zastávka bude vybudována po schválení linky. Komise trvá na vybudování zastávky MHD bez podmínky zavedení nové linky. Inf. 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu, úkol trvá od roku 2016, a stále není dokončen. Požadujeme prioritní řešení tohoto úkolu a konkrétní činy, ne sliby, že by zastávka MHD v Prštném mohla fungovat již příští rok. To slyšíme od magistrátu od roku 2016. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat. Inf.11.6.2019: Zastávka dle inf. OD vyprojektována ve stupni DSP. S umístěním přístřešku je problém z důvodu stísněného prostoru a všudypřítomnými inženýrskými sítěmi. Komise žádá o přeložení vodovodu Spol. VaK, tak aby mohl být přístřešek na zastávku umístěn, tedy projednání s VaKem a následně přístřešek zahrnut do aktualizace PD. V PD jsou z pohledu Ing. Kučery navrženy nefunkční a hlavně neudržovatelné úzké zelené pásy kolem chodníku. Tato studie bude zpracována do 1. září. Pokud se nevyskytnou problémy, bude se pokračovat zpracováním PD, vyjadřovačkami a následně územním a stavebním (popřípadě sloučeným) řízením. Projektant odhadnul realizaci v květnu 2020 tak, aby linka mohla být v bezproblémovém případě zprovozněna od 1. 6. 2020. Inf.4.9.2019 z OD Není možné umístit přístřešek. vyjádření MOVO a.s. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. K přeložení sítí: nemůžeme sítě přeložit na pozemek, který není v majetku města přeložení na protější stranu komunikace by bylo finančně velmi nákladné, pokud se zeptáte jak moc, na tuto otázku nejme schopni odpovědět bez zpravování projektu přeložení sítí včetně rozpočtu, a zda by to MOVO a.s. povolilo, nezjistíme bez podání žádosti podložné projektovou dokumentací. Pominu – li finanční náklad na realizaci přeložek, i finanční náklad na zpracování PD je tady ještě časová náročnost celého řízení s nejistým výsledkem. Inf.11.9 KMČ odhlasovala 9 hlasy PD zaslanou z OD (10 hlasy e-mailovým hlasováním), s námitkou, že budou pokračovat ve snaze zajistit mobilní, nebo jiný přístřešek, v blízkosti zastávky, který bude moci sloužit jako úkryt před nepříznivým počasím. Proti PD se vyjádřil předseda KMČ, který požaduje vypracování nové PD se zastřešenou zastávkou. Projekt může pokračovat. |
| 1/2019/2 | Oprava lávky před mrazírnami: Komise požaduje opravu nebo celkovou rekonstrukci lávky, a termín realizace. Lávka je v havarijním stavu. Provedení a komunikaci s Povodím Moravy zajišťuje pan Kubáč OKaRDS. Inf. 18.2.2019 OKRDS pan Kubáč: most byl uzavřen pro havarijní stav, čekáme na projekt výstavby nové lávky, s možností že lávka bude dočasně opravena a otevřena. Komise vyžaduje, aby oprava byla zajištěna prioritně, k mostu vede nový chodník. Vyjádření zaslané e-mailem Jaroslav Kubáč OD: Zkusili jsme ocenit nejnutnější provizorní práce, aby se mohla lávka otevřít. Bohužel cena přes 400 tis. Kč za tyto práce je velmi vysoká, byly by to vyhozené peníze. Lávka proto letos zůstane uzavřena a doufám, že na ni budou na příští rok peníze přiděleny. Projekt je nachystaný, přes zimu by se udělalo výběrové řízení na zhotovitele a na jaře by se mohlo začít s realizací nové lávky. Inf. 9.4.2019 Členové KMČ společně s obyvateli místní části nejsou spokojení s postupem, jakým se záležitost vyřešila, uzavřít lávku na tak dlouho a čekat jestli budou peníze na novou lávku, není řešení. Na havarijní stav lávky KMČ dlouhodobě upozorňovala (od roku 2016), ale bez patřičné reakce a liknavosti odpovědného odboru. Dnes je touto nečinnosti lávka ve stavu, kdy je nebezpečná a je uzavřena. Požadujeme prioritně nalézt řešení, i provizorní, které by lávku v nejkratším čase zprovoznilo. KMČ je připravena a nápomocna k maximální součinnosti. Inf.11.6.2019: na setkání předsedy KMČ, s panem Čížkem a panem Neulingerem, které proběhlo 10.6.2019, byla přislíbená stavba nové lávky (ne oprava), a to v roce 2020. Inf. 11.9 Úkol trvá |
| 1/2019/3 | Zimní údržba: Komise požaduje přepracovat pasport zimní údržby pro MČ Prštné (umístnění žlutých kontejneru pro posypový materiál), dle připomínek, které již byly dříve sděleny. Současný stav umístnění kontejnerů je zcela nevyhovující. Jedná se především o doplnění kontejnerů na ulici Příčka a Vinohrady. Inf. KaMČ: Na setkání s vedením TS bylo přislíbeno, že některé posypové bedny se na Příčku vráceny. Prosíme o vyjádření OD jak bude věc vyřešená. Inf. 9.4.2019: Úkol trvá. Inf. 11.6.2019: Úkol trvá, do nového pasportu zimní údržby, KMČ navrhne místa umístění posypových beden. Inf.11.9.2019: Více bude projednáno na poradě s TS 27.9.2019 na MMZ, zajišťuje pí. Janotová. Inf.27.9.2019: Na poradě MMZ, kde byli přítomni zástupci TS pan Rozsypal s panem Balajkou, se společně s panem Moravcem (OD) dohodlo, že budou navráceny 3 bedny s posypem na ulici Hřebenová. Zimní údržba v rámci pasportu TS bude pokračovat zaběhlém systému údržby z roku 2018. |
| 1/2019/4 | Nová lavička: Komise souhlasí s umístěním lavičky před místní Sokolovnu, financování a umístění provádí OKaRDS, zajišťuje p.Zlámal Členové odsouhlasili finanční pomoc, organizaci Sokol, na vysazení nových stromů před Sokolovnou. Z důvodu špatné kondice zeleně, zvažuje organizace Sokol odstranění stromů. Inf. 18.2.2019 OKRDS pan Zlámal: lavička bude umístěna. Inf.9.4.2019 Úkol trvá. Inf.11.6.2019 Úkol trvá, problematický strom, byl odstraněn, nyní se čeká na realizaci umístění lavičky, zodpovědná osoba nyní paní Dobešová OD. Inf.4.9.2019 z OD: Umístění lavičky bylo zadáno. |
| 1/2019/5 | Doplnění městského koše na ulici Náves, před Autobarem: Z důvodů častého výskytu pejskařů, požaduje komise doplnění koše, který by sloužil mimo jiné na psí exkrementy. Dotaz na OKaRDS. Inf. 18.2.2019 OKRDS pan Zlámal : koš bude umístěn během března 2019 Inf.9.4.2019 Úkol trvá Inf.11.6.2019: nyní se čeká na realizaci umístění koše, zodpovědná osoba nyní paní Dobešová OD. Inf.4.9.2019 z OD: Doplnění koše bylo zadáno. |
| 1/2019/6 | Komise vyžaduje zrušit zavádění dopravy pomocí informačních cedule na hlavní magistrále, která navádí dopravu (nejrychlejší cesta) na Prštné. Od roku 2015 se snažíme o zklidnění dopravy v místní části. Inf. 11.6.2019: Na tyto cedule byla připsána dotace s dobou udržitelnosti 5 let, a to do roku 2021, po té KMČ žádá telematiku odstranit. |
| 1/2019/7 | Prověření problematické stavby p.č.32/1 k.ú. Prštné: Člen KMČ předal dopis, včetně příloh, do rukou pí. Dvořákové OKP, adresovaný tajemnici MMZ Ing. Heleně Eidové zda bylo: - Stav. pov. vydáno v souladu se zákonem - vyjádření bylo od všech dotčených orgánů - kdo se vyjadřoval za statutární město Zlín, aby hájil zájmy KMČ a zájmy města jako vlastníka pozemku na rozšíření komunikace - Proč není dodržená šířka uličního prostoru 8m dle vyhl.č.501/2006 Sb. - v jakém zájmu byla povolená nulová uliční čára, která dala vzniknout dopr. závadě viz přiložená příloha. Do doby prověření vzniklé situace KMČ trvá na zastavení stav. prací RD na p.č.32/1 k.ú. Prštné, protože v důsledku pokračování stavby může dojít k znemožnění realizace úkolu „rozšíření komunikace“ zadaných v prioritách KMČ Prštné. Inf. MMZ: dopis s vyjádřením tajemnice MMZ pí. Eidové byl předám předsedovi KMČ a dále zaslán členům KMČ. Inf.11.9 za KMČ podal p. Němec odvolání na Zlínský Kraj. |

3.  Diskuse

1.VO ulice Cyklistická:

Komise MČ v minulosti požadovala doplnění VO na ulici Cyklistická, před cementárnou směrem na centrum, doplnění chybějících světel bylo několikrát urgováno na OKaRDS. Kontrolu a provedení přislíbil pan Kubáč.

Inf. 18.2.2019: OKaRDS pan Kubáč: na projektu se nyní pracuje

Inf. 11.6.2019: OD sdělilo, že ÚR, SP propadlo, pan Roman Němec, vznesl námitku, projekt byl již zahájen, ale nedokončen, nemohlo tedy ÚR, SP propadnout, KMČ žádá o dokončení prací a doplnění světel v problematické části, kterou opět doložíme na OD.

Zpracovává se PD, bohužel nejsou dořešeny pozemky soukromých vlastníků, kterých se stavba dotýká.

Inf.11.9.20119: Světla v místě zástavby ulice Cyklistická, stále nejsou doplněná, úsek je stále neosvětlený, požadujeme doplnění VO

2.Vyjádření KMČ k Záměru MMZL 116591/2019 č.ev. 170/2019

Vyjádření komise MČ: vypůjčit pozemek p.č.1157/1 k.ú Prštné č.j. MMZL 116591/2019 č.ev. 170/2019  s nesouhlasným stanoviskem, z důvodů nevyřešené dopravní situace v místní části.

Zasláno e-mailem 3.9.2019 paní Hrdličkové na Odbor majetkové správy s odpovědí, že bude podkladem pro další projednávání uvedené žádosti v orgánech.

3.Nákup židlí

KMČ odhlasovala všemi hlasy PRO nákup židlí ve výši 40 000 Kč do společenské místnosti na hasičské zbrojnici.

4.Sutiny na Jateční ulici za budovou NWT

V rámci diskuze bylo zmíněno, že na místě je za budovou NWT  hromada sutin, pí. Janotová zajistila fotodokumentaci a bude zasílat na OŽP pí. Chudíčkové.

5.Propojovací chodník Pod Strání/Jateční

Na propojovacím chodníku  ul. Pod Strání/Jateční je propadající obrubník, chodník je nově vystaven, oprava by mohla být v rámci reklamace, prosíme o zajištění opravy. Požadavek s fotodokumentací bude zaslán na OD.

6.Propadající chodník u světelné křižovatky

u světelné křižovatky u semaforu na ul. Nábřeží:

Prosíme o opravu propadajícího chodníku, bude hlášeno na OD.

7. Hluk v nočních hodinách

Ze Svitovského areálu se v nočních hodinách ozývá hluk (bouchání) prosím o prověření. Požadavek bude zaslán na OŽPaZ k prověření.

4. Závěr jednání

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod.

V Prštném, dne 11.9.2019

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ

Ověřil:  Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ