# Z Á P I S  č. 2/2019

z jednání Komise místní části Příluky

konaného dne 2. 4. 2019

Přítomni:   pí Plevová (tajemnice komise), Ing. Pernička,

Mgr. Stodůlková, Ing. arch. Meluzín, pí Bařinková,

p. Kárník, p. Krajča, p. Pavelka

Omluveni:   p. Pleva, Ing. Pražák, pí Filipová, pí Skřivánková

Hosté:      Mgr. Hertelová, pí Doležalová (MP), p. Novák (jm.člen ZMZ),

Ing. Poláček (OD), p. Svozil, p. Svoboda,

pí Dvořáková (OKP)

_________________________________________________________________

# Program:

- Zahájení

- Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi komp. odborů MMZ

- Různé

- Závěr

  - Zahájení

Jednání KMČ byla přítomna nadpoloviční většina členů, KMČ byla usnášeníschopná.

2. Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi kompetentních odborů MMZ

| Kontrola plnění úkolů |  |
| --- | --- |
| 1KMČ/Př/09/1 | Napojení průmyslové zóny ze silnice I/49 (v její východní části). Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 8/2009 – 10/2012: viz předchozí zápisy KMČ 29.9.2015: Dle sdělení p. Nováka členové RMZ schválili na svém zasedání vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci „Silniční napojení prům. zóny Zlín-východ a oprava navazujících komunikací“. Rozsah projekčních prací: projektová dokumentace pro územní rozhodnuti (DUR),stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS). Rozsah inženýrské činnosti: vyřízení potřebné legislativy, územní rozhodnutí a stavebních povoleních s nabytím právní moci. Inf. OKaRDS 2/2016: studie zpracována z rozp. SMZ, RMZ 8.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, předp. vydání SP v r. 2017, odhad 1,9 mil. Kč PD, odhad 80 mil. Kč realizace KMČ 9.2.2016: členové komise se rozhodli na dnešní schůzce, při rozdělování financí na rok 2016, z priorit MČ vyčlenit částku 500 000,-- Kč jako příspěvek na zpracování projektové dokumentace z důvodu velké důležitosti této akce. KMČ 19.4.2016: Dle informace p. Nováka se zpracovává geodetické zaměření na příjezd do prům. zóny. KMČ 25.4.2017: Probíhají jednání ohledně pozemků s FK Příluky a firmou Promens. KMČ 13. 12. 2017: probíhá zpracování PD. (dlouhodobý úkol – ponechat na vědomí) |
| 1KMČ/Př/09/2 | Využití objektu bývalé Astry. Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 10/2009 – 3/2017: viz předchozí zápisy KMČ 25.4.2017: Proběhla schůzka na MMZ, pí Francová s pí Pečeňovou. Výpůjčka objektu skončila ke dni 30.3.2017. Město Zlín již výpůjčku neprodlouží a s největší pravoděpodobností nabídne budovu k prodeji. Nadále má zájem, aby zde byly poskytovány sociální služby. Pí Pečeňová se tak může přihlásit jako zájemce o koupi budovy. KMČ 26.9.2017: Objekt bývalé budovy Astry byl dán OEaM k nabídce na odprodej budovy a přilehlých pozemků. Objekt by měl být v budoucnu využit na sociální služby. KMČ 13.2.2018: Objekt byl převeden do vlastnictví sdružení Za sklem, o.s. Byla dána žádost na OEaM - záměr na výpůjčku okolních pozemků k využití jako sportoviště a parkoviště. Členové komise nemají námitky. KMČ 11.9.2018: P. Novák informoval členy o skutečnosti, že přes několikeré výzvy k uzavření kupní smlouvy, nebyla dosud smlouva uzavřena. Žadatel na korespondenci nereaguje. Členové komise navrhují, aby okolní pozemky byly v budoucnu využity pro volnočasové aktivity. KMČ 20.11.2018: Členové komise připravují dopis na novou RMZ s návrhem o dalším využití budovy. |
| 7KMČ/Př/12/1 | Komise opět žádá OŽPaZ o šetření hluku a zápachu z prům. zóny. Dle Ing. Císařové bylo provedeno několik šetření v prům. zóně s negat. výsledkem. Došlo ke změně legislativy na úseku ochrany ovzduší, a tak na pís. podnět může OŽPaZ provést další šetření spolu s Českou inspekcí život. prostředí. Tímto KMČ Příluky žádá o prošetření znečist. ozduší jak zápachem, tak i hlukem. Z: p. Plevová – pís. podnět na OŽPaZ Historie inf. k úkolu za období 8/2009 – 2/2015: viz předchozí zápisy KMČ 7.4.2015: Byla dokončena instalace protihlukových opatření ve firmě DPlast a má být provedeno měření hluku z provozu řešeného vzduchotechnického zařízení. Členové komise však uvedli, že hluk je stále slyšitelný. KMČ 19.5.2015: Bylo zasláno nesouhlasné vyjádření na OŽPaZ, Ing. Pavlovové Vladimíře, za KMČ Příluky k záměru, kód OV8168, „Přístavba haly a hala expedice-DPlast a.s., Lužkovice - zahájení zjišťovacího řízení (viz příloha zápisu). KMČ 9.2.2016: K posouzení záměru – „Přístavba haly LU4-II a výstavba haly LU7 aLU8“ firmy DPlast nemají členové komise připomínek vzhledem k úpravě stávající haly a zlepšení hluku v okolí. Bylo zasláno stanovisko emailem pí Koryčanové na OŽPaZ. KMČ 21.2.2017: Pí Plevová a p. Novák informovali o jednání ze dne 24.1.2017, které proběhlo ohledně zápachu v MČ. Jednání se zúčastnili zástupci OŽPaZ Krajského kraje, MMZ-OŽPaZ, MMZ, zástupci ČIŽP a KHS ZK. Úkol ponechat na vědomí |

3. Různé

# Informace od p. Poláčka:

Probíhají projekční práce na chodník Dolní dědina.

Projekt úpravy křižovatky Boněcko I. a Pančava – akce pokračuje.

Schůzku komise navštívili pánové xxxxx a informovali o svém záměru na ul. Kosov s tím, že budou financovat výstavbu komunikace k současné zástavbě a zahradní kolonii. Zároveň s tím by mělo být rozšířeno i VO. Žádají KMČ, aby tuto akci v budoucnosti zařadila do priorit MČ.

Ing. Poláček informoval na minulé schůzce členy komise o skutečnosti, že byla zastavena realizace akce priority 5/2017 Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky a druhá soutěž už neproběhne. Z tohoto důvodu se členové komise rozhodli oslovit primátora města Zlína a také členy ZMZ, kde na toto téma vystoupil předseda KMČ.

Dále Ing. Poláček informoval o vypracování územní studie na oblast Ronzových Pasek a v této souvislosti bude i projekčně řešen i příjezd na Boněckou louku.

Byla projednána žádost od p. xxxx na nedostatečnou kapacitu kanalizační sítě v ul. Pančava a to v souvislosti s připravovanou výstavbou 50 rodinných domů na Boněcké louce a novému obytnému domu místo bývalé restaurace Pančava. Ing. Poláček informuje, že toto není záležitost MMZ, ale VaKu, který bude kontaktovat o této záležitosti.

Proběhla schůzka s panem xxxx a p. Hlaváčem a Hapákem z Odboru dopravy, ohledně úpravy nově postavené zídky u domu č.p. 241. Bylo dohodnuto, že zídka se odstraní dle stávajících norem.

Dále se projednala žádost od členů komise na snížení rychlosti na ul. Vizovická. Bylo přislíbeno, že o tomto budou jednat na schůzce s PČR.

Dále se diskutovalo o stavu komunikací ulic Ke Koňáku, Úzká, Újezdy a další, které by potřebovaly opravit. Dne 15.8.2018 proběhla schůzka na MMZ ohledně oprav komunikace Ke Koňáku, kde bylo přislíbeno, že v roce 2018 se opraví ústí křižovatky Horní dědina a Ke Koňáku v nezbytném rozsahu tak, aby byla komunikace provozuschopná po následující měsíce (jednalo se o narovnání a zpevnění komunikace včetně kanálu) a následující rekonstrukce byla předložena do návrhu rozpočtu na rok 2019 tak, aby byla realizována. Proto bude komise žádat o dodržení tohoto ujednání.

Znovu se vracíme k tématu odkoupení části pozemku na spojovací chodník na ul. Za Kapličkou z nové výstavby. Komise opět bude žádat o odkoupení a následné vybudování chodníku.

Další návrhy:

- Instalování nové vývěsky vedle stávající na ul. Pančava bylo na této schůzce zamítnuto.

- Umístnění kontejnerů v rámci akce Čisté město i na oblast ul. Žabárna.

- Komise doporučuje stanovení pravidel při používání zábavné pyrotechniky v rámci města Zlína.

Priority MČ:

Úprava priorit: navýšení priority č. 1. provozní akce o předláždění chodníku na ul. Nad Pramenem a Želechovická a dále rozšíření oprav komunikace k zahrádkám v ul. Nad Pramenem a ul. Želechovická.

Další priority byly projednány.

Novým členem KMČ se stal po losování v RMZ a odsouhlasení v ZMZ,

p. Pavelka. Ostatní občané, kteří měli zájem o členství, budou i nadále vedeni ve skupině zájemců.

Pan Pavelka informoval o schůzce s panem primátorem, který má zájem o setkání se zástupci firem působící v průmyslové zóně Příluky. Do příští schůzky komise připraví předseda komise návrh dopisu pro pana primátora, který bude obsahovat žádost o schůzky.

Byla odsouhlasena částka 4 000,-- Kč pro Honební společnost na dětský den (občerstvení, dárky pro děti, propagaci akce) a částka

7 000,- Kč na pronájem hřiště FK Příluky a částka 20 000,-- Kč na dětský den na fotbalovém hřišti (občerstvení, dárky pro děti a účinkující, materiál na propagaci akce a do soutěží).

Byla odsouhlasena částka 2 000,- Kč pro pana předsedu komise na základě čestného prohlášení.

- Závěr

Příští jednání se uskuteční dne 18. 6. 2019 v 16.00 hod. v Klubu seniorů Příluky.

# Zapsala: J. Plevová, tajemnice KMČ Příluky

Ověřil: Ing. P. Pernička, předseda KMČ Příluky