# Z Á P I S  č. 2/2016

z jednání Komise místní části U Majáku a Filmové ateliéry,

konaného dne 18. 4. 2016 v 18 hod.

Přítomni:	M. Žilinský, D. Kratinová, J. Pícha,  M. Varmuža,  J. Červinka, R. Ponížil, A. Kučera, J. Matoušek, Z. Domanský (ZMZ), J. Němcová (tajemnice KMČ)

Omluveni:   O. Švédová, P. Pinkava

_____________________________________________________________________

# Program:

# 1. Úvod

# 2. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

# 3. Různé

# 4. Závěr

# Úvod

# Proběhlo hlasování o vyčlenění částky cca 6000 Kč z Priorit 2016 na financování údržby parku Maják (cestář pan O. Šůstek obdrží dohodu). Všichni přítomní souhlasí.

# 2.   Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| Úkoly z min. setkání: |  |
| --- | --- |
| 7KMČ/M+F /11/3 + 3KMČ/M+F/12/1 + 9KMČ/M+F/12/1 | 1. Film. ateliéry: chodník vedoucí k Fabiánce III z ulice Filmová (vedle bývalé tiskárny). Občané tento chodník hodně využívají. Kvůli údržbě zvážit zařazení do majetku MMZ. KMČ požaduje zjistit možnost odkupu či převodu všech pozemků pod komunikacema na ul. Filmová a Fabiánka III. do majetku SMZ. Inf. Ing. Zlámala, OKaRDS: komunikace Filmová po točnu MHD a Fabiánka III zahrnuty do Operačního plánu zimní údržby. Historie úkolu – viz předchozí zápisy KMČ 16.2.2015 + 16.3.2015: zastupitel Z. Domanský slíbil prověření možnosti odkupu pozemků pod komunikacemi; na jednání v 3/2015 předložil přehlednou mapu s vlastníky pozemků v lokalitě FA, kterou předal příslušnému odboru jako podklad pro další jednání. Jednání dne 15.10.2015: za KMČ se zúčastnil pan Pinkava. Náměstek Novák vzal na vědomí informace o chystaném převodu komunikací od soukromých vlastníků do majetku města a byl seznámen se situací v zimní údržbě komunikací v této lokalitě. Při této příležitosti byla projednána možnost zařazení do plánu výstavby na rok 2016 připravená (včetně vydaného stavebního povolení) rekonstrukce ulice Filmová - 2. a 3. etapa. 16. 10. 2015 došlo za účasti nám. Nováka a pana Kubáče z OKaRDS k prohlídce komunikací v lokalitě Filmové ateliéry ve vztahu k výše uvedené problematice. Oba pánové přislíbili, že se věcí budou intezivně zabývat. KMČ 15.2.2016: Jednání proběhlo dne 6. 1. 2016. Písemné sdělení o výsledku jednání u nám. Nováka vyžádal pan zastupitel Z. Domanský: Schůzka za účasti majitelů pozemků pana Skaunice a pana Talaše, zástupců OKaRDS a za KMČ pana Pinkavy a pí Němcové. Na schůzce byl prezentován postoj Odboru koncepce a realizace dopravních staveb, že dotčené komunikace lze převést do majetku Statutárního města Zlína dle standardních podmínek a dle příslušné směrnice. Majitelé ovšem nabízejí prodej, se kterým my zásadně nesouhlasíme. Závěr: Pan Talaš a pan Skaunic dají písemnou oficiální nabídku na prodej komunikace a Rada města Zlína v dané věci rozhodne. KMČ 18.4.2016: Radnice dosud neobdržela žádný návrh (RMZ, Info od J. Nováka) |
| 7KMČ/M+F/12/2 | Revitalizace parku u hřiště – pozemek č. parcely 942/2 - určeného pro sport a rekreaci. Historie úkolu 2012 – 9/2015 – viz předchozí zápisy Inf. OKP 10/2015: RMZ 19.10.2015, č. usn. 35/21R/2015, schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Úprava odvodnění hřiště Zlín, Maják", předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 863 486 Kč bez DPH. Předmětem této veřejné zakázky je řešení odvodnění ploch dětského a sportovního hřiště. Jedná se o novou stavbu – liniová stavba. Bude vybudována hlavní větev odvodňovací drenáže - Drenáž „D“. Stavba bude provedena v rostlém terénu a po provedení bude uveden do původního stavu. Bude provedeno nové vysvahování, zpětné ohumusování a osetí. KMČ 23.11.2015, Odvodnění hřiště, inf. ORIA (pí Hájková): proběhlo výběrové řízení, realizace odvodnění proběhne v r. 2016. KMČ 15.2.2016: práce na odvodnění hřiště byly zahájeny. KMČ 18.4.2016: l. Komise se shodla na požadavku nenahrazovat vysazené a uschlé stromy v rámci reklamace, ale náhradu kompenzovat při výsadbě „severní zelené stěny“, Z: OMZ – Inko předáno 2. členové komise by rádi znali důvod zamítnutí nasměrování odvodnění hřiště směrem do lesa – na sever Z: ORIA, prověří p. Němcová |
| 1KMČ/M+F/14/1 | Z diskuse o dopravní situaci U Majáku vyplývají násl. požadavky, KMČ žádá rychlé řešení těchto tří požadavků, denně nebezpečné dopravní situace – ohroženy zejména děti – chodníky zde nejsou: umístění „červených sloupků“ k vjezdu do ulice Za hřibem, umístění zrcadla na protější stranu ulice – odpověď Ing. Hapáka (Odbor stavebních a dopr. řízení MMZ) p. Červinkovi z 4/2015 – předáno na vědomí KMČ umístění zrcadla na křižovatku ulic Lámanisko + Nad Březinkou - požadavek předán Ing. Fuskové (Odbor koncepce a realizace dopr. staveb MMZ) v 9/2015 – OKaRDS požadavek zatím neevidoval, prověří v terénu a pošle písemnou odpověď umístění zrcadla v zatáčce ul. Pod Tlustou u č. p. 5083– odpověď Ing. Fuskové z OKaRDS z 9/2015: bylo prověřeno na místě samém, dle názoru OKaRDS a OSaDŘ je rozhled dostatečný, dopravní zrcadlo není potřeba Z: Ing. Fusková, OKaRDS MMZ + Ing. Hapák, OsaDŘ MMZ KMČ 19.10.2015: K bodu 1) Reagovat písemně bude Ing. Červinka K bodu 2) čekáme na vyjádření K bodu 3) sdělení předá J. Němcová žadateli – panu Perůtkovi KMČ 23.11.2015: K bodu 2), OKaRDS, pí Fusková potvrdila nepřehlednost diskutovaného místa. KMČ žádá příslušný odbor o zaslání písemné výzvy k odstranění překážek v rozhledu majiteli pozemku. KMČ 15.2.2016: k bodu 2. Výzva byla předána. KMČ 18.4.2016: k bodu 2. ořez proběhl, stále nepřehledné, KMČ žádá o zajištění instalace zrcadla. Z: OKaRDS, Ing. Hlaváč – za MČ jedná p. Němcová |
| 6KMČ/M+F/15/1 | KMČ odsouhlasila zadání požadavku na převod pozemku 944/5 ve vlastnictví ČR, do vlastnictví města Zlín. Jedná se o pozemek u bytového domu č. p. 1504. KMČ 15.2.2016: Dopis byl předán 15. 12. 2015. Dne 18. 1. 2016 byla doručena odpověď – zamítnutí žádosti vč. zdůvodnění – v současné době není v zájmu SMZ rozšiřovat stávající areál směrem k bytovému domu. KMČ 18.4.2016: Požadavek KMČ zůstává, zdůvodnění bude nově formulováno v dalším zápisu. |
| 7KMČ/M+F/15/1 | KMČ žádá o vyřešení požadavku na pročištění kanálu zaústěného pod komunikací Nad Březinkou, k č. p. 5097 Z: OKaRDS, p. Kubáč byl informován – akce bude naplánována v r. 2016. |
| 7KMČ/M+F/15/3 | KMČ žádá o zajištění vyrovnání veřejného osvětlení – 5 ks – čísla lamp + foto budou v e-mailu kanceláře MČ. Z: p. Jokl, TSZ – J. Němcová předala foto + č. popisná - e-mail, dne 25. 11. 2015 KMČ 15. 2. 2016: Bude provedeno v létě 2016, TSZ - pan Kvaiser KMČ 18. 4. 2016: požadavek trvá, nahlášeno, Z: TSZ |

# 3. Různé

# Obecní pozemky

# KMČ 18.6.2016: pan zastupitel Z. Domanský sdělil, že soudní jednání o pozemku 4348/16 a 17 bylo definitivně ukončeno v neprospěch města Zlín.

# Hřiště Maják

# Klíče od uložených herních sloupků jsou u Ponížilů, u Polášků, u Hřibů a v kanceláři MČ.

# 15.6.2015 – osvětlení funguje, žádost o opravu sítí okolo branek je podaná.

# 14.9.2015 – urgovat požadavek – J. Němcová – urgence – 7. 10. 2015

# 18.4.2016 – sítě jsou opraveny

# Aktivity v parku Maják

# KMČ 15.2.2016: V Prioritách 2016 navrhuje OMZ trvalé lanové prvky,  nacenění cca 100 tis. Kč. Tuto možnost prověří pí Švédová.

# Parkování

# KMČ 15.2.2016: parkování v lokalitě pravidelně kontroluje MP.

# Lavičky

# J. Němcová předala komisi ke zvážení požadavek občanů z lokality U Majáku na pořízení několika laviček k odpočinku, s OMZ návrh následně projedná.

# 5. Závěr

# Termín příštího jednání komise: 20. 6. 2016 v 18 hod..

# Zapsala: J. Němcová, tajemnice KMČ U Majáku a Filmové ateliery

# Ověřil: M. Žilinský, předseda KMČ U Majáku a Filmové ateliéry

# Ve Zlíně:  20. 4. 2016