# Z Á P I S  č. 4/2015

z jednání Komise místní části Velíková

konaného dne 9. 6. 2015

Přítomni:	Žáček Jar., Retyková H., Pšeja L., Bláhová M., Slováková B.,

Kopečný J., Vrbovská Š.

Omluveni:	Kloková L., Adamuška M., Pekař A.

Hosté :    Mgr. Kamas Patrik (jm. čl. ZMZ), p. Černý Jaroslav (OKaRDS)

Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

# 2. Různé, podněty občanů

# 3. Závěr

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 6KMČ/Vel/12/2 | Výstavba nové hasičské zbrojnice na parcele 528/1- využití jako multifunkční objekt. Žádáme RMZ o přidělení dotace 3 mil.Kč /viz programové prohlášení RMZ/ a KMČ navrhuje v rámci priorit 2013-2014 vyčlenit částku 1 mil. Kč z financí přidělených MČ. Inf. KMČ 29.11.2012: Bylo předběžně odsouhlaseno Ing. Hanákem z odd. KřaO MMZ, že na uvedené parcele počítaji s novou zbrojnicí se zázemím pro kulturní a zájmové využití. Z: p. Žáček – pověřen jednáním za KMČ - požadavek projednat se jmenovanými členy ZMZ pro MČ Velíková, př. komp. náměstkem (ujasnit možný postup vč. možností financování) Inf. KMČ 25.7.2013: na jednání 5.6.2013 dohodnuto, že KMČ zpracuje z vlastních fin. zdrojů studii víceúčelového centra, kdy na základě této studie bylo posuzováno mj. prodloužení kanalizace k „výletišti“. Inf. 25.9.2013: RMZ schválila na svém jednání 9. 9. 2013 výjimku z "Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína" dle čl. VI., odst. 1. pravidel, a to prioritu Komise místní části Velíková č. 11/2013 "Investiční dotace pro Nemovitosti města Zlína, spol. s r. o., nám. Míru 10, 760 01 Zlín, IČ: 28342038, 100 000,00 Kč, na zpracování studie budovy hasičské zbojnice na pozemku č. p. 528/1 v lokalitě "Výletiště" v k. ú. Velíková. Inf. 12/2013: RMZ 2. 12. 2013 schválila záměr na výstavbu multif. objektu. Na valné hromadě NMZ schváleno zadání studie, nyní se připravuje konkrétní zadání (kontaktní osoba Mgr. Hlaváček z Odboru právnímo MMZ). V souvislosti se záměrem na výstavbu multifunkčního objektu Komise MČ Velíková schválila finanční příspěvek na kanalizaci v ulici Chrastí v částce 70 tis. Kč. V současné době si v tomto úseku buduje kanalizaci soukromý investor. S ohledem na záměr výstavby multif. objektu v dané lokalitě je tento záměr výhodný pro SMZ i soukromého investora. RMZ 2.12.2013 schválila výjimku z pravidel – příspěvek SMZ soukr. investorovi ve výši 70 tis. Kč na vybudování kanalizace v ul. Chrastí; RO v 2/2014 + příprava smlouvy (ZMZ 3/2014). Inf. 3/2014: studie zpracována, nacenění PD na výstavbu HZ, smlouva uzavřena (příspěvek na kanal. ul. Chrastí) Inf. 7/2014: RMZ na svém jednání dne 30. 6. 2014 schválila výjimku z "Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína" dle čl. VI., odst. 1. pravidel, a to prioritu Komise místní části Velíková "Investiční dotace pro Nemovitosti města Zlína, spol. s r. o., nám. Míru 10, 760 01 Zlín, IČ: 28342038, 550 000,00 Kč, na zpracování projektové dokumentace akce Požární zbojnice, Zlín – Velíková, na pozemku č. p. 528/1 v ul. Chrastí, k. ú. Velíková. Rozpočtové opatření ke schválení předloženo na nejbližší jednání ZMZ, tj. 11. 9. 2014. Inf. 9/2014: ZMZ na svém jednání 11. 9. 2014 schválila rozpočtové opatření ve výši 550 tis. Kč ke krytí zpracování PD vč. IČ. Akce v komp. Nemovitostí města Zlína, spol. s r. o. KMČ 16. 10. 2014: Žádáme nové vedení města, aby se zabývalo financováním realizace stavby nové hasičské zbrojnice. Podnět komise rovněž přenese na nově jmenované členy ZMZ pro MČ Velíková (pro nové vol. období 2014 -2018). KMČ 25.3.2015: KMČ žádá o svolání jednání za účasti zást. NMZ, s.r.o. a jm. čl. ZMZ - vyjasnění dalšího postupu (na zákl. návrhu KMČ byla v r. 2014 přidělena inv. dotace NMZ, s.r.o., ve výši 550 tis. Kč na zprac. PD). Inf. Odboru právního MMZ, 11.5.2015: pozast. stavba nové zbrojnice, bude zadána studie rekonstrukce souč. pol. domu a zjištění možnosti dotace. KT 30.6.2015 T: 2015 Z: za KMČ p. Žáček + OP (Mgr. Hlaváček) |

# 2. Různé, nové podněty

- Komise se dohodla, na základě rozhovoru s panem Černým, rozšířit a doplnit Priority 2015 – studie dešťové kanalizace Průhon, projekt rozšířit na ulici na Pavelce, realizace by byla současně s ulicí Borovicová, KMČ uvolní z rozpočtu 30-40 tis. Kč na projekt, jinak se bude jednat o investiční akci, zároveň při realizaci bylo od pana Černého přislíbeno, že při této akci bude opraven na šířku výkopu spojovací chodník Kadlbek (drcená asfaltová směs), bylo již několikrát žádáno.

- KMČ má dotaz na přítomného p. Černého, OKaRDS MMZ, zda se počítá se zapravením vozovky s ulicí Skautská.

- Pan Černý uvedl, že v červenci až srpnu se bude dělat chodník          na Pavelce, pod hotelem, a veřejné osvětlení Průhon, KMČ zvolila dva členy pana Žáčka a pana Kopečného, kteří by hotovou práci převzali za KMČ a všechny práce do budoucna.

- Komise má dotaz na paní Fuskovou, OKaRDS MMZ, ohledně úpravy točny MHD + přechod přes cestu na Horním konci.

- KMČ se obrací na paní Trnavskou, OMZ MMZ, v násl. problematice:

  - ohledně nerovnosti terénu po výkopových pracích na hřišti + vstupu na školní zahradu, je potřeba srovnat terén, nedá se zde sekat tráva ani hrát fotbal, při výmolech a ve vysoké trávě hrozí nebezpečí úrazu;

  - ohledně 2 ks branek, které byly dodány na hřiště ke škole, jedná se o zcela nevyhovující branky na floorlbal, které nejsou vhodné na fotbal a žádáme o vrácení původních branek 2x2m, které byly odvezeny z hřiště Výletiště;

  - dále žádáme o přeložení 2 ks laviček na dětském hřišti v ulici Košařice.

  - pozn.: výše uvedené podněty předány elektronicky Ing. Trnavské na OMZ.

3. Závěr

# Příští jednání komise je plánováno na 2. 9. 2014 v Klubu seniorů v 18 h.        ve Velíkové.

Zapsala: Retyková Hana, tajemnice KMČ Velíková

Ověřila: Šárka Vrbovská, předsedkyně KMČ Velíková

Ve Zlíně – Velíkové dne 12. 6. 2015