# Z Á P I S  č. 6/2015

z jednání Komise místní části Velíková

konaného dne 26. 11. 2015

Přítomni:	Žáček Jar., Retyková H., Bláhová M., Slováková B., Kloková    L., Vrbovská Š., Kopečný J., Adamuška M.

Omluveni:	Pekař A., Pšeja L., p. Vykopal

Hosté:      Mgr. Kamas Patrik (jm. čl. ZMZ)

p. Kráčalík (místo p. Vykopala)

Program:

1. Úvod

# 2. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

# 3. Různé, podněty občanů

# 4. Závěr

# 1. Úvod

# Jednání komise zahájila předsedkyně paní Vrbovská. Jednání bylo přítomno sedm členů komise z deseti, tři členové byli nepřítomni, komise je usnášeníschopná.

# 2. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 6KMČ/Vel/12/2 | Hasičská zbrojnice. Historie úkolu – viz předchozí zápisy Inf. 7/2014: RMZ na svém jednání dne 30. 6. 2014 schválila výjimku z "Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína" dle čl. VI., odst. 1. pravidel, a to prioritu Komise místní části Velíková "Investiční dotace pro Nemovitosti města Zlína, spol. s r. o., nám. Míru 10, 760 01 Zlín, IČ: 28342038, 550 000,00 Kč, na zpracování projektové dokumentace akce Požární zbojnice, Zlín – Velíková, na pozemku č. p. 528/1 v ul. Chrastí, k. ú. Velíková. Inf. 9/2014: ZMZ na svém jednání 11. 9. 2014 schválila rozpočtové opatření ve výši 550 tis. Kč ke krytí zpracování PD vč. IČ. Akce v komp. Nemovitostí města Zlína, spol. s r. o. Inf. Odboru právního MMZ, 11.5.2015: pozast. stavba nové zbrojnice, bude zadána studie rekonstrukce souč. pol. domu a zjištění možnosti dotace. KT 30.6.2015 T: 2015 Z: za KMČ p. Žáček + OP (Mgr. Hlaváček) KMČ 22. 10. 2015: dle sdělení nám. Kamase je plánována výstavba nové hasičské zbrojnice na parcele vedle bývalé školy (současné sídlo kanceláře MČ a klubu seniorů) – má být hrazeno z rozp. NMZ, spol. s r. o. Komise žádá, aby částka 550 000 Kč (dotace NMZ z r. 2014 na zprac. PD – viz výše) byla využita na výstavbu šaten, sociálního zázemí a parkoviště v lokalitě Výletiště (ul. Chrastí), kde měla původně HZ stát. Komise plánuje, v rámci fin. možností, nadále se finančně podílet na realizaci akce. |

# 3. Různé, nové podněty

- Inf. ze zápisu z 9.6.2015: Komise se dohodla, na základě rozhovoru s panem Černým z OKaRDS MMZ, rozšířit a doplnit Priority 2015 – studie dešťové kanalizace Průhon, projekt rozšířit na ulici na Pavelce: Realizace by byla současně s ulicí Borovicová, KMČ uvolní z rozpočtu 30-40 tis. Kč na projekt, jinak se bude jednat o investiční akci. Současně bylo od pana Černého přislíbeno, že při této akci bude opraven na šířku výkopu spojovací chodník Kadlbek (drcená asfaltová směs).

Z: OKaRDS, požadavek trvá.

- Inf. ze zápisu z 9.6.2015: Pan Černý uvedl, že v červenci až srpnu se bude realizovat oprava chodníku v ul. Na Pavelce a Pod hotelem a veřejné osvětlení v ul. Na Průhoně. KMČ pověřila dva členy, a to pana Žáčka a pana Kopečného, kteří by hotovou práci převzali za KMČ a všechny práce do budoucna.

Z: OKaRDS, trvá – práce zahájeny, předpoklad realizace do konce r. 2015.

- Inf. ze zápisu z 9.6.2015: Komise má dotaz na Ing. Fuskovou, OKaRDS MMZ, ohledně úpravy točny MHD + přechod přes cestu na Horním konci.

Z: pís. požadavek Ing. Fuskové na OKaRDS zašle pracovnice kanc. MČ – požadavek upřesní, úkol trvá, zatím nesplněno.

- Komise se zabývala návrhem priorit na rok 2016 – předáno na MMZ k nacenění nových požadavků.

Předpoklad – po posouzení a nacenění jedn. požadavků se komise na svém prvním jednání v r. 2016 bude dále seznamem zabývat.

- Problematika hasičské zbrojnice – viz doplnění akt. informací

k úkolu 6KMČ/Vel/12/2 – inf. předáno zást. NMZ, spol. s r. o.

4. Závěr

# Termín příštího jednání KMČ Velíková není stanoven, předpoklad v únoru 2016 (bude upřesněno).

# Zapsala: Kloková Ludmila, tajemnice KMČ Velíková

Ověřila: Šárka Vrbovská, předsedkyně KMČ Velíková

Ve Zlíně – Velíkové dne 26. 11. 2015