# Z Á P I S  č. 2/2020

z jednání Komise místní části Velíková konaného dne 11.6.2020

Přítomni:	p. Blahová (jmenovaná členka ZMZ), p. Hanáček, sl. Javoříková, p. Kopečný,

p. Müller, p. Pešlová, p. Pšeja, p. Suchánek, p. Vrbovská, p. Vykopal,

tajemnice komise p. Slováková

Omluveni:	MgA. Petr Michálek, p. Retyková

Program:

- Úvod, schválení programu

- Ing. Vičík (OD) – informace o probíhající rekonstrukci chodníků

- Priority 2020 – informace a upřesnění

- Informace z Kanceláře MČ Velíková

- Připomínky, nové podněty, ostatní

- Závěr

# 1. Úvod, schválení programu

# Jednání KMČ zahájila předsedkyně p. Vrbovská v 18:00 hod. v místnosti Klubu seniorů v multifunkční budově ve Velíkové. Jednání bylo přítomno deset členů komise z jedenácti, komise je usnášeníschopná.

# Navržený program byl schválen.

# Na úvod schůze byl mezi členy KMČ přivítán pan Petr Müller, nový člen KMČ.

# 2. Ing. Vičík (OD) – informace o probíhající rekonstrukci chodníků

# 25.5.2020 byla zahájena rekonstrukce chodníků v MČ, na kterou má navázat celková rekonstrukce silnice III/4912. Ing. Vičík členům představil kompletní projektovou dokumentaci, postup prací a zodpověděl na dotazy. Rekonstrukce chodníků je naplánována do 15.9.2020.

# V rámci rekonstrukce dojde ke zúžení šířky vozovky v celé její délce a také k úpravě křižovatky Horní konec, Hrobická, Košařice, včetně točny MHD, čímž by se měla celková dopravní situace v MČ zklidnit.  Harmonogram stavebních  prací souvisejících s rekonstrukcí chodníků je k dispozici v KMČ.

# 2. Priority 2020 – informace a upřesnění

# Hlavní prioritou, vzniklou již v roce 2017, zůstává pro MČ vybudování kolmých parkovacích stání u multifunkčního objektu č.p. 53. Komisi MČ byla navržena varianta, kdy by mohla být stavba provedena společností TS Zlín, naceněna však byla TSZ na 1 500 tis., což znamená navýšit rozpočet o 300 tis. Členové jednomyslným hlasováním tuto variantu zavrhli a přiklonili se ke standardní variantě VŘ a následné realizaci. Tajemnice přesto ještě prověří na příslušném odboru MMZ (OD) předpokládaný termín realizace při zadání VŘ a popřípadě bude toto rozhodnutí ještě přehodnoceno, cílem KMČ je jednoznačně realizace parkoviště ještě v letošním roce.

# Zároveň žádáme na OD o cenovou nabídku na rekonstrukci ulice Modřínová a její následnou realizaci.

# Do priorit požadujeme zahrnout také spojovací chodník Kadlbek.

# 3. Informace z Kanceláře MČ Velíková

- Členové KMČ byli informováni o požadavku místního občana na provedení rekonstrukce výjezdu z ulice Pod Hotelem, kde se velmi špatně vyjíždí kvůli prudkému sklonu vozovek. Tajemnice KMČ pověří přiděleného technika OD o odhadnutí nákladů na tuto stavbu a poté bude rozhodnuto o dalším postupu.

- Členové byli seznámeni se Záměry Odboru majetkové správy, které byly v uplynulé době zasílány členům e-mailem, stejně jako podnět k vyjádření se ke změně ÚP Zlína. K žádnému z dokumentů se KMČ nevyjadřovala

# 4. Připomínky, nové podněty, ostatní

# Na jednání nezazněly žádné připomínky ani nové podněty

5. Závěr

# Příští jednání KMČ Velíková se uskuteční dle potřeby po letních prázdninách v místnosti Klubu seniorů v multifunkční budově ve Velíkové

# Zapsala: Barbora Slováková, tajemnice KMČ Velíková

# Schválila: Šárka Vrbovská, předsedkyně KMČ Velíková

Ve Zlíně – Velíkové dne 18. 6. 2020