Z Á P I S  č. 6/2016

z jednání Komise místní části Štípa konaného dne 7. 9. 2016

– veřejné jednání k návrhu priorit na r. 2017

Přítomni:	p. Hnilica, p. Holík, pí. Javorová, pí Konečná, p. Krybus,

p. Nováček, p. Pekař, p. Řehák, p. Skřivánek, p. Strunz,

p. Vařák, tajemnice komise pí Bazelová, p. Stojar (ZMZ)

Veřejnost:	dle prezenční listiny (10 občanů)

___________________________________________________________________________

Program:

- Zahájení, schválení programu

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Priority KMČ

- Veřejné jednání pro stanovení priorit na rok 2017

- Závěr

- Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno předsedou komise v 17.00 hod. ve společenském sále Občanského centra Štípa. Dle počtu přítomných a prezentovaných členů je komise usnášeníschopná v plném počtu členů. Navržený program byl schválen.

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

| Úkoly z minulých jednání: |
| --- |
| 2/KMČ/Št/10/1 | KMČ Štípa považuje řešení situace na Lešné za prioritní úkol – „Rekonstrukce ul. Zámecká“, která zahrnuje stavbu chodníků vč. sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci komunikace vč. odvodnění a vybudování kanalizace v celém rozsahu ul. Zámecké. Inf. ORIA 12.7.2011: v září 2009 byla zpracována studie odhad nákladů dle PD k ÚR: komunikace vč. odvodnění 12.300.000,- Kč vč. DPH (investice Zlínský kraj) chodníky, sjezdy, napojení MK 5.300.000,- Kč vč. DPH (investice SMZ) jednotná kanalizace vč. odlehčovacích komor 6.500.000,- Kč vč. DPH (investice SMZ – MOVO ??? PD ul. Zámecká k nahlédnutí v kanceláři MČ Štípa Historie úkolu 2/2012 – 6/2015 - viz předchozí zápisy KMČ 14.10.2015: Dotaz na ORIA „Jakým způsobem je stavba zařazena do plánu investičních akcí SMZ a v jakém dokumentu je uvedena? Bylo jednáno o investici týkající se rekonstrukce kanalizace s VaK Zlín, a jaký je jeho výsledek?“ ORIA 19.11.2015: SP má být do 29.01.2016, ŘSZK má v plánu na 2017, akce je zařazena v Střednědobém plánu reprodukce majetku, VaK se nezúčastní. ORIA 11.12.2015: žádost o SP podána kompletní, běží SŘ. KMČ 10.2.2016: V souvislosti s uváděnou dvojnásobnou cenou realizace stavby oproti ceně dle DÚR zajímá KMČ aktuální předpokládaná cena stavby dle stejného členění a čím je způsobena případná odchylka v těchto cenách. ORIA 28.4.2016: Rozpočet dle projektové dokumentace (náklady SMZ): 30 mil. Kč bez DPH. Na akci nelze využít dotaci Ministerstva zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ ORIA 9.6.2016 : Dle aktuálního harmonogramu výzev z OPŽP 2014-2020 bude výzva k předkládání projektů na kanalizace vyhlášena 15.9.2016. V této lhůtě opět posoudíme podmínky nastavené dotace a parametry posuzovaného projektu a v případě jejich naplnění může být, po schválení RMZ, podána žádost o poskytnutí finanční podpory na výstavbu tohoto úseku kanalizace (legislativní příprava od r. 2009, SP v 5/2016, připraveno k realizaci). KMČ 7.9.2016: seznámení s odpovědí náměstka primátora Mgr. Kamase na dopis KMČ k rekonstrukci ul. Zámecká. SMZ řeší budoucí financování akce s ŘSZK, předpoklad 2017. KT: 1/2017, Z: ORIA |
| 7/KMČ/Št/13/1 | Priorita KMČ Štípa - „Výstavba víceúčelového objektu“. Historie úkolu 9/2013 – 4/2015 – viz předchozí zápisy KMČ 6.5.2015: Na stavbu bylo vydáno stavební povolení a k realizaci ji převzala společnost Nemovitosti města Zlína, s.r.o. KMČ 2.9.2015: na základě Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude stavba realizována společností KKS spol. s r. o. Zlín za nabídkovou cenu 7.159.321,- Kč bez DPH. KMČ 22.6.2016: probíhá realizace, předpoklad zahájení provozu budovy - podzim 2016. Z: NMZ, spol. s r. o., KT: 9/2016 KMČ 7.9.2016: úkol splněn, řešení provozních záležitostí bude probíhat postupně (úkol bude z příštího zápisu vyřazen) |
| 4/KMČ/Št/16/1 | Posunutí SDZ IZ4b - Konec obce na ul. Pod Větřákem v souvislosti s novou výstavbou RD a nově vymezeným zastavěným územím obce. OKaRDS, p. Hlaváč 13.9.2016: DI PČR vydal nesouhlasné stanovisko s přemístěním SDZ. Uvádí, že přesunu značení by měly předcházet stavební úpravy průjezdního úseku dané komunikace - např. umístění silničních obrub po obou stranách komunikace, vybudování veřejného osvětlení apod. Inf. KMČ 7.9.2016: o řešení budeme znova jednat s Ing. Hlaváčem z OKaRDS MMZ. Z: OKaRDS, p. Hlaváč KT: 10/2016 |

- Informace z kanceláře MČ

Info k úkolu č. B5/15/9106 z veř. jednání dne 15. 10. 2015 – Posílení VO ul. K Letišti (zveřejněno na webu SMZ).

Info z OŽPaZ o prověření stavu vtokového objektu v ul. Pod Bořím.

Info o zaplavování nemovitosti p. Skřivánka (ul. Nová cesta 145).

Objekt byl znovu zaplaven při přívalovém dešti 31. července 2016. Problémem je nedostatečná kapacita jednotné kanalizace pod chodníkem. Je řešeno ORIA MMZ, který zadal zpracování technického řešení projekční firmě Kaninga, které spočívá v nezávislém odvodnění části komunikací délce 112 m pomocí štěrbinových žlabů a dvou svodů do sousedního potoka. Odhadovaná cena realizace je tak min. 500 tis. Kč.

Prověření umístění přístřešku na zastávce MHD „Štípa, pož. zbrojnice“

Dle sdělení OKaRDS MMZ je umístění přístřešku na zastávce u potoka možné, odhadovaná cena min. 50 tis. Kč. K řešení na dalším jednání KMČ.

Seznámení s žádosti ředitelky MŠ, určené spol. NMZ, spol. s r. o., o rekonstrukci stávající komunikace, vybudování parkoviště, boxu na komunální odpad a vstupní brány u objektu mateřské školy ve Štípě.

Žádost předána KMČ na vědomí a k vyjádření – KMČ souhlasí a podpořila uvedené požadavky.

- Priority KMČ

Nová priorita - Instalace 2 ks fit prvků na hřišti č. 432 (u ul. Klikatá)

Dle sdělení OMZ je instalace možná na spodním hřišti č. 432. OMZ preferuje variantu přesunu pružinového houpadla, které je dnes mimo oplocení dovnitř do hřiště a prvky instalovat do míst vně hřiště.

Pan Řehák zaslal požadavek na instalaci 2 ks konkrétních fit prvků, jedná se o brusle a běžecké lyže. Dle předložené cenové nabídky barevné provedení standartně červená a zelená, u jiné barvy se dodání prodlužuje o 3 měsíce, cena vč. instalace je cca 50 tis. Kč Předpokládaná potřeba krytí je vč. instalace cca 50 tis. Kč.

KMČ prioritu odsouhlasila dle nabídky, vč. jejího krytí v částce 50 tis. Kč (pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)

č. 3/2013 Dětské hřiště č. 384 u ZŠ Štípa

Hřiště je od včerejšího dne otevřeno veřejnosti s omezeným provozem, finální výkaz prací je momentálně posuzován, lze očekávat vícepráce kolem 50 tis. Kč + dokrytí smluvní ceny 27 tis. Kč. Komise souhlasí s dokrytím priority v uvedeném rozsahu. Po jednání KMČ Štípa přišel požadavek z OMZ na dokrytí 70 tis. Kč dané priority.

č. 11/2015 Stanoviště kontejnerů, ul. Za Dvorem, ul. Jetelová

Vybudování nového stanoviště kontejnerů v ul. za Dvorem brání ochranné pásmo blízkého vysokého napětí 22 kW, resp. stavba je podmíněna souhlasem vlastníka zařízení E.ON a ten nevydá souhlas, dokud se stavbou umístěnou   z části v ochranném pásmu vysokého napětí nebude souhlasit HZSZK, který zaslal nesouhlasné stanovisko (viz. vyjádření).

Podle něj stavba náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a vztahuje se na ni tedy vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která předepisuje, že stavba musí podle § 8 splňovat základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb, mezi něž patří bezpečnost požární. Tu podle bodu č. 2 v odůvodnění stanoviska HZS ZK nesplňuje tím, že se stavba umísťuje v ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí, přičemž při umístění mimo něj musí umožňovat příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo. Navíc podle bodu č. 1 neobsahovala PD stavby požárně bezpečnostní řešení stavby, zpracované podle § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., jak předepisuje vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

O dalších možnostech bude jednáno dále.

č.1/2016 Zpevnění krajnice pro pěší, ul. Velíkovská

Dle sdělení OKaRDS bude provedeno do konce září 2016, realizace probíhá.

- Veřejné jednání pro stanovení priorit na rok 2017

Předseda KMČ přivítal 10 přítomných občanů v nové budově Občanského centra, seznámil je s důvody a chronologií stavby a s následujícími informacemi:

- účel využití: KaMČ, pobočka knihovny, klub seniorů, společenský sál, zázemí pro údržbu MČ, jiné společenské využití,

- celkové náklady stavby: 390 tis. Kč (PD, příprava), 7,6 mil. Kč bez DPH (realizace), 500 tis. Kč bez DPH (vybavení)

- příspěvek KMČ: 390 tis. Kč (PD, příprava), 4,5 mil. Kč (realizace)

Dále uvedl účel tohoto veřejného jednání a vyzval občany k podnětům pro stanovení nových priorit pro rok 2017. P. Strunz pro ilustraci informoval  o výši každoročně přidělené finanční částce (cca 2,1 mil. Kč), ze které je možné priority realizovat a seznámil přítomné s významnějšími prioritami, které byly provedeny od r. 2009.

Dotazy, podněty a připomínky občanů

- Opakované opravy vodovodního řadu v ul. Ke Hřišti.

Nutno řešit s vlastníkem sítě - VaK Zlín

- Nové plochy pro výstavbu RD.

Plochy jsou vymezeny územním plánem města Zlína, který je dostupný na webových stránkách města Zlína. Nové jsou podmíněny jeho změnou.

- Měřič rychlosti na ul. Štípská – požadavek na posunutí k ul. Medová.

Měřič byl umístěn na základě požadavku z MČ Kostelec. Nelze do umístění zasahovat. V daném úseku probíhají kontrolní měření Policií ČR.

- Chybějící poklopy na kanalizačních šachtách na stoce podél Štípského potoku pod lesem.

Podnět bude předán na OŽPaZ.

- Výstavba chodníku a jednotné kanalizace na ul. Velikovská.

Akce je v projektové přípravě, po vydání potřebných povolení je její realizace závislá na zajištění financování.

- Údržba cyklostezky podél ZOO Lešná.

Byl zadán požadavek na TS na její pravidelnou údržbu.

- Požadavek na zřízení WC na parkovištích u ZOO Lešná.

V kompetenci provozovatelů parkovišť. KMČ bude tlumočit na jednáních s nimi.

- Cyklostezka Štípa – Velikovská

V územním plánu města Zlína je sice rezervovaná plocha na pravé straně silnice III/4912, ale není známo, že by se o výstavbě nějak uvažovalo.

- Závěr

Zpracovaný a odsouhlasený návrh priorit na r. 2017 bude předán k dalšímu zpracování OKP v termínu do  31. 10. 2016.

Další jednání KMČ Štípa je navrženo dne 12. 10. 2016 od 17.00 hod. ve společenském sále Občanského centra Štípa.

Ve Zlíně dne 13.9.2016

Zapsala: Jana Bazelová, tajemnice Komise místní části Štípa

Ověřil: Ing. Michal Skřivánek, předseda KMČ