Z Á P I S  č. 8/2017

z jednání Komise místní části Štípa konaného dne 15. 12. 2017

Přítomni:	p. Hnilica, p. Holík, pí Konečná, pí Königová,

p. Krybus, p. Pekař, p. Řehák, p. Strunz, p. Vařák,

tajemnice komise pí Bazelová

Omluveni:	pí Javorová, p. Skřivánek, p. Stojar /ZMZ/

Program:

- Zahájení, schválení programu

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Priority KMČ

- Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse

- Závěr

- Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno pověřeným členem komise p. Strunzem v 17.00 hod. v KaMČ Občanského centra Štípa. Dle počtu přítomných a prezentovaných je komise usnášeníschopná v počtu 9 členů. Navržený program byl schválen.

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

| Úkoly z minulých jednání: |
| --- |
| 2/KMČ/Št/10/1 | KMČ Štípa považuje řešení situace na Lešné za prioritní úkol – „Rekonstrukce ul. Zámecká“, která zahrnuje stavbu chodníků vč. sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci komunikace vč. odvodnění a vybudování kanalizace v celém rozsahu ul. Zámecké. 0100P0000D ul. Zámecká k nahlédnutí v kanceláři MČ Štípa Historie úkolu 2/2012 – 2/2016 - viz předchozí zápisy ORIA 28.4.2016: Rozpočet dle projektové dokumentace (náklady SMZ): 30 mil. Kč bez DPH. Na akci nelze využít dotaci Ministerstva zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ ORIA 9.6.2016: Dle aktuálního harmonogramu výzev z OPŽP 2014-2020 bude výzva k předkládání projektů na kanalizace vyhlášena 15.9.2016. V této lhůtě opět posoudíme podmínky nastavené dotace a parametry posuzovaného projektu a v případě jejich naplnění může být, po schválení RMZ, podána žádost o poskytnutí finanční podpory na výstavbu tohoto úseku kanalizace (legislativní příprava od r. 2009, SP v 5/2016, připraveno k realizaci). KMČ 7.9.2016: seznámení s odpovědí náměstka primátora Mgr. Kamase na dopis KMČ k rekonstrukci ul. Zámecká. SMZ řeší budoucí financování akce s ŘSZK, předpoklad 2017. KMČ 8.11.2016: Dle info z ORIA nelze avizovanou výzvu k využití dotace z OPŽP 2014-2020 po prověření jejích podmínek využít. KMČ 9.12.2016: Info z ŘSZK o koordinační schůzce se zástupci SMZ k realizaci stavby. ORIA 19.4.2017: Připravuje se zadávací dokumentace veřejné zakázky ve spolupráci s ŘSZK, zahájení stavebních prací se plánuje po ukončení výběrového řízení. V letošním roce předpoklad realizace části splaškové kanalizace, převážná část prací investorovaných SMZ i ŘSZK proběhne v roce 2018 za omezení silničního provozu. ORIA 14.6.2017: Bylo rozhodnuto, že bude požádáno o dotaci na tuto akci ze SFDI, a proto bylo nutné nechat rozdělit rozpočet a smlouvu o dílo. Příprava tedy stále pokračuje. Předpoklad je, že do konce tohoto měsíce by mohla být veřejná zakázka zveřejněna. KMČ 13.9.2017: Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. KMČ bude požadovat schůzku se zhotovitelem k harmonogramu prací a k informovanosti občanů z ul. Zámecká IS do vývěsek v MČ). KMČ 18.10.2017: Jako dodavatel k uzavření smlouvy byla vybrána firma SMO a. s., Otrokovice s celkovou nabídkovou cenou 22 253 256,- Kč bez DPH (ŘSZK – Silnice III/4915: 7 655 529,- Kč, SMZ - kanalizace, chodníky, VO: 14 597 727,- Kč). Požadavkem KMČ je v dostatečném předstihu informovat občany o plánu organizace výstavby vzhledem k uzavírce komunikace, napojení kanalizačních přípojek RD a vedení MHD. KMČ 15.12.2017: Stavba byla zahájena realizací stoky podél panelového chodníku mezi ul. Zámecká a ul. Jetelová. Probíhají jednání k nastavení zásad organizace výstavby. KMČ byla seznámena se zápisy č.1 a č.2 z těchto jednání. Z: ORIA |

- Informace z kanceláře MČ

Info ke stavbě „Chodník podél silnice III/4912“ - rozpočtové náklady, možnosti poskytnutí příspěvku ze SFDI.

KMČ pověřila p. Řeháka zpracováním a podpisem žádosti na SMZ o zařazení stavby mezi akce určené pro čerpání dostupných dotací. Žádost bude adresována příslušnému radnímu pro dopravu.

Vyúčtování odsouhlaseného příspěvku na akci „Průvod dechovky a mažoretek při Štípské pouti“.

Do dnešního dne nebylo žadatelem předloženo vyúčtování. Proplacení příspěvku není tedy už možné. Z těchto důvodů KMČ odsouhlasila pro všechny další požadované příspěvky podmínku, spočívající v předložení vyúčtování nejpozději do 1 měsíce od ukončení akce, avšak nejpozději do 10.12. daného kalendářního roku.

IS – vybudování zastávky na ul. Štípská a ul. U Řadovek.

Info o vánočním stromu.

- Priority KMČ

Studie „Zlín-Štípa, prodloužení chodníku v ul. Pod Větřákem“ – projednání zařazení zpracování dalšího stupně PD do priorit 2018.

KMČ záměr neodsouhlasila (pro: 1, proti: 8, zdržel se: 0). Akce bude zařazena pouze do seznamu investičních akcí SMZ za MČ Štípa.

Pořízení a instalace dataprojektoru do OC Štípa.

KMČ odsouhlasila zařazení záměru do priorit 2018 (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0). Aby mohla být odsouhlasena výše krytí priority, je požadováno její nacenění do 31.1.2018.

- Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse

Návrh na zaslání stanoviska KMČ k připravované dílčí zástavbě SO.2 298 a jejího dopravního napojení v ul. U Pekárny.

KMČ pověřila p. Strunze zpracováním a podpisem stanoviska KMČ, které bude adresované příslušnému radnímu, OKaRDS a majetkové komisi RMZ. Stanovisko bude v souladu s potřebou dalšího dopravního napojení ul. u Pekárny.

Návrh na zaslání žádosti o opravu přístupového chodníku do obchodu a zamezení vjezdu zásobování.

Vlastník stavby č. p. 407 a pozemků p. č. 1097 a p. č. 1103/4: Machala Sally Anita, Downwiew Road 14, Harley Court, BN114QT Worthing, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, je diskutabilní, na koho žádost směrovat. Ponecháno na dalším jednání KMČ.

P. Hnilica vznesl požadavek na doplnění VO v ul. Pod Větřákem o další 3 světelné body. Vzhledem ke stávajícímu stavu prověří KaMČ spolu se zástupci OKaRDS a TS Zlín potřebu požadavku.

- Závěr

Jednání KMČ pokračovalo neformálním jednáním v salonku restaurace 
U Komendů.

Další jednání KMČ Štípa je vzhledem k termínu 10. 2. pro odevzdání závazného seznamu priorit na r. 2018 navrženo dne 7. 2. 2017 od 17.00 hod. ve společenském sále Občanského centra Štípa.

Ve Zlíně dne 19.12.2017

Zapsala:		Jana Bazelová, tajemnice Komise místní části Štípa

Ověřil: 		Hubert Strunz, pověřený člen Komise místní části Štípa