Z Á P I S  č. 5/2017

z jednání Komise místní části Štípa konaného dne 14. 6. 2017

Přítomni:	p. Hnilica, pí Javorová, pí Königová, p. Krybus, p. Pekař

p. Řehák, p. Skřivánek, p. Strunz, p. Vařák, pí Konečná

tajemnice komise pí Bazelová

Omluveni:   p. Stojar /ZMZ/

Nepřítomni: p. Holík

Program:

- Zahájení, schválení programu

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Připomínky, nové podněty

- Ostatní, diskuse

- Závěr

- Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno pověřeným členem komise v 17.0 hod. v KaMČ Občanského centra Štípa. Dle počtu přítomných a prezentovaných je komise usnášeníschopná v počtu 10 členů. Navržený program byl schválen. Předseda komise p. Skřivánek se dostavil po předchozí omluvě v průběhu jednání.

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

| Úkoly z minulých jednání: |
| --- |
| 2/KMČ/Št/10/1 | KMČ Štípa považuje řešení situace na Lešné za prioritní úkol – „R/ekonstrukce ul. Zámecká“, která zahrnuje stavbu chodníků vč. sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci komunikace vč. odvodnění a vybudování kanalizace v celém rozsahu ul. Zámecké. 0100P0000D ul. Zámecká k nahlédnutí v kanceláři MČ Štípa Historie úkolu 2/2012 – 2/2016 - viz předchozí zápisy ORIA 28.4.2016: Rozpočet dle projektové dokumentace (náklady SMZ): 30 mil. Kč bez DPH. Na akci nelze využít dotaci Ministerstva zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ ORIA 9.6.2016: Dle aktuálního harmonogramu výzev z OPŽP 2014-2020 bude výzva k předkládání projektů na kanalizace vyhlášena 15.9.2016. V této lhůtě opět posoudíme podmínky nastavené dotace a parametry posuzovaného projektu a v případě jejich naplnění může být, po schválení RMZ, podána žádost o poskytnutí finanční podpory na výstavbu tohoto úseku kanalizace (legislativní příprava od r. 2009, SP v 5/2016, připraveno k realizaci). KMČ 7.9.2016: seznámení s odpovědí náměstka primátora Mgr. Kamase na dopis KMČ k rekonstrukci ul. Zámecká. SMZ řeší budoucí financování akce s ŘSZK, předpoklad 2017. KMČ 8.11.2016: Dle info z ORIA nelze avizovanou výzvu k využití dotace z OPŽP 2014-2020 po prověření jejích podmínek využít. KMČ 9.12.2016: Info z ŘSZK o koordinační schůzce se zástupci SMZ k realizaci stavby. ORIA 19.4.2017: Připravuje se zadávací dokumentace veřejné zakázky ve spolupráci s ŘSZK, zahájení stavebních prací se plánuje po ukončení výběrového řízení. V letošním roce předpoklad realizace části splaškové kanalizace, převážná část prací investorovaných SMZ i ŘSZK proběhne v roce 2018 za omezení silničního provozu. ORIA 14.6.2017: Bylo rozhodnuto, že bude požádáno o dotaci na tuto akci ze SFDI, a proto bylo nutné nechat rozdělit rozpočet a smlouvu o dílo. Příprava tedy stále pokračuje. Předpoklad je, že do konce tohoto měsíce by mohla být veřejná zakázka zveřejněna. Z: ORIA, KT: 9/2017 |

- Informace z kanceláře MČ

Bylo provedeno odstrojení světelných řetězů z „vánočního stromu“ za cenu 9825,- Kč. TSZ dodají přehled funkčních a nefunkčních světelných řetězů. Funkční budou uskladněny v KaMČ, nefunkční se vylikvidují.

EON. – zřízení distribuční soustavy VN, zahájeny práce ul. Za Dvorem,      U Pekárny.

Dne 6.6.2017 proběhlo projednání priority „Rekonstrukce přístupových komunikací k ZŠ Štípa“ za účasti Ing. Prokůpka. Po zapracování připomínek členů KMČ byla k jednání KMČ zaslána další varianta /č. 4/, která byla odsouhlasena pro další přípravu PD.

Pozvánka na jednání spol. VIAPONT s.r.o. na jednání k akci „ Dálnice D 49, stavba 4902.2 Fryšták – Lípa, 2. etapa“ dne 27. 6. 2017 v 9.30 hod. v prostoru expozice ve 2. etáži budovy Krajského úřadu ZK ve Zlíně,       tř. T. Bati 21.

OEaM  v předstihu informuje o připravované investiční akci společnosti ZlínNet, a.s., týkající se výstavby podzemního telekomunikačního vedení pod názvem „Optická síť FTTx Kostelec – Štípa – Velíková“. Věc je zatím v jednání, žádný majetkoprávní vztah mezi investorem a městem stran dotčení pozemků ve vlastnictví města doposud nebyl uzavřen. Vzhledem k rozsáhlosti celé akce (cca 35 000 m výkopových tras) Vás žádáme o součinnost a sdělení případných připomínek k navrženým trasám, které bychom dále projednali s projektantem stavby. Byla vyžádána podrobnější dokumentace, která bude  dodatečně zaslána.

Pasportizace sečení MČ Štípa – připomínky členů KMČ

- Připomínky, nové podněty

- Ostatní, diskuse

- Závěr

Příští jednání KMČ Štípa je navrženo na 13. 9. 2017 od 17.00 hod.         ve společenském sále Občanského centra Štípa.

Ve Zlíně dne 20.6.2017

Zapsala: Jana Bazelová, tajemnice Komise místní části ŠtípaOvěřil: Michal Skřivánek, předseda Komise místní části Štípa