Z Á P I S  č. 3/2020

z jednání Komise místní části Štípa

konaného dne 9. 9. 2020

Přítomni:	p. Hnilica, p. Holík, pí Javorová, pí Konečná, pí Königová, p. Krybus, p. Pekař,

p. Řehák, p. Skřivánek, p. Strunz, p. Vařák
tajemnice komise pí Bazelová

Hosté:	pí Blahová /ZMZ/, p. Stojar /ZMZ/

# Program:

- Zahájení, schválení programu

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Priority KMČ

- Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse

- Závěr

- Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno předsedou komise v 17:00 hod. ve společenském sále OC Štípa. Dle počtu přítomných a prezentovaných je komise usnášeníschopná v počtu 11 členů. Navržený program byl schválen.

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

| Úkoly z minulých jednání: |
| --- |
| 2/KMČ/Št/18/1 | KMČ 21.3.2018: Při realizaci stavby „Optická síť FTTx Kostelec – Štípa – Velíková“ KMČ požaduje, aby v rámci souhlasu SMZ se zvláštním užíváním dle § 25, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a se záborem veřejného prostranství dle OZV č. 13/2007, byla u zhotovitele uplatněna podmínka provedení zdokumentování stávajícího stavu uvedeného majetku před zahájením prací. KMČ 20.3.2019: Požadovaná podmínka byla dle sdělení OEaM ze dne 23.10.2018 uplatněna. Poznatky z probíhající realizace však naznačují, že se vyskytují i skryté, později těžko prokazatelné závady. KMČ proto požaduje průběžnou a důraznou kontrolu při uvedení majetku SMZ do původního stavu. KMČ 15.5.2019: Práce stále probíhají, zjištěné závady, jsou předávány na příslušné odbory. Obecně panuje nespokojenost s prováděním prací, vč. technologických postupů při znovuuvedení do původního stavu. KMČ 6.11.2019: Stále panuje nespokojenost s provedením prací. Dle názoru KMČ není celá stavba zcela dokončena, avšak žádné výraznější práce v současnosti už několik měsíců neprobíhají. Z rozsahu celé stavby se jeví, že stavba bude probíhat dlouhodobě, ačkoliv lze ji, nebo její část užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Vzhledem k možné změně stavu při obecném užívání dotčených komunikací a zeleně v majetku SMZ, tzn. k jakémusi prodlení a možnému sporu při uplatnění připomínek k provedeným zásahům, požaduje KMČ sdělení, zda bylo uvedení do původního stavu odpovědnými pracovníky MMZ zkontrolováno a oficiálně převzato, případně zda probíhá kontrola ve sjednaných záručních lhůtách. KMČ 13.12.2019: Se zástupci firmy Zlín Net a OI MMZ byla provedena prohlídka zásahů (vjezdy a chodník na ul. Kostelecká) a dohodnuta oprava v termínu do 30. 4. 2020. Do KaMČ bude také zasláno skutečné zaměření stavby. Kontakt na zástupce Zlín Net: p. Horáček 777 707 954. KMČ 10.6.2020: V průběhu měsíce května proběhla částečná oprava chodníku. Z: OMZ, OD, OEaM |
| 1/KMČ/Št/19/1 | „Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín-Štípa“ – v seznamu priorit MČ je požadováno definování priority jako vyčlenění finanční podpory na připravenou investiční akci OD. KMČ akci jako prioritu MČ ve smyslu Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro MČ SMZ nikdy nepojímala. Její příprava byla OD zahájena na základě požadavku občanů vzešlých z veřejného jednání s vedením SMZ. KMČ ji však podporuje a proto i touto formou žádá o prověření možnosti čerpání dotací poskytovaných ze SFDI v r. 2019 za účelem realizace akce. Upozorňujeme na nutnost obnovy platnosti stavebního povolení, které skončí v září 2019. KMČ 20.3.2019: Dle sdělení OD je akce připravena k realizaci - stavební povolení vydáno. Stavba může být realizována po přidělení finančních prostředků (viz Úkol B5/15/9106, 9107 – doplnění 3/2019). KMČ 15.5.2019: Odbor dopravy zaslal další sdělení ze dne 29.3. a 9.4.2019, ve kterém je zkráceně uvedeno, že akce je připravena k realizaci, avšak nebyly na ni pro rok 2019 přiděleny finanční prostředky z rozpočtu města pro její realizaci. KMČ 10.6.2020: Zástupce Odboru dopravy sdělil důvod neschválení příspěvku ze SFDI. Bylo dohodnuto, že KMČ použije slíbený finanční příspěvek ve výši 4 mil. KČ na zahájení realizace priority č.1/2017. OD v letošním roce opětovně požádá o dotaci ze SFDI a pokud by byla schválena (předpoklad 5/2021), pokusí se KMČ vyčlenit v letech 2021 a 2022 opět finanční příspěvek ve stejné výši. Z: OD, OKP |
| 2/KMČ/Št/20/1 | KMČ 10.6.2020: KMČ požaduje informaci o současném stavu ve věci provedení protizápachových opatření na ul. Stará cesta. ORIA: Byla zadána objednávka společnosti AQUADROP s.r.o., na technickou pomoc a návrh souboru opatření pro zmírnění zápachu v ulici Stará cesta ve Štípě. 1. Vyhodnocení a sběr dostupných informací od zapáchající kanalizace (provedeno) 2. Měření hodnot koncentrace zápachu (měřící přístroje budou osazeny na 2 až 3 šachty a bude se měřit přes všední dny a i přes víkend, aby bylo možné postihnou špičky ČS) 3. Návrh technických a provozních opatření k odstranění zápachu Měření hodnot bude provádět firma EuroArmatúry s.r.o., Víťazná 394/44, 958 04 Partizánske, Slovenská republika. Vzhledem k výše uvedenému, předpokládáme dokončení návrhu řešení na začátku měsíce července. KMČ 9.9.2020: V době jednání nebyl KMČ znám výsledek. Z: ORIA |
| 2/KMČ/Št/20/2 | KMČ 10.6.2020: Prověřit možnost umístění SDZ B20a s nejvyšší dovolenou rychlostí 70 km/hod na silnici III/4912 před začátkem MČ Štípa (označeno SDZ. IZ4a „Zlín-Štípa“ ve směru od MČ Velíková. OD 9.9.2020: Požadavek na omezení rychlosti byl projednán s M. Hapákem a DI PČR se souhlasným stanoviskem, bude podána žádost o stanovení DZ. Realizace cca 2 – 3 měsíce. Z: OD |

- Informace z kanceláře MČ

Informace k:

- přepracování studie „Dolečky III SO 2 298“. Na základě požadavků oddělení prostorového plánování musela být studie upravena  dle legendy na situační mapě čísla 27 – 32. K nahlédnutí v KaMČ.

p. Mynařík zastoupený p. Luňákem stáhl žádost o směnu pozemků se SMZ. Projednávalo se na KMČ č. 2/2020.

- realizaci chodníku ul. Zámecká.

Dne 20. 7. 2020 předal investor E.ON Distribuce staveniště stavby přeložky kabelů NN v ul. Zámecká („prvnímu”) zhotoviteli MOPRE s.r.o. Nyní probíhá vyřizování zvláštního užívání komunikace III/4915 (ul. Zámecká) a přechodného dopravního značení, tak aby („první”) zhotovitel mohl provádět činnosti na komunikaci (zajistit bezpečnost silničního provozu a pracovníků, pohyb strojní techniky, návoz a odvoz materiálů atd.). Předpoklad zahájení provádění prací na místě v I. pol. září 2020 (ihned po vyřízení předešlého). Dále je podepsána mezi investorem statutárním městem Zlínem a („druhým”) zhotovitelem BLS dopravní stavby s.r.o.  smlouva o dílo „Chodník ulice Zámecká, Zlín – Štípa”. („Druhý”) zhotovitel rovněž vyřizuje zvláštní užívání komunikace III/4915 (ul. Zámecká) a přechodné dopravní značení pro své činnosti v území. („Druhý”) zhotovitel převezme staveniště pro svůj předmět plnění, jakmile to bude technologicky možné v průběhu provádění přeložky kabelů NN, která mu nyní zabraňuje v postupu prací na díle. Dle smlouvy o dílo ukončení provádění díla do 4 měsíců od předání staveniště (předpoklad předání staveniště září 2020).

- odpovědi na úkoly: B5/19/11406, B5/19/11405, B5/15/9106, B5/15/9107

- návrhu uskutečnění veřejného jednání KMČ Štípa s ohledem na aktuální situaci COVID.

KMČ se po diskuzi rozhodla vzhledem k epidemiologickým opatřením v letošním roce nepořádat veřejné jednání KMČ, (PRO: 1, PROTI: 10, ZDRŽEL SE: 0).

- svozu objemového odpadu 12.9.2020

- přerušení dodávky el. energie dne 15.9.2020 v MČ Štípa

- podzimní deratizaci  od 16.9. do 21.9.2020

Záměry:

- záměr č. ev. 227/2020 vypůjčit pozemek p. č. 1346/2 v k. ú. Štípa  (ul. U Pekárny) za účelem sjezdu k RD.

KMČ se domnívá, že požadovaná plocha pro vjezd je nadměrná vzhledem k navržené nestandartní šířce vjezdu 9,9 m. Za dostačující a plně funkční považuje šířku vjezdu 4 m (délku snížené obruby). Upozorňuje na ponechání rezervy na rozšíření komunikace, popř. vybudování chodníku.

- Priority KMČ

Rekapitulace tabulky priorit k 31.8.2020. Rezerva mimo kryté priority činí 70 tis. Kč.

Priorita č. 4/2020	Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce

KMČ odsouhlasila (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) poskytnutí finančního příspěvku na akce:

- Mikulášská nadílka SDH Štípa ve výši 3 tis. Kč

- Uvítání adventu ve výši 3 tis. Kč

- Mikulášská nadílka FK Štípa ve výši 3 tis. Kč

Priorita č. 7/2020	Vánoční osvětlení - Štípa - nákup DHDM

KMČ odsouhlasila (PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) pořízení 1 ks MINI LED rampouchy SNOW-FALL pro rozšíření výzdoby vánočního stromu.

- Připomínky, nové podněty a úkoly, ostatní, diskuse

p. Vařák

- seznámil KMČ s písemným požadavkem občanů na vybudování chodníku a kanalizace podél silnice III/4912 adresovaným KMČ. Vzhledem k tomu, že KMČ tuto akci dlouhodobě preferuje a různými způsoby prosazuje jako investiční prioritu č. 1, s čímž jsou plně seznámeni členové KMČ, kteří zastupují dotčenou lokalitu, doporučuje KMČ požadavek adresovat na RMZ.

p. Řehák

- upozorňuje na špatné rozhledové poměry při výjezdu od pošty na silnici III/4911 na Mariánském náměstí. Jedná se o zeleň bránící ve výhledu vpravo umístěné na pozemku p. č. 27/11 ve vlastnictví ŘKF Štípa.

p. Skřivánek

- podal podrobnější informace k Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí, která bude probíhat v k. ú. Štípa od 24.9.2020.

- Závěr

Další jednání KMČ Štípa v r. 2020 je navrženo dne 4. 11. 2020 od 17.00 hod. ve společenském sále OC Štípa.

# Ve Zlíně dne 16.9.2020

# Zapsala: Jana Bazelová tajemnice KMČ

# Ověřil:  Hubert Strunz, předseda KMČ Štípa